| Pasūtītājs | Gulbenes novada pašvaldība Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 E-pasts: dome@gulbene.lv https://gulbenesnovads.lv |
| --- | --- |

SIA “Konsorts”

Reģ. Nr. 40003209785

Adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004

E-pasts: office@konsorts.lv

www.konsorts.lv

Izpildītājs

Finanšu un ekonomiskie aprēķini siltumapgādes attīstībai Gulbenes pilsētā

Jūlijs, 2025

SATURA RĀDĪTĀJS

Ievads	5

1	Projekta īstenošanas pamatojums	6

1.1	Īss novada sociālekonomiskās situācijas raksturojums	6

1.2	Siltumapgādes īss tehniskais raksturojums	6

1.2.1	Vispārējs raksturojums	6

1.2.2	Organizatoriskā struktūra	7

1.2.3	Tehniskā infrastruktūra un veiktās investīcijas	8

1.2.4	Siltumenerģijas patērētāji jeb apkurinātās ēkas	11

1.2.5	Saražotā un realizētā siltumenerģija, tās zudumi	12

1.2.6	Pakalpojuma sniegšanas un uzturēšanas izmaksas	13

1.2.7	Tarifa analīze	15

1.2.8	Esošās situācijas kopsavilkums	15

1.3	Projekta tehniskā iespējamība. Kapitālieguldījumi	17

1.3.1	Tehnisko attīstības scenāriju identifikācija	17

1.3.2	Investīciju neveikšanas scenārijs	17

1.3.3	Attīstība scenārijs (I), ja par privāto partneri tiek izvēlēts SIA “Gren Gulbene” (t.i. visas siltumapgādes sistēmas attīstība)	18

1.3.4	Attīstības scenārijs (II), ja par privāto partneri tiek izvēlēts cits komersants (t.i.  pašvaldībai piederošas siltumapgādes sistēmas attīstība)	18

1.3.5	Scenāriju kopsavilkums	22

1.4	Projekta tiesiskā pieļaujamība	24

1.4.1	Atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem	24

1.4.2	Atbilstība normatīvajiem aktiem	26

1.5	Projekta finansiālā un sociālekonomiskā analīze	27

1.5.1	Galvenie projekta finanšu un sociālekonomiskās analīzes pieņēmumi	27

1.5.2	Projekta finansiālā iespējamība	28

1.5.3	Projekta sociālā un vides iespējamība jeb sociālekonomiskā analīze	32

2	Projekta īstenošanas labāko alternatīvu izvērtējums	39

2.1	PPP risinājuma piemērotības analīze jeb projekta īstenošanas alternatīvu identifikācija	39

2.2	Finansējuma piesaistes novērtējums	40

2.2.1	Kredītresursi	40

2.2.2	ES finansējums	41

2.3	Koncesijas statistiskās uzskaites	42

2.4	Ieguldījumu pieejamības analīze (affordability)	49

2.5	Privātā partnera atlases procedūras izvērtējums	51

2.6	Konkurences un komercdarbības atbalsta vērtējums	52

3	Ieguldījumam atbilstošās vērtības aprēķins	53

3.1	Novērtēšanas pieejas apraksts jeb galvenie nosacījumi	53

3.2	Finanšu modelis	54

3.2.1	Bāzes scenārijs	54

3.2.2	Koncesijas scenārijs	55

3.3	Projekta risku analīze	55

3.4	Ieguldījumam atbilstošā vērtības noteikšana	58

3.5	Jutīguma analīze	60

3.6	Ietekme uz pašvaldības saistību apmēru	60

4	Kopsavilkums	62

5	Pielikumi	64

ILUSTRĀCIJU SARAKSTS

Ilustrācija nr.1-1. Gulbenes novada un Gulbenes pilsētas iedzīvotāju skaita dinamika, tūkst. iedz.	6

Ilustrācija nr.1-2. Gulbenes pilsētas siltumapgāde s sistēma	7

Ilustrācija nr.1-3. Gulbenes siltumapgādes sistēmas organizatoriskā struktūra	8

Ilustrācija nr.1-4. Saražotā siltumenerģija Miera ielas 17 un Nākotnes ielas 7 katlumājās 2023.gadā	8

Ilustrācija nr.1-5. Saražotā siltumenerģija Miera ielas 17 un Nākotnes ielas 7 katlumājās 2022.gadā	9

Ilustrācija nr.1-6. Siltumenerģijas zudumu (%) salīdzinājums ar zudumiem (%) nozarē Latvijā 2022. gadā	13

Ilustrācija nr.1-7. CSS pakalpojuma izmaksu struktūra 2023. gadā (%)	15

Ilustrācija nr.1-8. Gulbenē noteiktā CSS tarifa (EUR/MWh) salīdzinājums ar nozari Latvijā (%)	15

Ilustrācija nr.2-1. Siltumapgādes tarifa prognoze Attīstības scenārijam	49

Ilustrācija nr.2-2. Potenciāla siltumapgādes tarifa prognoze Attīstības scenārijam, ja apkures katla investīcijām tiek piesaistīts ES finansējums 85%	50

Ilustrācija nr.2-3. Potenciāla siltumapgādes tarifa prognoze Attīstības scenārijam, ja pilsētas siltumapgādes tiek izmantots SIA “Gren Gulbene” saražotais siltums	50

Ilustrācija nr.3-1. Prognozētā līgumcena, milj. EUR	59

Ilustrācija nr.3-2. Publiskā partnera diskontētā naudas plūsma NPV un Ieguldījumam atbilstošā vērtība, milj. EUR	59

TABULU SARAKSTS

Tabula nr.1-1. Saražotā elektroenerģija Miera ielas 17 koģenerācijas katlumājā 2022 un 2023.gadā, MWh	9

Tabula nr.1-2. Siltumtrašu piederība un tehniskie parametri Gulbenes pilsētā	9

Tabula nr.1-3. Pašvaldības līdzfinansētā investīciju daļa	10

Tabula nr.1-4. Siltumenerģijas patērētāju raksturojums kopumā neatkarīgi pa kādiem siltumtīkliem tiek nodrošināta piegāde	11

Tabula nr.1-5. Siltumenerģijas piegādes sadalījums pa pašvaldības un citu privātpersonu siltumtīkliem	11

Tabula nr.1-6. Siltumenerģijas piegādes sadalījums pa SIA “Gren Gulbene” siltumtīkliem	12

Tabula nr.1-7. Saražotās un pārdotās siltumenerģijas dati par 2022 un 2023.gadu, MWh	12

Tabula nr.1-8. Gulbenes pilsētas CSS ekspluatācijas izmaksu novērtējums 2022. un 2023. gados (tūkst. EUR)	14

Tabula nr.1-9. Provizoriskais ieguldījumu izmaksu novērtējums (EUR) attīstības scenārija gadījumā	18

Tabula nr.1-10. Potenciāli atslēdzamie klienti vasaras periodā	19

Tabula nr.1-11. Potenciāli atslēdzamie objekti, kas nedalāmi saistīti ar SIA “Gren Gulbene” siltumtīkliem	20

Tabula nr.1-12. Scenāriju kopsavilkums	22

Tabula nr.1-13. Makroekonomiskie pieņēmumi cenu indeksu izmaiņām (pa gadiem)	28

Tabula nr.1-14. Projekta investīciju kopsavilkums dažādu scenāriju ietvaros (tūkst. EUR)	29

Tabula nr.1-15. Gulbenes pilsētas CSS ekspluatācijas izmaksu (tūkst. EUR) 2025. gada cenās novērtējums laika periodam no 2027. līdz 2031. gadam inerces scenārijam (esošais sadarbības modelis, kurā netiek veikti nozīmīgi ieguldījumi CSS infrastruktūras atjaunošanā)	31

Tabula nr.1-16. Gulbenes pilsētas CSS ekspluatācijas izmaksu (EUR) novērtējums laika periodam no 2027. līdz 2031. gadam investīciju veikšanas attīstības scenārijam	31

Tabula nr.1-17. PM2,5 daļiņu emisiju samazinājums (kg/gadā, prognoze 2040. gadam)	33

Tabula nr.1-18. NO2 emisiju samazinājuma (kg/gadā) prognoze Gulbenes CSS 2040. gadam	34

Tabula nr.1-19. SO2 emisiju samazinājuma (kg/gadā) prognoze Gulbenes CSS 2040. gadam	35

Tabula nr.1-20. Sociālekonomisko ieguvumu un izmaksu faktori un to diskontētās vērtības FEA pārskata periodā	38

Tabula nr.1-21. Sociālekonomiskās analīzes rezultātu kopsavilkums	38

Tabula nr.2-1. Risku statistiskās uzskaites novērtējums	42

Tabula nr.3-2. Risku novērtējums Bāzes scenārijā	56

Tabula nr.3-3. Risku novērtējums Koncesijas gadījumā	57

Tabula nr. 3-4. Risku novērtējums kopsavilkums	58

Tabula nr.3-5. Jutīguma analīzes rezultāti, EUR	60

Tabula nr.3-6. Ietekme uz pašvaldība saistību apmēru Bāzes scenārija gadījumā	61

Tabula nr.3-7. Ietekme uz pašvaldība saistību apmēru Koncesijas scenārija gadījumā	61

Izmantotie termini un saīsinājumi

AER		atjaunojamie energoresursi

B/C		ieguvumu/izmaksu rādītājs

CSP		Centrālā Statistikas pārvalde

CSS		Centralizētās siltumapgādes sistēma

DD		dīzeļdegviela

DRN		dabas resursu nodoklis

ENPV 		plānoto ieguldījumu sociālekonomiskā neto pašreizējā vērtība

ERR	 	plānoto ieguldījumu sociālekonomiskā ienesīguma norma

FEA	finanšu un ekonomiskie aprēķini siltumapgādes attīstībai Gulbenes administratīvajā teritorijā

IIA	Gulbenes pilsētas siltumapgādes sistēmas attīstības izmaksu un ieguvumu analīzes izvērtējums, kas parāda plānotā projekta sociālekonomisko lietderību kopumā

IRR/C	Investīciju atdeve (% gadā) uz ieguldīto kapitālu

IKP		iekšzemes kopprodukts

MWh		megavatstunda

n/a	neattiecas

n/d		dati nav pieejami

PVN 		pievienotās vērtības nodoklis

PPP		publiskā un privātā partnerība

SEG		siltumnīcas efektu radošās gāzes

GNP		Gulbenes novada pašvaldība

SPRK		Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

tūkst.		mērvienība – tūkstotis

VOLY		viena saglabātā cilvēka dzīves gada sociālekonomiskā monetārā vērtība

VTNP 		vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojums

WACC		Weighted Average Cost of Capital - uzņēmuma vidējais kapitāla izmaksu rādītājs

- Ievads

Šī ziņojums “Finanšu un ekonomiskie aprēķini siltumapgādes attīstībai Gulbenes novada administratīvajā teritorijā” ir sagatavots saskaņā ar līgumu Nr. GND/9.18/24/422 “Par finanšu un ekonomisko aprēķinu izstrādi siltumapgādes attīstībai Gulbenes pilsētā”, kas ir ticis noslēgts 2024. gada 22.augustā starp SIA “Konsorts” un pasūtītāju – Gulbenes novada pašvaldību (GNP).

Kopējais darba mērķis ir sagatavot finanšu un ekonomiskos aprēķinus Gulbenes pilsētas siltumapgādes attīstībai, lai izvērtētu vai publiskās un privātās partnerības modeļa izmantošana investīciju periodā ir lietderīgākā alternatīva, un nepieciešamības gadījumā saskaņot tos ar uzraugošajām institūcijām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ziņojuma ietvaros ir veikts sekojošais:

- Esošās situācijas analīzi no tehniskā, organizatoriskā un finanšu aspektiem;

- Identificētas, raksturotas un salīdzinātās projekta realizācijas sākotnējās tehniskās alternatīvas, t.sk.:

  - Investīciju neveikšanas scenārijs, pie kura tiek saglabāts esošais sadarbības modelis. Ņemot vērā dažādus tehniskos, operacionālos un finanšu ierobežojumus šāda scenārija esamība ilgtermiņā nav uzskatāma par ilgtspējīgu;

  - Attīstības alternatīva, ja par privāto partneri tiek izvēlēts esošais siltumapgādes pakalpojumu sniedzējs – SIA “Gren Gulbene”;

  - Attīstības alternatīva, ja par privāto partneri tiek izvēlēts jauns siltumapgādes pakalpojumu sniedzējs.

- Identificēta un raksturota optimālākā projekta realizācijas alternatīva;

- Veikts projekta tiesiskās pieļaujamības novērtējums;

- Sagatavota projekta finanšu un sociāl-ekonomiskā analīze;

- Sagatavota projekta īstenošanas alternatīvu finanšu analīze, kā rezultātā ir noteikta ieguldījumam atbilstošā vērtībā un potenciālā līgumcena.

FEA ir sagatavots, balstoties uz Gulbenes novada pašvaldības un SIA “Gren Gulbene” sniegtajiem datiem, kā arī citiem informācijas avotiem, atsauces uz kuriem ir norādītas FEA.

Projekta īstenošanas pamatojums

Īss novada sociālekonomiskās situācijas raksturojums

Gulbenes novads atrodas Latvijas Ziemeļaustrumu daļā. Tas robežojas ar Alūksnes, Balvu, Madonas, Cēsu un Smiltenes novadu. Gulbenes novads ir veidojies, apvienojoties Gulbenes rajona pagastiem un Gulbenes pilsētai.

Gulbenes novada platība ir 1872 km2. Līdz 2020.gada administratīvi teritoriālās reformas ieviestajām pārmaiņām, teritorijas ziņā Gulbenes novads bija 5. lielākais Latvijas novads, bet pēc reformas 19. no 36 novadiem. Novada administratīvā teritorija ietilpst Vidzemes plānošanas reģionā. Gulbenes novada administratīvais centrs ir Gulbenes pilsēta, kuras attālums līdz galvaspilsētai ir 185 km.

Iedzīvotāju skaita samazināšanās ir viens no lielākajiem novada izaicinājumiem. Tādēļ Gulbenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030. gadam paredz, ka Gulbenes novadā, realizējot stratēģiju, dzīvo izglītota, informēta, sociāli aktīva un vesela sabiedrība.

Stratēģijā norādīts, ka ilgtermiņa sasniedzamais pamatrādītājs ir “apturēta iedzīvotāju skaita 1.att. Gulbenes novada teritorijas sadalījums pagastos un pilsētā samazināšanās”, taču kā parāda statistika (skat. Ilustrācija 1-1.), līdz šim tas nav izdevies. Gulbenes novadā kopumā un Gulbenē tāpat kā visā Latvijā pēdējo gadu laikā ir vērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās tendence.

Ilustrācija nr.1-1. Gulbenes novada un Gulbenes pilsētas iedzīvotāju skaita dinamika, tūkst. iedz.

Siltumapgādes īss tehniskais raksturojums

Vispārējs raksturojums

No 2023. gada siltumapgādes pakalpojumu Gulbenes pilsētā sniedz SIA "Gren Gulbene". Visas centralizētās siltumapgādes sistēmas aprīkotas ar siltumskaitītājiem. Kā arī centrālās apkures sistēmās ēkās, apkures katliem uzstādīti skaitītāji, lai novērtētu efektivitāti.

Ir izstrādāts Gulbenes novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam. Energoauditi un sertifikāti izstrādāti vairāk kā 40 Pašvaldības ēkām. Uzsākta energopārvaldības sistēmas izstrāde. Iegādāta monitoringa iekārta CO2 līmeņa, telpas relatīvā gaisa mitruma un temperatūras noteikšanai. Tiek organizēti dažādi informatīvi pasākumi par energoefektivitātes jautājumiem, tajā skaitā daudzdzīvokļu ēku apsekošana un komunikācija ar iedzīvotājiem (konsultēšana). Tomēr tas nenotiek sistemātiski. Vairāk šādi pasākumi tiek organizēti projektu ietvaros. No 2018. līdz 2023.gadam realizēta virkne energoefektivitātes projektu, gan siltinot pašvaldības ēkas, gan uzstādot mikroģenerācijas iekārtas, elektroenerģijas ražošanai no saules pašpatēriņam ēkās. (Realizētos projektus skatīt Gulbenes novada pašvaldības gada publiskajos pārskatos.)

Ilustrācija nr.1-2. Gulbenes pilsētas siltumapgāde s sistēma

Datu avots: GNP

Organizatoriskā struktūra

Kopš 2004. gada 20. janvāra Gulbenes pilsētā centralizēto siltumapgādi nodrošina privātie komersanti, kad privātais komersants ieguva nomas tiesības uz siltumapgādes infrastruktūru. Gadu gaitā ir notikusi reorganizācija un uzņēmumu nosaukumu maiņa. Tā rezultātā kopš 2023. gada siltumapgādes pakalpojumu Gulbenes pilsētā sniedz SIA "Gren Gulbene".

Siltumapgādes pakalpojums tiek sniegts balstoties uz zemes nomas līgumu (šobrīd starp GNP un SIA “Gren Gulbene”), kura termiņš ir 2026.gada 28.maijs. Līdz ar zemes nomas līgumu privātajam komersantam uz līguma darbības termiņā ir nodota valdījumā visa siltumapgādes infrastruktūra (maģistrālie iekšējie un ārējie siltumtīkli, siltuma patēriņa pievadi un katlumāja Nākotnes ielā 7) ar vienlaicīgu pienākumu organizēt un nodrošināt siltumapgādes un karstā ūdens apgādes pienākuma funkciju.

Nomas maksas apjoms ir noteikts balstoties uz siltumapgādes infrastruktūras pamatlīdzekļu atlikušo vērtību - uz 2024.gada 1.janvāri tā veidoja 518 tūkst. EUR. Nomas maksa ir noteikta 5% apjomā no šīs summas un 2024.gadā sasniedza 25,9 tūkst. EUR. Esošais līgums neveicina investīcijas, jo pieaugot investīcijām, pieaugs nomas maksa. Līguma termiņš ir ierobežojošs nozīmīgām ilgtermiņa investīcijām.

Pušu vienošanās arī paredz, ka SIA ”Gren Gulbene” veic investīcijas siltumapgādes tīklos un katlos līdz 1000 EUR vērtībā, savukārt investīciju daļu virs 1000 EUR finansē GNP. Šāds finansēšanas modelis tiek attiecināts uz katru investīciju gadījumu.

Ilustrācija nr.1-3. Gulbenes siltumapgādes sistēmas organizatoriskā struktūra

Tehniskā infrastruktūra un veiktās investīcijas

Katlu mājas

Gulbenes pilsētas centralizēto siltumapgādi nodrošina divas katlu mājas – Nākotnes ielā 7 un Miera ielā 17B, kur abās kā primāro kurināmo izmanot šķeldu:

- Nākotnes iela 7 – ir pašvaldībai piederoša katlu māja, kura ir nodota nomā SIA “Gren Gulbene”. Kopā ar katlu māju nomā ir nodots pašvaldībai piederošs apkures katls ECO BIOLER (5,29MW), otrs apkures katls Polytechnik PR 6000 U (7,06 MW), kas pieder SIA “Gren Gulbene”.

- Miera iela 17B – ir SIA “Gren Gulbene” piederoša koģenerācijas katlu māja. Koģenerācijas procesā tiek izmantots termālās eļļas katls TÖ 6000-VER-Ö (7,2MW).

Ilustrācijās 1-4 un 1-5, kā arī tabulā 1-1 ir apkopotas abu katlu māju saražotie enerģijas apjomi.

Ilustrācija nr.1-4. Saražotā siltumenerģija Miera ielas 17 un Nākotnes ielas 7 katlumājās 2023.gadā

Ilustrācija nr.1-5. Saražotā siltumenerģija Miera ielas 17 un Nākotnes ielas 7 katlumājās 2022.gadā

Kā redzams Ilustrācijās Nr.1-4 un 1-5, tad siltumenerģijas ražošanu Gulbenes pilsētā pamatā nodrošina Miera ielas 17 koģenerācijas katlu māja, bet Nākotnes ielas 7 katlu māja nodrošina tikai iztrūkumu (pīķu) kompensāciju. Tā pat tā darbojas vasaras laikā, nodrošinot karstā ūdens sagatavošanai nepieciešamo siltumenerģiju. Šeit būtiski norādīt, ka vasaras periodā koģenerācijas stacija netiek izmantota, jo tās optimālā darba jauda ir būtiski lielāka par siltumenerģijas pieprasījumu pilsētā šajā periodā.

Tabula nr.1-1. Saražotā elektroenerģija Miera ielas 17 koģenerācijas katlumājā 2022 un 2023.gadā, MWh

| Gads / mēnesis | I | II | III | IV | V | V | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 700 | 635 | 639 | 345 | 143 | - | - | - | 126 | 533 | 605 | 739 | 4 465 |
| 2022 | 749 | 662 | 748 | 733 | 402 | - | - | - | 201 | 536 | 624 | 699 | 5 354 |

Siltumtīkli

Gulbenes pilsētas centralizētā siltumapgāde tiek nodrošināta visu gadu, tādejādi klientiem dodot iespēju iegūt karsto ūdeni arī periodā, kad nav apkures sezonas. Siltumenerģija klientiem tiek pamatā piegādāta, izmantojot Gulbenes pilsētai piederošas siltumtrases un SIA “Gren Gulbene” siltumtīklus. Tāpat privātpersonās ir veikušas siltumtrašu atzaru izbūvi līdz saviem īpašumiem par saviem līdzekļiem. Detalizēti šī informācija ir atspoguļota tabulā 1-2.

Tabula nr.1-2. Siltumtrašu piederība un tehniskie parametri Gulbenes pilsētā

| Caurules ārējais diametrs / ST izbūves laiks | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2012 | 2023 | Nav datu | KOPĀ, m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pašvaldība | 347,6 | 202,0 | - | 224,0 | 2 735,6 | 241,9 | - | 43,0 | 2 785,4 | 2 635,3 | 8,9 | 382,1 | - | 9 605,7 |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,4 | - | - | - | 29,4 |
| 42 | - | - | - | 2,3 | - | - | - | - | - | 23,8 | - | - | - | 26,1 |
| 48 | 44,0 | - | - | - | - | - | - | - | 50,9 | - | - | 8,9 | - | 103,8 |
| 60 | - | - | - | 111,5 | - | - | - | - | 330,8 | 59,1 | - | - | - | 501,3 |
| 76 | - | 67,0 | - | 40,8 | - | - | - | - | 801,0 | 193,3 | - | 354,7 | - | 1 456,9 |
| 89 | 145,4 | - | - | 25,5 | - | - | - | - | 417,6 | 379,7 | - | 18,5 | - | 986,7 |
| 108 | - | - | - | - | 151,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 151,1 |
| 114 | - | - | - | - | 370,0 | 163,0 | - | - | 677,8 | 162,9 | - | - | - | 1 373,6 |
| 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | 146,9 | 176,0 | - | - | - | 322,9 |
| 159 | - | - | - | - | 451,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 451,3 |
| 168 | - | - | - | - | 938,2 | 78,9 | - | - | 147,8 | 286,8 | - | - | - | 1 451,6 |
| 219 | - | 135,0 | - | - | 583,0 | - | - | - | - | 1 235,3 | - | - | - | 1 953,3 |
| 273 | - | - | - | 43,8 | 38,5 | - | - | - | 136,1 | - | - | - | - | 218,4 |
| 324 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76,5 | - | - |  | - | 76,5 |
| 325 | 158,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,1 | - | - | - | 247,3 |
| Nav datu | - | - | - | - | 203,6 | - | - | 43,0 | - | - | 8,9 | - | - | 255,5 |
| Privāta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 901,7 | 901,7 |
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,3 | 69,3 |
| Nav datu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 832,4 | 832,4 |
| SIA “Gren Gulbene” | - | - | 1 571,0 | 179,0 | - | 375,5 | 81,9 | - | 104,9 | - | - | 16,0 | - | 2 328,3 |
| 33 | - | - | - | - | - | - | 10,5 | - | - | - | - | 16,0 | - | 26,5 |
| 60 | - | - | - | - | - | - | 71,4 | - | - | - | - | - | - | 71,4 |
| 76 | - | - | - | 179,0 | - | - | - | - | 104,9 | - | - | - | - | 283,9 |
| 168 | - | - | 1 431,0 | - | - | 375,5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 806,5 |
| 219 | - | - | 140,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140,0 |
| SIA “Gulbenes energo serviss” | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160,8 | - | 160,8 |
| 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,2 | - | 56,2 |
| 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104,6 | - | 104,6 |
| KOPĀ, m | 347,6 | 202,0 | 1 571,0 | 403,0 | 2 735,6 | 617,3 | 81,9 | 43,0 | 2 890,2 | 2 635,3 | 8,9 | 558,9 | 901,7 | 12 996,5 |

Kā redzams tabulā 1-2 tad kopējais siltumtrašu garums pilsētā ir 12 996,45m, no kuriem:

- pašvaldībai piederošie tīkli – 9 605,69m (73,91%);

- SIA “Gren Gulbene” – 2 328,26m (17,91%);

- SIA “Gulbenes energo serviss” (pašvaldības kapitālsabiedrība) – 160,8m (1,2%).

- Privātie tīkli – 901,7m (6,9%). Šos tīklus ir izbūvējuši privātie īpašnieki, lai pieslēgtos centralizētajai siltumapgādes sistēmai un saņemtu pakalpojumu. Neviena no pusēm nemaksā par šo tīklu izmantošanu. Arī mainoties pakalpojumu sniedzējam pilsētā, šāda kārtība tiktu saglabāta.

Veiktās investīcijas

Pēdējo 5 gadu laikā GNP izdevumi par SIA “Gren Gulbene” par veiktajiem ieguldījumiem siltumtrašu remonta un pārbūves darbos sasniedza 64,4 tūkst. EUR.

Tabula nr.1-3. Pašvaldības līdzfinansētā investīciju daļa

| Remontdarbu veids un vieta | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siltumtrases remonts Rīgas iela 29 | 1931 | - | - | - | - |
| Siltumtrases remonts Kalpaka 47 līdz Līkai ielai 25 a | 2804 | - | - | - | - |
| Siltumtrases remonts Rīgas iela 61 | - | 2653 | - | - | - |
| Siltumtrases siltināšana Rīgas ielā 39 | - | - | 1982 | - | - |
| Siltumtrases remonts Brīvības ielā 8, pagasta pārvaldes ēkā | - | - | 3124 | - | - |
| Siltumtrases kanāla demontāža O.Kalpaka ielā 17A | - | - | 1623 | - | - |
| Siltumtrases remonta darbi Nākotnes ielā 6 | - | - | 2669 | - | - |
| Siltumkameras Blaumaņa iela 46a,Gulbene rekonstrukcija | - | - | - | 12 615 | - |
| Siltumtrases ievada pārbūve Rīgas ielā 63, Gulbenē | - | - | - | 2389 | - |
| Siltumkameras O. Kalpaka ielā 45, Gulbenē rekonstrukcija | - | - | - | 13 542 | - |
| Siltumkameras Rīgas ielā 28/30, Gulbenē rekonstrukcija | - | - | - | 7398 | - |
| Siltumkameras pārbūve Ozolu iela 3C ( Kalpaka iela 62 pagalms pie garāžām) | - | - | - | 2862 | - |
| Siltumtrases Brīvības ielā 12, Gulbenē remonts un pārbūve | - | - | - | - | 5999 |
| Siltumkameras Skolas ielā 8A, Gulbenē (ievada mezgla) pārbūve | - | - | - | - | 2818 |
| Kopā | 4734 | 2653 | 9399 | 38 806 | 8817 |

Siltumenerģijas patērētāji jeb apkurinātās ēkas

Analizējot siltumapgādes tīklu, tika veikts sadalījums klientu līmenī, identificējot, kas siltumenerģiju saņem tikai caur SIA “Gren Gulbene” siltumtīkliem un kas to saņem caur pašvaldības, kā arī caur privātajām siltumtrasēm. Šāds sadalījums ir būtisks, lai apzinātu klientus, kas potenciāli varētu tikt atslēgti no siltumtīkliem, īstenojot PPP projektu (gadījumā ja SIA “Gren Gulbene” neatsavina sev piederošos siltumtīklus). Detalizēti šī informācija ir atspoguļota Tabulās 1-4, 1-5 un 1-6. Ar dzeltenu ir izceltas lielākas siltumenerģijas patērētāju grupas.

Tabula nr.1-4. Siltumenerģijas patērētāju raksturojums kopumā neatkarīgi pa kādiem siltumtīkliem tiek nodrošināta piegāde

| Tips | Objektu skaits | Iekštelpu platība, m2 | Kopējais patēriņš [vid.22/23], MWh | t.sk. karstā ūdens patēriņš, MWh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biroju ēkas | 18 | 19 737,40 | 1 694,62 | 66,25 |
| Daudzdzīvokļu ēkas | 55 | 140 991,90 | 16 836,69 | 5 018,81 |
| Dzīvoklis | 1 | 42,00 | 0,80 | - |
| Izglītības ēkas | 16 | 26 071,10 | 2 346,39 | 226,01 |
| Katlu māja | 2 | 551,10 | 14,68 | 3,36 |
| Kultūras centrs | 1 | 2 119,90 | 337,45 | 9,17 |
| Privātmājas | 7 | 913,60 | 119,04 | 18,77 |
| Ražošanas ēkas | 5 | 6 611,80 | 391,75 | 5,88 |
| Sociālā dienesta ēka | 1 | 928,60 | 89,80 | 6,66 |
| Tirdzniecības ēkas | 23 | 17 588,30 | 1 618,08 | 62,17 |
| Viesnīca | 2 | 3 627,90 | 326,75 | 106,36 |
| Neklasificēts | 9 | 1492,8 | 362,82 | 40,73 |
| Pavisam kopā | 140 | 220 676,40 | 24 138,88 | 5 564,17 |

Tabula nr.1-5. Siltumenerģijas piegādes sadalījums pa pašvaldības un citu privātpersonu siltumtīkliem

| Tips | Objektu skaits | Iekštelpu platība, m2 | Kopējais patēriņš [vid.22/23], MWh | t.sk. karstā ūdens patēriņš, MWh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biroju ēkas | 17 | 19 478,00 | 1 679,22 | 66,22 |
| Daudzdzīvokļu ēkas | 53 | 137 430,60 | 16 495,53 | 4 931,79 |
| Dzīvoklis | 1 | 42,00 | 0,80 | - |
| Izglītības ēkas | 13 | 18 569,50 | 1 715,63 | 147,96 |
| Katlu māja | 1 | 122,90 | 11,67 | 3,36 |
| Kultūras centrs | 1 | 2 119,90 | 337,45 | 9,17 |
| Privātmājas | 7 | 913,60 | 119,04 | 18,77 |
| Ražošanas ēkas | 3 | 2 759,00 | 128,54 | 5,88 |
| Sociālā dienesta ēka | 1 | 928,60 | 89,80 | 6,66 |
| Tirdzniecības ēkas | 19 | 13 515,00 | 1 383,59 | 62,17 |
| Viesnīca | 2 | 3 627,90 | 326,75 | 106,36 |
| Neklasificēts | 8 | 1 176,30 | 329,26 | 40,63 |
| Pavisam kopā | 126 | 200 683,30 | 22 617,28 | 5 398,97 |

Tabula nr.1-6. Siltumenerģijas piegādes sadalījums pa SIA “Gren Gulbene” siltumtīkliem

| Tips | Objektu skaits | iekštelpu platība, m2 | Kopējais patēriņš [vid.22/23], MWh | t.sk. karstā ūdens patēriņš, MWh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biroju ēkas | 1 | 259,40 | 15,40 | 0,03 |
| Ūdensvada iela 2a | 1 | 259,40 | 15,40 | 0,03 |
| Daudzdzīvokļu ēkas | 2 | 3 561,30 | 341,16 | 87,02 |
| Lazdu 7a | 1 | 1 701,30 | 110,53 | - |
| Rīgas 51 | 1 | 1 860,00 | 230,63 | 87,02 |
| Izglītības ēkas | 3 | 7 501,60 | 630,76 | 78,05 |
| Bērzu 4b | 1 | 1 053,10 | 143,67 | 16,60 |
| Līkā 19A | 1 | 983,30 | 79,15 | 21,78 |
| Līkā 21 | 1 | 5 465,20 | 407,93 | 39,67 |
| Katlu māja | 1 | 428,20 | 3,01 | - |
| Vidus iela 13.c | 1 | 428,20 | 3,01 | - |
| Ražošanas ēkas | 2 | 3 852,80 | 263,21 | - |
| Brīvības 66 | 1 | 2 882,20 | 262,58 | - |
| Zaļa iela 3 | 1 | 970,60 | 0,63 | - |
| Tirdzniecības ēkas | 4 | 4 073,30 | 234,50 | - |
| Bērzu 1a | 1 | 882,50 | 55,40 | - |
| Bērzu 4 | 1 | 704,20 | 81,99 | - |
| Rīgas 47 | 1 | 1 156,80 | 84,52 | - |
| Rīgas 65A ELVI | 1 | 1 329,80 | 12,58 | - |
| Neklasificēts | 1 | 316,50 | 33,56 | 0,10 |
| Ūdensvada iela 2 | 1 | 316,50 | 33,56 | 0,10 |
| Pavisam kopā | 14 | 19 993,10 | 1 521,60 | 165,20 |

Kā redzams tabulās, kopējais Gulbenes pilsētā piegādātās (pārdotās) siltumenerģijas apjoms 140 objektiem, ar kopējo iekštelpu platību (t.sk. pagrabi) 220 676,40 m2 par 2022 un 2023.gadu, vidēji veido 24 138,88 MWh, no kā karstā ūdens apjoms veido 5 564,17 MWh, no kā:

- Pašvaldībai un privātpersonām piederošās siltumtrases piegādāja 22 617,28 MWh (93,7%), t.i. 126 objektiem ar kopējo platību 200 683,30 m2 (90,94%), no kā karstais ūdens – 5398,97 MWh (97,03%).

- SIA “Gren Gulbene” piederošās siltumtrases piegādāja 1 521,60 MWh (6,3%), t.i. 14 objektiem ar kopējo platību 19 993,10 m2 (9,06%), no kā karstais ūdens – 165,20 MWh (2,97%).

Saražotā un realizētā siltumenerģija, tās zudumi

Apskatot saražoto un pārdoto siltumenerģiju, ir redzams, ka pilsētas siltumapgādes sistēmā ir būtiski siltumenerģijas zudumi dēļ neefektīvas siltuma ražošanas jaudas. Zemāk tabulā 1-7 ir apkopoti saražotās un pārdotās siltumenerģijas dati.

Tabula nr.1-7. Saražotās un pārdotās siltumenerģijas dati par 2022 un 2023.gadu, MWh

| Siltumenerģija | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.gads, pārdots | 3869 | 3375 | 3055 | 1485 | 623 | 427 | 430 | 421 | 439 | 2134 | 3210 | 3921 | 23 388 |
| 2022.gads, pārdots | 4115 | 3384 | 3248 | 2174 | 743 | 459 | 427 | 418 | 750 | 1942 | 2908 | 4122 | 24 689 |
| 2023.gads, saražots | 4487 | 3941 | 3655 | 1976 | 1019 | 703 | 689 | 676 | 962 | 2682 | 3840 | 4567 | 29 197 |
| 2022.gads, saražots | 4841 | 4036 | 4069 | 3318 | 1965 | 754 | 695 | 686 | 1354 | 2543 | 3428 | 4823 | 32 511 |
| Zudumi 2023.gadā | 14% | 14% | 16% | 25% | 39% | 39% | 38% | 38% | 54% | 20% | 16% | 14% | 20% |
| Zudumi 2022.gadā | 15% | 16% | 20% | 34% | 62% | 39% | 39% | 39% | 45% | 24% | 15% | 15% | 24% |

Kā redzams tabulā 1-7 norādītajos datos, pēc saražotās un pārdotās siltumenerģijas vidējie siltuma zudumi 2022-2023. gada periodā ir ap 22%, kas izteikti pieaug apkures sezonas beigās un saglabājas vasaras periodā aptuveni 40% apmērā.

Šie siltumenerģijas zudumi siltumapgādes sistēmā ir salīdzinoši augsti, ja salīdzina ar vidējiem rādītājiem nozarē - saskaņā ar SPRK datiem, kuri ir norādīti ilustrācijā 1-6, SIA “Gren Gulbene” zudumi sasniedza 17,93%, kamēr vidējais nozares rādītājs ir aptuveni 12% līdz 13% robežās. Siltumenerģijas zudumi ir saistīti gan ar faktu, ka apkures katli varētu būt efektīvāki, gan arī ar to, ka Gulbenes pilsētā ir būtisks īpatsvars ar siltumapgādes tīkliem, kas ir būvēti pirms 2007. gada (no šī gada pārbūvē ir izmantotas rūpnieciski siltināti cauruļvadi, kuros ir zemi siltumenerģijas zudumi.

Ilustrācija nr.1-6. Siltumenerģijas zudumu (%) salīdzinājums ar zudumiem (%) nozarē Latvijā 2022. gadā

Pakalpojuma sniegšanas un uzturēšanas izmaksas

Pakalpojuma sniegšanas un uzturēšanas izmaksas ir noteiktas, balstoties uz tiem datiem, kurus SIA “Gren Gulbene” ir sniegusi SPRK, lai veiktu CSS tarifa apstiprināšanu Gulbenes pilsētā.

Izmaksas ir sadalītas pa katlu mājām Miera ielā 17 un Nākotnes ielā 7, tai skaitā norādot - cik daudz kurināmā ir ticis izmantots SIA “Gren Gulbene” elektroenerģijas ražošanai koģenerācijas procesa ietvaros. No kopējām tarifa izmaksām saskaņā ar SPRK metodiku siltumapgādes tarifa noteikšanai ir izslēgti ienākumi, kas ir radušies elektroenerģijas pārdošanas rezultātā.

Tabula nr.1-8. Gulbenes pilsētas CSS ekspluatācijas izmaksu novērtējums 2022. un 2023. gados (tūkst. EUR)

| Nr. | Nosaukums | Mērv. | 2022 |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Miera 17 | Nākot-nes 7 | Kopā | Miera 17 | Nākot-nes 7 | Kopā |
| 1 | Kurināmā patēriņš naturālās vienībā | m3 | 43 674,9 | 11 063,0 | 54 737,9 | 39 209,9 | 11 037,0 | 50 246,9 |
| 1.1. | Kurināmā patēriņš - šķelda Nākotnes 7 katlu māja | m3 |  | 11 063,0 | 11 063,0 |  | 11 037,0 | 11 037,0 |
| 1.2. | Kurināmā patēriņš - šķelda Miera 17 katlu māja | m3 | 35 827,6 |  | 35 827,6 | 32 632,0 |  | 32 632,0 |
| 1.3. | Kurināmā patēriņš – Elektroenerģijas ražošanai | m3 | 7 847,3 |  | 7 847,3 | 6 577,9 |  | 6 577,9 |
| 2.1. | Kurināmā izmaksas kopā | tūkst. EUR | 832,7 | 210,9 | 1 043,6 | 1 034,9 | 276,6 | 1 311,6 |
| 2.2. | Dabas resursu nodoklis | tūkst. EUR | 3,9 | 0,6 | 4,4 | 4,5 | 0,6 | 5,1 |
| 2.4. | Elektroenerģijas izmaksas | tūkst. EUR | 15,9 | 31,0 | 46,8 | 12,8 | 25,8 | 38,6 |
| 2.5. | Ūdens un ķimikāliju izmaksas | tūkst. EUR | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
| 2.8. | Pārējās mainīgās izmaksas | tūkst. EUR | 6,0 | 3,3 | 9,3 | 4,5 | 3,6 | 8,1 |
| 3.1. | Darba samaksa ar sociālo nodokli | tūkst. EUR | 195,1 | 158,8 | 353,9 | 178,4 | 190,5 | 368,9 |
| 3.2. | Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas | tūkst. EUR | 58,1 | 8,4 | 66,5 | 67,3 | 9,4 | 76,7 |
| 3.3. | Pamatlīdzekļu nolietojums | tūkst. EUR | 168,4 | -5,0 | 163,4 | 139,6 | 93,3 | 232,9 |
| 3.4. | Apdrošināšana | tūkst. EUR | 4,1 | 6,9 | 11,0 | 4,8 | 6,7 | 11,5 |
| 3.5. | Procentu maksājumi | tūkst. EUR | 0,0 |  | 0,0 | 8,6 | 8,6 | 17,2 |
| 3.6. | Pārējās izmaksas | tūkst. EUR | 66,3 | 23,1 | 89,4 | 91,8 | 98,2 | 190,0 |
| 3.7. | Nekustamā īpašuma nodoklis | tūkst. EUR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,7 | 2,4 |
| 4. | Ieņēmumi no elektroenerģijas | tūkst. EUR | -550,4 | 0,0 | -550,4 | -406,8 | 0,0 | -406,8 |
| 5. | Siltumenerģijas ražošanas izmaksas kopā | tūkst. EUR | 800,1 | 438,0 | 1 238,1 | 1 142,6 | 714,4 | 1 857,0 |

Datu avots: SIA “Gren Gulbene” tarifa projekts SPRK

Ņemot vērā to, ka pakalpojumu izmaksas, tarifu, prognozēto peļņu un citus aspektus vērtē un apstiprina SPRK, tiek pieņemts, ka nav slēptu izmaksu un tās objektīvi atspoguļo nepieciešamās izmaksas pakalpojuma nodrošināšanai. SIA “Gren Gulbene” CSS pakalpojuma sniegšanai 2023. gadā ir nodarbinājusi 17 strādājošos. Veicot īsu salīdzinošo tirgus izpēti, ir secināts, ka šāds lielums objektīvi atspoguļo nepieciešamā personāla apmēru un tas visticamāk, ka ir pietiekošs.

Ilustrācija nr.1-7. CSS pakalpojuma izmaksu struktūra 2023. gadā (%)

2023. gada CSS pakalpojumu sniegšanai veikto izmaksu struktūra ir atspoguļota ilustrācijā 1-7.

Salīdzinošā tirgus analīze, salīdzinot SIA “Gren Gulbene” izmaksu struktūru ar citiem pakalpojumu sniedzējiem ļauj secināt, ka izmaksu kopuma atbilst tirgum, kur šķeldas izmaksu īpatsvars ir 50% līdz 65% robežās. Darba samaksas īpatsvars 16,3% apmērā atbilst tirgum, kura amplitūda ir 13% līdz 21% robežās.

Tādējādi, var secināt, ka gan izmaksu apjoms, gan to struktūra ir atbilstoša vidējiem nozares rādītājiem. To arī netiešā veidā apliecina SPRK apstiprinātais SIA “Gren Gulbene” pakalpojumu tarifs.

Tarifa analīze

Noteiktais tarifs Gulbenes pilsētā ir EUR 72,99 MWh, kas ir zemāks nekā vidējie tarifi Latvijā uz 2025. gada 1. janvāri. Vidējais noteiktais tarifs saskaņā ar SPRK datiem Latvijā ir EUR 83,21 par 1 MWh, bet tarifu kopas mediāna ir EUR 80,60 par 1 MWh.

Ilustrācija nr.1-8. Gulbenē noteiktā CSS tarifa (EUR/MWh) salīdzinājums ar nozari Latvijā (%)

.

Esošās situācijas kopsavilkums

Esošā siltumapgādes sistēma tiek uzturēta normatīviem atbilstošā kvalitātē un tā garantē siltumapgādes piegāžu drošumu. Tomēr esošā sistēma ir ar dalītu īpašumtiesību statusu - daļa pieder pašvaldībai, daļa - privātam komersantam, kā arī patreizējā investīciju un remonta politika ir balstīta uz esošās sistēmas darbības saglabāšanu, ne attīstību.

Par primāro siltumenerģijas avotu var uzskatīt SIA “Gren Gulbene” koģenerācijas katlu māju Miera iela 17B, kas nodrošina 75% no visas saražotās siltumenerģijas gadā un tā kā siltumenerģija ir koģenerācijas blakus produkts, bet primārais biznesa aspekts ir elektroenerģijas ražošanas, šis siltuma avots ir drošs un uzticams.

Nākotnes ielas 7 katlu māja un tajā viens esošais apkures katls pieder pašvaldībai. Katls tiek izmantots brīžos, kad sistēmai nepieciešama papildus jauda un vasaras sezonā, savukārt SIA “Gren Gulbene” pieder Nākotnes ielas 7 katlu mājā arī pieder viens apkures katls, kas tiek izmantos kā rezerves katls.

Pašvaldībai piederošais apkures katls ECO BIOLER (5,29MW dokumentācijā, 4,5W fiksēts dabā) ir ražots 1983. gadā un iegādāts jau kā lietots katls no Dānijas. Šī katla plānotais kalpošanas laiks (15-20 gadi) jau sen ir beidzies un tas ir fiziski nolietots. Piemēram, katla kustīgās metāla daļas jau ir ar būtisku nodilumu (metāls paliek plānāks), kuru nomaiņa nav saimnieciski pamatojama. Savukārt SIA “Gren Gulbene” esošais katls Polytechnik PR 6000 U (7,06 MW) ir ar pārāk lielu jaudu, lai to darbinātu kā sekundāro apkures katlu. Sistēma darbojas ar sezonālo lietderības koeficientu 22%, turpretim vasaras sezonā ar 40%, bet ziemas – ar 16%.

Būtiskākie secinājumi:

- Pašvaldībai piederošais ECO BIOLER katls ir vecs un nodiluma pakāpe samazina tā efektivitāti un uzticamību. Ieteicams apsvērt jauna katla investīcijas, kas būtu efektīvāks un ar ilgāku kalpošanas laiku.

- SIA “Gren Gulbene” katls Nākotnes ielas 7 katlu mājā ir pārāk jaudīgs, un tā darbība kā sekundārajam apkures avotam var izraisīt nevajadzīgas izmaksas un sistēmas neefektīvu darbību kopumā. Apkures katlu lietderība FEA sagatavošanas ietvaros netika mērīta. Neefektīva šķeldas apkures katla darbība, ja tā jauda ir būtiski lielāka par nepieciešamo (piemēram, vasaras periodā), var izpausties sekojošos veidos:

  - Pārmērīgs kurināmā patēriņš: Katls patērēs vairāk šķeldas nekā nepieciešams, lai uzturētu vajadzīgo temperatūru, kas palielinās ekspluatācijas izmaksas.

  - Zema efektivitāte: Katls nespēs pilnībā izmantot kurināmā enerģiju, kas nozīmē, ka liela daļa siltuma tiks zaudēta dūmgāzēs

  - Temperatūras svārstības: Nepareizi noregulēts katls var izraisīt nevienmērīgu siltuma sadalījumu, radot temperatūras svārstības apkures sistēmā

  - Augsts emisiju līmenis: Neefektīva sadedzināšana var izraisīt augstāku kaitīgo vielu izmešu daudzumu, kas negatīvi ietekmē vidi

  - Bieža apkope un remonts: Pārslogots katls var biežāk bojāties, kas palielina apkopes un remonta izmaksas

- Ņemot vērā būtisko atkarību no koģenerācijas katlu mājas, ir vērts izskatīt alternatīvos siltumenerģijas avotus, lai diversificētu piegādes un samazinātu riskus.

- Sezonālie (vasaras) lietderības koeficienti, kas ir salīdzinoši zemi, liecina par iepriekšējo sistēmu nepietiekamo efektivitāti. Būtu nepieciešams izstrādāt plānu siltumenerģijas patēriņa optimizēšanai, piemēram, modernizējot apkures regulēšanas sistēmas.

- Apsverot attīstību, ir svarīgi izstrādāt ilgtermiņa investīciju plānu, kas ne tikai uztur esošo sistēmu, bet arī plāno modernizāciju, ņemot vērā siltumenerģijas pieprasījuma sagaidāmās izmaiņas un siltumapgādes sistēmu attīstību regulējošo normatīvo aktu prasības.

- Paaugstināti zudumi ir dēļ siltumtrašu izvietojuma pilsētā, kas ir ar zemu patērētāju blīvumā uz tām.

Projekta tehniskā iespējamība. Kapitālieguldījumi

Tehnisko attīstības scenāriju identifikācija

Turpmāko attīstības perspektīvu novērtēšanai Gulbenes CSS tiek identificēti trīs tehniskie scenāriji:

- Investīciju neveikšana – netiek veikti būtiski ieguldījumi siltumapgādes sistēmā, tiek veikti esošās CSS pamata uzturēšanas pasākumi ar fokusu saglabāt vismaz esošo CSS efektivitāti;

- Attīstība scenārijs (I), ja par privāto partneri tiek izvēlēts SIA “Gren Gulbene” (t.i. visai sistēmai);

- Attīstības scenārijs (II), ja par privāto partneri tiek izvēlēts cits komersants (attiecināms tikai uz pašvaldībai piederošo sistēmu).

Investīciju neveikšanas scenārijs

Netiek veikti nozīmīgi ieguldījumi siltumapgādes sistēmā – tā funkcionē esošajā veidolā un tiek nodrošināti resursi, lai tā būtu darboties un sniegt pakalpojumus spējīga, attiecībā uz siltumenerģijas avotiem, šajā scenārijā var paredzēt sekojošo:

- SIA “Gren Gulbene” par saviem līdzekļiem uztur Miera iela 17B primāro apkures katlu labā stāvokli arī turpmāk, jo tas ir saistīts ar elektroenerģijas ražošanu.

- SIA “Gren Gulbene” un pašvaldība kopīgi veic sekundārā apkures katla ECO BIOLER remontus ik gadu, veicot remontdarbus un veicot kapitālieguldījumus aptuveni 12 līdz 60 tūkst. EUR amplitūdā.

Attiecībā uz CSS siltumapgādes tīkliem, šajā scenārijā var paredzēt sekojošo:

- Esošie siltumtīkli un to piederība nemainās, jauni pieslēgumi netiek veikti, uzturēšana pamatā saistās ar plānveida un avārijas remontdarbu veikšanu, kas balstoties uz vēsturiskiem datiem, ik gadu veido ap 10 līdz 15 tūkst. EUR (zema izmaksu scenārija novērtējuma gadījumā), bet būtu jāņem vērā sekojoši aspekti:

  - Uzturēšanas veids: Uzturēšanas izmaksas var ietvert regulāras inspekcijas, remontus, noplūžu novēršanu, kā arī tīrīšanu;

  - Materiālu un darba izmaksas;

  - Uzturēšanas intervāls.

- Uzturēšanas izmaksas par 1000 metriem siltumtrases var aptuveni svārstīties šādi:

  - Zema izmaksu novērtējuma diapazons: apmēram 1000 EUR - 2000 EUR par 1000 m. Šajā diapazonā varētu ietilpt pazemes siltumtrases ar pamata uzturēšanu un retām inspekcijām.

  - Augsta izmaksu novērtējuma diapazons: apmēram 2000 EUR - 3000 EUR par 1000 m. Šajā diapazonā varētu ietilpt intensīvāka uzturēšana ar regulārām inspekcijām, remontiem un papildu darbu izmaksām.

Kopumā, ņemot vērā šos faktorus, vidējās ikgadējās uzturēšanas izmaksas varētu būt no 1 EUR līdz 5 EUR par metru. Tādējādi, ja siltumtrases garums ir 12,000 metri, tas varētu izmaksāt no 12 000 EUR līdz 60 000 EUR gadā.

Attīstība scenārijs (I), ja par privāto partneri tiek izvēlēts SIA “Gren Gulbene” (t.i. visas siltumapgādes sistēmas attīstība)

Tiek veikti siltumapgādes sistēmas pamata uzturēšanas pasākumi ar fokusu paaugstināt CSS efektivitāti, attiecībā uz siltumenerģijas avotiem, šajā scenārijā var paredzēt sekojošo:

- SIA “Gren Gulbene” par saviem līdzekļiem uztur Miera iela 17B primāro apkures katlu labā stāvokli arī turpmāk, jo tas ir saistīts ar elektroenerģijas ražošanu.

- SIA “Gren Gulbene” un pašvaldība kopīgi veic sekundārā apkures katla ECO BIOLER nomaiņu pret diviem atbilstošiem apkures katliem ar kopējo jaudu 4MW. Plānotās izmaksas ap 300 līdz 700 tūkst. EUR, bet būtu jāņem vērā sekojoši aspekti:

  - Katla cena: 4 MW šķeldas katli parasti maksā no 200 tūkst. EUR līdz 500 tūkst. EUR, atkarībā no ražotāja, modeļa, efektivitātes un garantijas piedāvājuma.

  - Uzstādīšanas izmaksas: Tās varētu sasniegt papildus 50 tūkst. EUR līdz 100 tūkst. EUR. Tas ietver uzstādīšanas darbu, materiālus, cauruļvadu (apsaistes) izveidi un optimizāciju.

  - Papildu izmaksas: Atkarībā no situācijas var būt nepieciešami arī būvniecības darbi vai infrastruktūras uzlabošanas izmaksas, kas varētu palielināt izmaksas par vismaz 50 tūkst. EUR.

  - Darbības licences un atļaujas.

Attiecībā uz siltumapgādes tīkliem, šajā scenārijā var paredzēt preventīvai uzturēšanai ik gadu ap 24 līdz 100 tūkst. EUR (augsta izmaksu novērtējuma gadījumā).

Attīstības scenārijs (II), ja par privāto partneri tiek izvēlēts cits komersants (t.i.  pašvaldībai piederošas siltumapgādes sistēmas attīstība)

Tiek veikti nozīmīgi ieguldījumi siltumapgādes modernizācijā, kas rada būtiskus priekšnoteikumus CSS tehniskās, funkcionālās un finanšu ilgtspējas nodrošināšanai ar zemāku resursu patēriņu un mazāku ietekmi uz klimata pārmaiņām.

Tiek īstenots PPP projekts, kur sistēmu attīsta un uztur viens komersants, attiecībā uz siltumenerģijas avotiem, šajā scenārijā var paredzēt sekojošo:

- SIA “Gren Gulbene” īpašumā esošā koģenerācijas katlu māja Miera iela 17B tiek atslēgta no pilsētas centralizētās siltumapgādes tīkla;

- Nākotnes ielā 7 tiek veidota primārā katlu māja, kurā būtu vismaz trīs apkures katli ar kopējo jaudu 10MW, no kā divi ne mazāki par 2MW, kas spētu efektīvi strādāt vasaras periodā. Būtu jāapsver pilnīgi jaunas katlu mājas būvniecība. Kopējās izmaksas veido ap 6-8 milj. EUR. Tabulā 1-9 norādīta izmaksu aplēse vidējam izmaksu scenārijam, kas ir noteikts 7 milj. EUR apmērā.

Tabula nr.1-9. Provizoriskais ieguldījumu izmaksu novērtējums (EUR) attīstības scenārija gadījumā

| Nr. | Izmaksu pozīcija | Summa (EUR) | Komentārs |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tehnoloģiskā daļa (katli + sistēmas) | 4 240 000 | Ietver visus galvenos tehnoloģiskos mezglus – katlus, siltummaiņus, vadību, filtru sistēmas. |
| 1.1 | MW šķeldas katli. 2 gab. Katrs 2 - 3 MW | 1 290 000 | Nodrošina vasaras režīmu un elastību darba režīmos. |
| 1.2 | 1 x 5 -6 MW šķeldas katls | 1 040 000 | Galvenais jaudas nodrošinātājs apkures sezonā. |
| 1.3 | Siltummaiņi, sūkņi, iekšējie cauruļvadi | 390 000 | Siltuma nodošanai un cirkulācijas nodrošināšanai. |
| 1.4 | Automātiskā vadības sistēma | 230 000 | SCADA, regulatori, temperatūras sensori, automatizācija. |
| 1.5. | Pelnu izvešanas sistēma | 120 000 | Automatizēta pelnu izvade un konteineri. |
| 1.6. | Kurināmā padeves sistēma | 170 000 | Transportieri, bunkuri, skrāpji – kurināmā kustībai. |
| 1.7. | Dūmgāzu attīrīšana (ESP, skruberi, cikloni) | 750 000 | Atbilstība vides prasībām – elektrostatiskie filtri, skruberi, cikloni, NOₓ/SO₂ emisiju samazināšana. |
| 1.8. | Apsaiste (siltuma akumulators, izplešanās tvertnes u.c.) | 250 000 | Siltuma režīmu balansēšana, drošība, spiediena kontrole – būtiski sistēmas stabilitātei. |
| 2 | Ēkas un infrastruktūras būvniecība | 1 810 000 | Ēkas konstrukcijas, noliktavas un teritorijas sagatavošana. |
| 2.1 | Katlu mājas ēka | 850 000 | Galvenās ēkas būvniecība – pamati, sienas, jumts. |
| 2.2 | Noliktava šķeldai | 520 000 | Angāra tipa noliktava ar jumtu. |
| 2.3 | Piebraucamie ceļi, ugunsdrošība | 280 000 | Laukumi, piebraucamie ceļi, ugunsdzēsības piekļuve. |
| 2.4 | Inženiertīkli un lietusūdens savākšana | 90 000 | Ūdensapgāde, kanalizācija, drenāža. |
| 2.5 | Zemes darbi un labiekārtošana | 70 000 | Grunts darbi, zālāji, nožogojumi. |
| 3 | Pakalpojumi un uzraudzība | 180 000 | Projektēšana un uzraudzības funkcijas. |
| 3.1 | Projektēšana | 90 000 | Visas sadaļas – arhitektūra, konstrukcijas, iekārtas. Būvekspertīze. |
| 3.2 | Autoruzraudzība | 20 000 | Projektētāja funkcijas būvniecības laikā. |
| 3.3 | Būvuzraudzība | 70 000 | Neatkarīgs uzraugs būvniecības procesam. |
| 4 | Elektroapgāde un automatizācija | 320 000 | Visa iekšējā elektroinstalācija un vadība. |
| 4.1 | Iekšējā elektroinstalācija | 140 000 | Elektropadeves tīkls ēkā un teritorijā. |
| 4.2 | Vadības sistēmas pieslēgumi | 180 000 | Automātikas skapji, vadības kontroles sistēmas. |
| 5 | Siltumtīkli | 200 000 | Trase līdz esošajam tīklam. |
| 5.1 | Trases izbūve | 150 000 | Aptuveni 100 m, rūpnieciski siltināti cauruļvadi |
| 5.2 | Ieslēgšanās mezgli esošajai CSS | 50 000 | Pievadi, pieslēgumu vietas. |
| 6 | Neprognozētie izdevumi un rezerves | 250 000 | Rezerves apjomu izmaiņu un cenu svārstību rezervācijai. |
| 7 | Izmaksas kopā | 7 000 000 |  |

Attiecībā uz siltumapgādes tīkliem, šajā scenārijā var paredzēt sekojošo:

- Esošie siltumtīkli un to piederība nemainās, jauni pieslēgumi netiek veikti, tiek veikta preventīva uzturēšana, ik gadu veido ap 24-100 tūkst. EUR (augsta izmaksu novērtējuma gadījumā)

- Centrālās siltumapgādes sistēmas zudumu optimizēšana vasaras periodā:

- Vasaras loka izveide - atslēdzot atzaru, uz kura atrodas 11 objekti, kas apkopoti Tabulā 1-10. Kopējās izmaksas veido ap 5-10 tūkst. EUR, taču jāņem vērā, ka veidojas pārdodamais siltumenerģijas samazinājums vasaras periodā – ap 9-10MWh/mēnesī.

Tabula nr.1-10. Potenciāli atslēdzamie klienti vasaras periodā

| Tips | Objektu skaits | iekštelpu platība, m2 | Kopējais patēriņš [vid.22/23], MWh | t.sk. karstā ūdens patēriņš, MWh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biroju ēkas | 2 | 748,5 | 112,2 | 7,3 |
| Parka iela 2 | 2 | 748,5 | 112,2 | 7,3 |
| Daudzdzīvokļu ēkas | 1 | 1 669,9 | 233,6 | 2,0 |
| Brīvības 24 | 1 | 1 669,9 | 233,6 | 2,0 |
| Izglītības ēkas | 2 | 1 260,8 | 107,2 | 6,6 |
| O.Kalpaka1A | 1 | 593,9 | - | - |
| Pils 3 | 1 | 666,9 | 107,2 | 6,6 |
| Ražošanas ēkas | 2 | 2 744,2 | 93,9 | 5,9 |
| Brīvības -22 | 1 | 2 601,7 | 76,3 | 3,7 |
| Brīvības iela 8 | 1 | 142,5 | 17,6 | 2,2 |
| Sociālā dienesta ēka | 1 | 928,6 | 89,8 | 6,7 |
| Dīķa 1 | 1 | 928,6 | 89,8 | 6,7 |
| Viesnīca | 1 | 1 634,3 | 204,9 | 86,5 |
| Brīvības iela-18 | 1 | 1 634,3 | 204,9 | 86,5 |
| Neklasificēts | 2 | - | 53,9 | 2,3 |
| Pavisam kopā | 11 | 8 986,3 | 895,5 | 117,1 |

- Kā redzams no datiem tabulā 1-10, šiem objektiem ir zems karstā ūdens patēriņš (izņemot viesnīcu) un to atslēgšana ir tehniski vienkārši īstenojama, izveidojot siltumtrases pārslēgšanas mezglu O.Kalpaka un Marisas ielas krustojuma zonā. Tā vietā būtu nepieciešams izveidot individuālos siltā ūdens ražošanas avotus.

- Papildus centrālās siltumapgādes sistēmas zudumu optimizēšana vasaras periodā, kas var ietvert vairākus risinājumus:

    - Samazināt temperatūru sistēmā, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.906 "Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi", spēkā no 2010. gada 28. septembra;

    - Izolācijas uzlabošana;

    - Sistēmas regulēšana: Izmantojot uzlabotas regulēšanas sistēmas (piemēram, viedas termoregulācijas sistēmas), lai pielāgotu siltuma piegādi atbilstoši faktiskajam pieprasījumam, nodrošinot efektīvāku enerģijas izmantošanu.

    - Siltuma uzkrāšana: Izmantojot siltuma uzkrāšanas akumulatorus, lai uzkrātu siltumu, kad tas nav nepieciešams (piemēram, nakts laikā), un izlaist to dienas laikā, kad pieprasījums var būt augstāks.

    - Rūpīga plānošana: Analizēt un plānot siltuma piegādi, lai novērstu pārmērīgu siltuma ražošanu vasaras mēnešos, kad pieprasījums parasti ir zems.

    - Risinājumi alternatīvajām enerģijām: Apsvērt iespēju izmantot alternatīvās enerģijas avotus, piemēram, saules enerģiju, lai papildinātu siltuma ražošanu.

- Izskatot tehniskās alternatīvas, ir secināms, ka, veicot samērīgus ieguldījumus, īsu siltumtrašu izbūvē, ir iespēja turpināt nodrošināt siltumapgādi vairumam objektu, kas šobrīd tiek nodrošināti ar siltumenerģiju caur SIA “Gren Gulbene” piederošām siltumtrasēm

  - Pirmais posms - savienot daudzdzīvokļu ēku Lazdu ielā 7A ar ēku O.Kalpaka ielā 46. Indikatīvais siltumtrases garums 71m (d140). Indikatīvās izmaksas no 5-12 tūkst. EUR. Pārdodamais siltumenerģijas apjoms gadā – 110,53MWh;

  - Otrais posms - savienot skolu Līkā ielā 21 ar objektu Vidus ielā 13C (44m, d140) un PII Bērzu ielu 4b (380m, d250). Indikatīvās izmaksas no 250-300 tūkst. EUR. Pārdodamais siltumenerģijas apjoms gadā – 975,28MWh

- Papildus būtu jāizslēdz no patreizējā siltumapgādes klientu loka 6 objekti, kas apkopoti tabulā 1-11. Atslēgšanas izmaksas veido ap 20-30 tūkst. EUR.

Tabula nr.1-11. Potenciāli atslēdzamie objekti, kas nedalāmi saistīti ar SIA “Gren Gulbene” siltumtīkliem

| Tips | Objektu skaits | iekštelpu platība, m2 | Kopējais patēriņš [vid.22/23], MWh | t.sk. karstā ūdens patēriņš, MWh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biroju ēkas | 1 | 259,40 | 15,40 | 0,03 |
| Ūdensvada iela 2a | 1 | 259,40 | 15,40 | 0,03 |
| Daudzdzīvokļu ēkas | 1 | 1 701,30 | 110,53 | - |
| Lazdu 7a | 1 | 1 701,30 | 110,53 | - |
| Ražošanas ēkas | 2 | 3 852,80 | 263,21 | - |
| Brīvības 66 | 1 | 2 882,20 | 262,58 | - |
| Zaļa iela 3 | 1 | 970,60 | 0,63 | - |
| Tirdzniecības ēkas | 1 | 1 329,80 | 12,58 | - |
| Rīgas 65A ELVI | 1 | 1 329,80 | 12,58 | - |
| Neklasificēts | 1 | 316,50 | 33,56 | 0,10 |
| Ūdensvada iela 2 | 1 | 316,50 | 33,56 | 0,10 |
| Pavisam kopā | 6 | 7 459,80 | 435,28 | 0,13 |

  - Kā redzams no tabulā 1-11 sniegtajiem datiem, tad seši objekti būtu atvienojami no CSS, jo tie ir nedalāmi saistīti ar SIA “Gren Gulbene” siltumtīkliem un nav saimnieciski pamatots veidot jaunus (paralēlus) pieslēgumus šiem objektiem.

  - Papildus iepriekš minētajam attiecībā uz Attīstības scenāriju ar tikai pašvaldībai piederošo siltumapgādes infrastruktūras daļu, pastāv iespēja nodrošināt PPP līguma ieviešanu, izmantojot arī esošo siltuma ražošanas infrastruktūru.

Proti, PPP atlases procedūrā izraudzītais jaunais sistēmas operators (PPP līguma ieguvējs) var vienoties ar SIA “Gren Gulbene” par sadarbību. Tā var ietvert:

    - siltuma piegādi no SIA “Gren Gulbene” īpašumā esošās koģenerācijas katlu mājas Miera ielā 17B,

    - kā arī siltuma piegādi objektiem, kas ir nedalāmi saistīti ar SIA “Gren Gulbene” siltumtīkliem (turklāt SIA “Gren Gulbene” var turpināt piegādāt siltumu objektiem, kas ir tieši saistīti ar SIA “Gren Gulbene” piederošo katlu māju un siltuma tīkliem).

Šāda sadarbība ir iespējama, jo atbilstoši Enerģētikas likuma 49. pantam:

    - viena siltumenerģijas apgādes sistēmas operatora licences darbības zonā var darboties vairāki siltumenerģijas ražotāji,

    - šiem ražotājiem ir tiesības piedāvāt sistēmas operatoram iepirkt saražoto siltumenerģiju par vienošanās cenu.

Savukārt Enerģētikas likuma 49. panta otrā daļa nosaka, ka, slēdzot līgumus par siltumenerģijas iepirkšanu vai atsakoties tos slēgt, jāievēro ekonomiskā pakāpeniskuma principi.

  - FEA izstrādes procesa gaitā, balstoties uz savstarpējo komunikāciju ar SIA “Gren Gulbene”, ir gūts nepārprotams apliecinājums par SIA “Gren Gulbene” ieinteresētību ilgtermiņā nodrošināt siltumapgādes pakalpojumus Gulbenes pilsētā.

SIA “Gren Gulbene” neformāli ir izteikusi nodomu piedalīties Gulbenes pilsētas siltumapgādes PPP līguma piešķiršanas procedūrā, pretendējot uz tiesībām sniegt siltumapgādes pakalpojumus, bet neveiksmes gadījumā – izvērtēt iespēju nodrošināt siltumenerģijas piegādi jaunajam sistēmas operatoram, darbojoties tikai siltumenerģijas ražotāja statusā, ievērojot attiecīgos normatīvos aktus.

Scenāriju kopsavilkums

Apkopojot izvērtētos scenārijus komponents, var secināt, ka:

- Investīciju neveikšanas scenārijs praktiski ir esošās situācijas turpinājums bez nozīmīgiem ieguldījumiem pilsētas siltumapgādes infrastruktūrā un līdz ar to arī bez jūtamiem energoefektivitātes uzlabojumiem. Te jāuzsver, ka šāda scenārija iespējamība ilgtermiņā, raugoties no tehniski – funkcionālajiem aspektiem, nav iespējama. Esošo situāciju ir iespējams saglabāt vēl noteiktu laika periodu (līdz 10 gadiem), bet tad būs nepieciešamas milzīgas finanšu investīcijas, lai vispār saglabātu centralizētās siltumapgādes sistēmas funkcionēšanu.

- Attīstības scenārijs (I), ja par privāto partneri tiek izvēlēts SIA “Gren Gulbene”, ļauj visu Gulbenes siltumapgādes sistēmu skatīt kopumā (gan SIA “Gren Gulbene”, gan pašvaldībai piederošo).  Šis scenārijs paredz nozīmīgas investīcijas sekundārā apkures katla nomaiņā, regulāras investīcijas siltumtrašu energoefektivitātē, kā arī vasaras lokas izveidi, kas kopā 20 gadu periodā sasniegtu 1,5-2,0 milj. EUR. SIA “Gren Gulbene” spētu izmantot savu esošo infrastruktūru un jaunas katlu mājas būvniecība nebūtu nepieciešama.

- Attīstības scenārijs (II), ja par privāto partneri tiek izvēlēts cits komersants, paredz risinājumus  tikai pašvaldības siltumapgādes infrastruktūrai, nodalot no SIA “Gren Gulbene” infrastruktūras un attīstot to patstāvīgi, kur nozīmīgākās investīcijas būs jaunā katlu mājā, saglabājot regulāros ieguldījumus siltumtrasēs, kā arī, veicot ieguldījumus, lai atslēgtos no SIA “Gren Gulbene” piederošās infrastruktūras. Kopējās investīcijas 21 gadu periodā sasniedz 7,3 līdz 9,3 milj. EUR 2025. gada cenās. Jaunas katlu mājas būvniecība ir nepieciešama, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību – respektīvi, esošo katlu māju funkcionalitāte neļauj tajās uzstādīt jaunus katlus, bez esošo katlu demontāžas. Ja koncesijas līgums tiks uzticēts citam komersantam, tad SIA “Gren Gulbene” savu pakalpojumu sniegs līdz brīdim, kad jaunais komersants būs izveidojis savu apkures mezglu un būs gatavs sniegt pakalpojumu. Līdz tam brīdim tiks pagarināts līgums ar SIA “Gren Gulbene”.

- Abi attīstības scenāriji nodrošinātu Gulbenes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas funkcionēšanu ar pietiekami optimāliem energoefektivitātes rādītājiem vairāk kā 20 gadus.

Tabula nr.1-12. Scenāriju kopsavilkums

| Ieguldījumu veids | Investīciju neveikšanas scenārijs* | Attīstība scenārijs (I) visai sistēmai, ja par privāto partneri tiek izvēlēts SIA “Gren Gulbene” | Attīstības scenārijs (II) pašvaldībai piederošai sistēmai, ja par privāto partneri tiek izvēlēts cits komersants |
| --- | --- | --- | --- |
| Siltumavoti | ECO BIOLER remontā vismaz 12-60 tūkst. EUR/gadā | Sekundārā apkures katla ECO BIOLER nomaiņa pret diviem atbilstošiem apkures katliem ar kopējo jaudu 4 MW, Plānotās izmaksas ap 300-700 tūkst. EUR | Nākotnes ielā 7 tiek veidota primārā katlu māja, kurā būtu vismaz trīs apkures katli ar kopējo jaudu 10MW, no kā divi ne mazāki par 2MW**, Kopējās izmaksas veido ap 6-8 milj. EUR |
| Siltumtīkli | 10 - 15 tūkst. EUR/gadā | 24 - 100 tūkst. EUR/gadā | 24 - 100 tūkst. EUR/gadā |
| Vasaras loka izveide |  | 5-10 tūkst. EUR | 5-10 tūkst. EUR |
| Atslēgšanas izmaksas no SIA “Gren Gulbene” tīkliem | n/a | n/a | 20-30 tūkst. EUR. |
| Kopējās investīcijas | 22-75 tūkst. EUR/gadā | 305-710 tūkst. EUR plus 24-100 tūkst. EUR/gadā | 6-8 milj. EUR plus 24-100 tūkst. EUR/gadā |
| Vidējas sistēmas kalpošanas laiks | Līdz 10 gadiem | 20 gadi + | 20 gadi + |
| Zudumi | virs 17,7% līdz pat 21% | Līdz 15% | Līdz 12% |

* - Investīciju neveikšanas scenārijs ir tikai hipotētisks, ņemot vērā tehniski – funkcionālos siltumapgādes sistēmas ilgtspējas ierobežojumus. Šis scenārijs netiek sīkāk analizēts FEA. Tas tiek izmantots tikai kā mēraukla, lai noteiktu sagaidāmos finanšu un sociālekonomiskos ieguvumus un izmaksas, kas radīsies ieviešot vienu vai otru attīstības scenāriju.

** - trīs apkures katli Nākotnes iela 7, kas darbosies pēc kaskādes principa, secīgi pieslēdzot katlus atkarībā no pieprasījuma. Vasaras periodā karsto ūdeni sagatavotu divi 2MW apkures katli.

Attīstības scenārijs visai pilsētas sistēmai bez SIA “Gren Gulbene” ir vērtējams kā maz ticams, jo:

- Šādā gadījumā pašvaldībai būtu nepieciešams vienoties ar SIA “Gren Gulbene” par mehānismiem, kādā veidā atpirkt pamatlīdzekļus, kuros veiktas būtiskas investīcijas.

- Saskaņā ar līdzšinējām pārrunām, SIA “Gren Gulbene” izskatītu iespēju atsavināt sistēmu vienīgi kā vienotu biznesa kopumu, nevis nodalītus pamatlīdzekļus (piemēram, siltumtīklus vai katlu māju).

- No pašvaldības puses šāda "biznesa pirkšana", tostarp koģenerācijas komponentes iegāde, nav iespējama, ņemot vērā Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktos ierobežojumus attiecībā uz komercdarbības veikšanu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, turpmākajos FEA aprēķinos brīvas konkurences nodrošināšanas nolūkā detalizēti tiek izvērtēts II scenārijs – “Attīstības scenārijs (II) pašvaldībai piederošai sistēmai, ja par privāto partneri tiek izvēlēts cits komersants”. Šī scenārija ietvaros tiek analizētas divas alternatīvas IAV vērtības noteikšanai:

- Scenāriju ievieš Gulbenes novada pašvaldība caur publisko iepirkumu;

- Scenāriju ievieš privātais partneris, kas izraudzīts PPP iepirkuma procedūras rezultātā.

Ja iepirkuma procedūras rezultātā par privāto partneri tiek izvēlēta SIA “Gren Gulbene”, pastāv priekšnoteikumi no tehniskā viedokļa īstenot Attīstības scenāriju visai pilsētas infrastruktūrai kopumā (Attīstības scenārijs (I)), un noslēgtais koncesijas līgums nodrošinātu sabiedrībai kopumā vismaz līdzvērtīgus, ja ne labākus nosacījumus, salīdzinot ar scenāriju, kurā par privāto partneri tiek izvēlēts cits komersants.

Projekta tiesiskā pieļaujamība

Atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem

Gulbenes novada attīstības plānošanas dokumenti

Gulbenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam

Siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes attīstība un ilgtspēja ir ietverta un atbilst Gulbenes novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam ietvaram, t.sk.:

- Gulbenes novada vīzija - Sakopti lauki, daudzveidīga lauksaimnieciskā ražošana un pārstrāde, inovatīvi ražošanas uzņēmumi, kvalitatīvi pakalpojumi, uzturēta kultūrvide un vēstures pieminekļi, pievilcīga lauku un pilsētvides ainava, aktīva sabiedriskā dzīve, sociālā iekļaušana - pamats dzīvošanai, strādāšanai, atpūtai un dzīves līmeņa kvalitātes paaugstināšanai katrā ģimenē un novadā kopumā.

“Kvalitatīvi pakalpojumi” t.i. - pašvaldība sadarbībā ar valsts institūcijām rada iespējas: uzlabo tehnisko (t.sk. siltumapgādes infrastruktūru) un sociālo infrastruktūru, nodrošina uzņēmējdarbībai labvēlīgu un dzīvošanai pievilcīgu vidi.

- Stratēģijā horizontālā prioritāte noteikta - Infrastruktūras sakārtošana, kas ir vienojošs no stratēģiskajiem mērķiem izrietošs pasākumu kopums.

- 2.stratēģiskais mērķis (SM2) – Attīstīta tautsaimniecība, uzņēmējdarbībai labvēlīga vide, iekļauj Ilgtermiņa prioritāti Ilgtspējīga ekonomika un uzņēmējdarbību atbalstoša vide, kas savukārt ietver Prioritāro virzienu Kvalitatīvi pakalpojumi.

Gulbenes novada attīstības programma 2025. –2030. gadam

Gulbenes novada attīstības programmā Stratēģiskie mērķa (SM2) Ilgtspējīga ekonomika un uzņēmējdarbību atbalstoša vide ietvaros ir izvirzīta Ilgtermiņa prioritāte (IP) Ilgtspējīga ekonomika un uzņēmējdarbību atbalstoša vide, kas savukārt ietver sekojošu vidēja termiņa prioritāti (VTP), rīcības virzienu (RV) un uzdevumu (U):

      - VTPE2. Vide un klimats;

      - RVE2.2. Energoefektivitāte un atjaunīgie energoresursi

      - Rīcības plānā zem uzdevuma UE2.2.1. Veicināt pašvaldības īpašumu energoefektivitāti un atjaunīgo energoresursu izmantošanu ir izvirzīti sekojoši apakšuzdevumi:

        - Uzlabot apkures sistēmas pašvaldības iestādēs - Uzstādīti 3 jauni, efektīvi apkures katli;

        - Uzlabot esošo siltumtīklu energoefektivitātes rādītājus - Veikti uzlabojumi siltumtīklā, uzlabojušies efektivitātes rādītāji;

      - Investīciju plānā zem uzdevuma UE2.2.1. Veicināt pašvaldības īpašumu energoefektivitāti un atjaunīgo energoresursu izmantošanu ir izvirzīti sekojoši projekti:

        - Apkures sistēmas uzlabošana Gulbenes pilsētā, 3 500 000 EUR, kas ietver apkures ražošanas sistēmas modernizāciju 2026-2028.gadu periodā Privātās publiskās partnerības ietvaros bez pašvaldības ieguldījuma;

        - Pilnveidota centralizēto siltumtīklu sistēma Gulbenes pilsētā, 300 000 EUR, kas ietver siltumtrašu izbūvi un atjaunošanu 2026-2028.gadu periodā Privātās publiskās partnerības ietvaros bez pašvaldības ieguldījuma.

Gulbenes novada teritorijas plānojums

Atbilstoši Gulbenes novada teritorijas plānojuma aktuālai redakcijas (2018.gads) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem īpaši nosacījumi attiecībā uz siltumapgādes sistēmas jomu nav paredzēti.

Reģionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumenti

Siltumapgādes sistēmas energoefektivitāte un ilgtspēja ir ietverta un atbilst Vidzemes plānošanas reģiona plānošanas dokumentiem:

- Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030 ietver ilgtermiņa prioritāti Nr. 4 “Ilgtspējīga ekonomika”, kuras Mērķis 2020 ir “palielināt energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu”;

- Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2022 – 2027. gadam ietvaros siltumapgādes sistēmu energoefektivitāte un ilgtspēja ir viens no pasākumiem, kas ir ietverts zem 3. mērķa - Veicināt tautsaimniecības attīstību un izaugsmi, pārveidojot saimniekošanas modeļus – prioritātēm, rīcības virzieniem un uzdevumiem:

  - Vidēja termiņa tematiskās prioritātes E4. Efektīva un tīra enerģija rīcības virziena (RV1) “Energoplānošanas stiprināšana” uzdevumi:

    - attīstīt reģionālo enerģijas informācijas sistēmu;

    - Paaugstināt enerģijas plānošanas institucionālo kapacitāti visos līmeņos (vietējā, pašvaldību, reģionālā)

  - Rīcības virziena (RV2) “Energofektivitāte” uzdevumi:

    - Energoefektīvas infrastruktūras un tehnoloģiju (tostarp AER) attīstība, nodrošinot t.sk. uzņēmējdarbības pāreju uz klimata neitralitāti;

    - Veicināt energoefektivitāti.

  - Rīcības virziena (RV3) “Atjaunojamās enerģijas pielietojuma veicināšana” uzdevumi:

    - izveidot un ieviest jaunus atjaunojamās enerģijas izmantošanas modeļus un sistēmu;

    - Enerģijas kopienu izveide;

    - Ilgtspējīgas enerģijas izmantošana.

- Horizontālā prioritātes P2 “Klimatneitralitāte un pielāgošanās”:

  - Rīcības virziena (RV1) “Klimatneitralitāte” uzdevumi:

    - Veicināt klimatneitralitāti lēmumos un rīcībās;

    - Veicināt izmešu samazināšanu

  - Rīcības virziens (RV2) “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” uzdevums:

    - Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām.

Nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumenti

Siltumapgādes sistēmu energoefektivitātes attīstība un ilgtspējas nodrošināšana ir ietverta un atbilst nacionālā līmeņa plānošanas dokumentiem, t.sk.:

- Latvijas nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. gadam, prioritāte “Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība”. Prioritātes mērķis [244] “Dzīves vides kvalitātes uzlabošana līdzsvarotai reģionu attīstībai”. Rīcības virziens “Daba un vide – “zaļais kurss”” ;

- Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021. - 2030. gadam (NEKP 2030). NEKP 2030 ir politikas plānošanas dokuments, ar kuru tiek noteikti Latvijas mērķi un to izpildes pasākumi:

  - siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) samazinājums un oglekļa dioksīda piesaistes palielinājums;

  - atjaunojamo energoresursu (AER) īpatsvara palielinājums;

  - energoresursu izmantošanas samazinājums un energoefektivitātes uzlabošana;

  - enerģētiskās drošības nodrošināšana un enerģētiskās atkarības mazināšana;

  - enerģijas tirgu infrastruktūras uzturēšana un uzlabošana;

  - enerģētiskās nabadzības samazināšana un taisnīgas pārejas nodrošināšana;

  - inovāciju, pētniecības un konkurētspējas uzlabošana.

Atbilstība normatīvajiem aktiem

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 1. punktā noteikto siltumapgādes pakalpojumu organizēšana, neatkarīgi no tā kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, ir viena no pašvaldības autonomajām funkcijām.

Papildus minētajam pašvaldību funkcijas ietver tādu pakalpojumu pieejamību, kuru nodrošināšanai pašvaldība uztur un attīsta atbilstošu nekustamo īpašumu, kuram nepieciešams nodrošināt siltumapgādi (piemēram, izglītība, kultūra, sports, sociālā palīdzība un pakalpojumi, u.c.). Likumā kā atsevišķa autonomā funkcija (4. panta 1. daļas 22. punktā) ir izdalīts pienākums veicināt klimata pārmaiņu ierobežošanu un pielāgošanos tām.

Savukārt, attiecībā uz publiskas personas nekustamo īpašumu pašvaldībai jeb īpašuma valdītāja uzdevums saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu ietver pienākumu nodrošināt nekustamā īpašuma lietošanu un uzturēšanu (fizisku saglabāšanu visā tā ekspluatācijas laikā) atbilstoši normatīvo aktu prasībām un veicināt tā uzlabošanu, t.sk. nodrošinot īpašumā esošo ēku siltumapgādi.

Publiskās un privātās partnerības (PPP) likums nenosaka ierobežojumus attiecībā uz siltumapgādes jomas nodošanu privātajam partnerim, turklāt siltumapgādes joma atbilst tiem priekšnosacījumiem, kas definēti PPP likumā attiecībā uz pazīmēm, kas raksturo publiskā un privātā sektora sadarbību. Tie ir :

- sadarbība notiek starp vienu vai vairākiem publiskajiem partneriem un vienu vai vairākiem publiskās un privātās partnerības procedūrā iesaistītajiem privātajiem partneriem (potenciālie sadarbības partneri ir Gulbenes novada pašvaldība un privātais partneris);

- sadarbība notiek, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā (siltumapgādes sistēmas uzturēšana un attīstība paredz gan būvdarbu veikšanu un rezultātā pakalpojumu sniegšanu);

- tā ir ilgtermiņa sadarbība, kas ilgst līdz 30 gadiem, bet šajā likumā paredzētajos gadījumos arī ilgāk (siltumapgādes pakalpojums ir ilgtermiņā nepieciešams pakalpojumus, turklāt nozīmīgas investīcijas spēj nodrošināt atdevi tikai ilgtermiņā);

- publiskais un privātais partneris apvieno un izmanto tam pieejamos resursus (piemēram, īpašumu, finanšu līdzekļus, zināšanas un pieredzi);

- atbildība un riski tiek dalīti starp publisko partneri un privāto partneri (īstenojot PPP principu siltumapgādes jomā ir skaidri nodalāma atbildība un riski, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu efektīgi un ilgtspējīgi).

Projekta finansiālā un sociālekonomiskā analīze

Galvenie projekta finanšu un sociālekonomiskās analīzes pieņēmumi

Projekta finanšu un sociālekonomiskā analīze ir balstīta uz sekojošiem pieņēmumiem:

- Kapitālieguldījumu dzīves cikls – 20 gadi. Kapitālieguldījumu dzīves cikls ir noteikts saskaņā ar Eiropas Komisijas optimālo references periodu projektiem enerģētikas jomā, kas ir noteikts 15 līdz 25 gadu garumā. Savukārt, Projekta dzīves cikls ir 21 gads, no kuriem pirmais gads ir investīciju veikšanas periods.

- Inerces un optimālās attīstības scenārijos tiek pieņemts, ka ekspluatācijas fāzē iespējamā privātā partnera un pašvaldības efektivitāte varētu būt līdzīga, t.i. tiek pieņemts, ka privātais partneris nespētu veidot būtiskus izmaksu ietaupījumus dēļ lētāka kurināmā materiāla. Tas ir darīts tāda apsvēruma dēļ, ka nav pieejamu dokumentālu un kvantitatīvos pētījumos balstītu pamatojumu, ka pašvaldība kā siltumapgādes pakalpojumu sniedzējs ir mazāk efektīvs nekā privātais pakalpojumu sniedzējs. Tomēr empīriskā pieredze un kvalitatīva rakstura pētījumi rāda, ka privātais pakalpojumu sniedzējs var būt efektīvāks (piemēram, pērkot šķeldu lielākos apjomos vairākām katlu mājām uzreiz) un tas ir ņemts vērā turpmākajās FEA sadaļās, kad ir tikusi novērtēta Ieguldījumam Atbilstošā Vērtība (IAV);

- Tiek pieņemts, ka tajos siltumapgādes objektos, kuri tiek virzīti ieviešanai kā PPP alternatīva, pašvaldība pieprasīs privātajam partnerim nodrošināt optimālu apkures līmeni, t.i. pašvaldība nemēģinās ietaupīt finanšu resursus, piemēram, ilgstoši ziemā apkurināmajā objektā turot temperatūru mazāku par optimālo;

- Aprēķinos tiek izmantotas reālās diskonta likmes:

  - Finanšu - 4%;

  - Sociālekonomiskā – 5%.

- Sociālekonomisko ieguvumu vienību vērtības ir noteiktas, balstoties uz Eiropas līmeņa pētījumiem par dažādu sociālekonomisko ieguvumu vērtībām, adaptējot tās Latvijas apstākļiem. Katrs atsevišķs pieņēmums un metodoloģiskais apraksts par konkrētu ieguvumu ir definēts turpmākajās FEA sadaļās. Sociālekonomisko ieguvumu vienību vērtības ir indeksētas ar koeficientu “Iekšzemes kopprodukta deflators”. Tas ir darīts gan, adaptējot vēsturiskās sociālekonomisko ieguvumu vērtības uz 2025. gada cenām, gan arī indeksējot šo ieguvumu vērtības uz nākotnē esošajiem laika periodiem;

- ENPV, ERR un B/C koeficienti tiek aprēķināti, izmantojot vispārpieņemtus šo rādītāju aprēķina algoritmus;

- Sociālekonomiskajā analīzē ir veiktas fiskālās korekcijas. Sīkāka metodoloģija un aprēķins ir demonstrēts FEA sadaļā Nr. 1.5.3.1.;

- FEA IIA finanšu analīzes sadaļas aprēķinos pēdējā gada naudas plūsmas ieņēmumos tiek iekļauta kapitālieguldījumu atlikusī vērtība. Sociālekonomiskajā analīzē par kapitālieguldījumu fiskāli koriģēto atlikušo vērtību tiek samazinātas ieguldījumu sociālekonomiskās investīciju izmaksas;

- Projekta makroekonomiskie pieņēmumi balstīti uz prasībām, kuras ir noteiktas Ministru kabineta 06.10.2009 noteikumu Nr.1152 „Kārtība finanšu un ekonomisko aprēķinu. veikšanai, publiskās un privātās partnerības līguma veida noteikšanai un atzinuma par finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem sniegšanai” 11. punktā. To kopsavilkums ir atspoguļots tabulā 1-13.

Tabula nr.1-13. Makroekonomiskie pieņēmumi cenu indeksu izmaiņām (pa gadiem)

| Faktors / Gads | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 un turpmāk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iekšzemes kopprodukta deflators (%) | 3,1 | 2,7 | 2,7 | 2,4 | 2,0 |
| Darba algas (bruto) izmaiņas, salīdzināmās cenās (%) | 3,2 | 3,2 | 2,4 | 2,4 | 2,1 |

- Tie pieņēmumi, kas ir individuāli raksturīgi katram konkrētajam sociālekonomiskajam ieguvumam vai izmaksām ir definēti turpmākajās šīs FEA sadaļas apakšsadaļās.

Projekta finansiālā iespējamība

Investīcijas

Tabulā 1-13 atspoguļo investīciju kopumu, kurš ir veicams, lai nodrošinātu atbilstošu un optimālu siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu Gulbenes pilsētā. Definētās investīcijas ļautu nodrošināt pakāpenisku un ilgtspējīgu pieeju centralizētās siltumapgādes sistēmu uzlabošanai un uzturēšanai, t.i. pakalpojuma nepārtrauktību, pieejamību un temperatūras režīmu, kas būtu vismaz 18oC iekštelpās ziemas laikā.

Sākotnēji nepieciešamās investīcijas (pirmajā darbības gadā jeb 2028. gadā) ir noteiktas EUR 0,5 milj. apmērā, kuras ir veicamas, ja tiek saglabāts esošais sadarbības modelis, bet EUR 7,0 milj., ja tiek ieviests attīstības scenārijs ar jaunas primārās katlu mājas izveidi Nākotnes ielā 7, Gulbenē.

Turpmākajos gados ir plānotas pakāpeniskas reinvestīcijas, lai atjaunotu gan jau esošos Gulbenes pilsētas CSS pamatlīdzekļus, gan arī veiktu papildus investīcijas tajos ieguldījumos, kuri būs izveidoti Projekta dzīves cikla sākotnējos gados.

PPP attīstības scenārija gadījumā (tabulā 1-14, Max. Scenārijs) galvenās reinvestīcijas galvenokārt paredz apkures katlu mezglu uzlabošanu un atjaunošanu, lai PPP līguma darbības perioda beigās katls būtu ekspluatējams vēl vismaz 5 gadus. Lai gan reinvestīciju apjoms ir aptuvens, šis pieņēmums jāiekļauj aprēķinos, lai atspoguļotu nepieciešamos principiālos ieguldījumus. Plānotie reinvestīciju pasākumi var ietvert vismaz sekojošo:

- Siltummaiņu attīrīšana un nomaiņa – ja esošie siltummaiņi ir bojāti korozijas vai nosēdumu dēļ.

- Efektīvāku siltummaiņu materiālu un pārklājumu izmantošana, lai uzlabotu siltuma pārnesi un pagarinātu komponentu kalpošanas laiku.

- Katla oderes atjaunošana, ja nepieciešams – var tikt izmantoti nerūsējošā tērauda ieliktņi (ar hroma, niķeļa un molibdēna piejaukumiem), kas tiek piemetināti vai mehāniski piestiprināti. Šādi ieliktņi nodrošina papildu noturību pret termālo stresu un ķīmisko koroziju, pagarinot katla kalpošanas laiku par 5–10 gadiem. Tāpat var būt nepieciešama ugunsdzēsības sistēmas modernizācija.

- Cirkulācijas sūkņu nomaiņa, lai nodrošinātu stabilu un energoefektīvu siltumapgādes sistēmas darbību.

Tabula nr.1-14. Projekta investīciju kopsavilkums dažādu scenāriju ietvaros (tūkst. EUR)

| Nr. | Scenārijs un investīciju veids | 2028 | Reinvestīcijas 2029 un turpmāk (tūkst. EUR) projekta dzīves cikla laikā |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Min. scenārijs | Max. scenārijs | Vidēji gadā |
| 1 | Attīstības modelis ar nepieciešamajām investīcijām (PPP), t.sk. | 7 000 | 24 | 200 – 500 | 60 |
| 1.1 | Primārās katlu mājas Nākotnes ielā 7 izveide | 7 000 | - | - | - |
| 1.2. | Siltumapgādes tīklu nomaiņa | - | 24 | 200 - 500 | 60 |

Attīstības scenārijs (III) paredz daudz būtiskākus ieguldījumus siltumapgādes pārvades infrastruktūras atjaunošanā, kas nodrošinās zudumu samazināšanos CSS kopumā. Tabulā 1-14 ir norādītas ticamākās vērtības no tām investīciju ieguldījumu izmaksām, kuras katram no scenārijiem ir norādītas FEA sadaļā Nr. 1.3.

FEA finanšu modeļa aprēķinā reinvestīcijām ir tiek paredzētas vidējās vērtības t.i.:

- siltumapgādes tīklu nomaiņai 60 tūkst. EUR ik gadu;

- apkures katla rekonstrukcija 200 tūkst. EUR 2037.gadā un 500 tūkst. EUR 2047.gadā.

CSS pakalpojuma sniegšanas un uzturēšanas izmaksu izmaiņas nākotnē

FEA analīze ir balstīta uz SIA “Gren Gulbene” datiem, pieņemot, ka tie ir optimāli Gulbenes centralizētajai siltumapgādes sistēmai. Tam ir loģisks pamatojums:

- SIA “Gren Gulbene” izmaksu struktūra ir līdzīga citiem līdzīgiem siltumapgādes pakalpojumu sniedzējiem.

- SIA “Gren Gulbene” tarifi ir apstiprināti SPRK, kas nozīmē, ka to pamatotība jau ir izvērtēta regulatīvā līmenī.

Ņemot to vērā, šajā analīzē nav veikta alternatīvu pakalpojumu sniegšanas un ar to saistīto izmaksu pārskatīšana. Tā vietā ir piemērots ceteris paribus princips—t.i., tiek analizēti tikai tie faktori, par kuriem ir skaidrs, ka tie mainīsies. Pārējie lielumi, kuru izmaiņas nav zināmas vai ir nenozīmīgas projekta kontekstā, tiek pieņemti kā nemainīgi. Pretējā gadījumā prognožu rezultāti varētu būt ar augstu kļūdas varbūtību.

CSS pakalpojuma sniegšanas un uzturēšanas izmaksu izmaiņas nākotnē ir noteiktas, balstoties uz vairākiem empīriskiem un kvalitatīviem pieņēmumiem:

- Pastāvīgi ir vērojama tendence, ka samazinās gan siltumtīklos nodotās enerģijas apjoms, gan arī lietotājiem piegādātās siltumenerģijas apjoms. Primārie dzinējspēki šādai tendencei ir divi:

  - Klimata pārmaiņas, kuru rezultātā pieaug vidējā gaisa temperatūra. To arī apstiprina LVĢMC publiski pieejamie dati par Gulbenes meteoroloģisko staciju laika posmam no 2013. līdz 2024. gadam. Kaut arī datu izlase ir neliela, tā jebkurā gadījumā iezīmē šo tendenci. Tā piemēram, 2013. gada vidējā temperatūra Gulbenē ir bijusi 6,41 oC, bet 2024. gadā – 8,15 oC;

  - Gulbenē līdzīgi kā visā Latvijā notiek ēku siltināšana. Prakse rāda, ka ēkas siltumenerģijas patēriņš pēc siltināšanas samazinās 40% līdz pat 83% (ēka Siguldā, Lakstīgalu ielā 3) amplitūdā. Kopš 2009. gada Gulbenes novada pašvaldībā ir veikti energoefektivitātes uzlabošanas darbi 27 pašvaldības ēkās, tostarp, veikta fasāžu siltināšanu, logu un durvju nomaiņa, pārsegumu, cokolu un grīdu siltināšana. Pateicoties šiem pasākumiem, pašvaldība 2025. gada cenās ietaupa vairāk nekā 187 tūkst. EUR gadā. Kopējais siltumenerģijas patēriņa samazinājums, ko ir devusi šo projektu realizācija, ir aptuveni 2,1 GWh, kas apliecina šo siltināšanas projektu augsto efektivitāti.

Visos aprēķinos ir izdarīts pieņēmums, ka klientiem nodotās siltumenerģijas apjoms samazināsies par vidēji 0,75% gadā. Faktiskās izmaiņas katru gadu būs atkarīgas no laikapstākļiem.

- Esošajā situācijā netiek veikti plānveidīgi ieguldījumi katlu un inženiertehnisko tīklu atjaunošanā. Ja situācija netiek mainīta, tad tiek radīti priekšnoteikumi turpmākam CSS efektivitātes kritumam. Siltumenerģijas zudumi 2022. gadā Gulbenē sasniedza 17,93%, bet 2023. gadā – 17,68%. Nozares pieredze rāda, ka, pasliktinoties CSS tehniskajam stāvoklim, ir iespējama turpmāks siltumenerģijas zudumu pieaugums. Balsoties uz šiem apsvērumiem, visos aprēķinos ir izdarīti pieņēmumi, ka:

  - Ilgtermiņā siltumenerģijas zudumi sasniegs 21%, ja tiks saglabāts esošais sadarbības modelis un ne GNP, ne SIA “Gren Gulbene” neveiks nozīmīgas investīcijas CSS infrastruktūras atjaunošanā, t.sk. veco siltumapgādes tīklu pārbūvē un CSS optimizācijas sistēmās. Esošais sadarbības modelis to noteikti neveicinās darīt SIA “Gren Gulbene”, tā kā no komersanta puses nav skaidrības un prognozējamība par iespējamo ieguldījumu atmaksāšanos dēļ sadarbības līguma īsā termiņa;

  - Siltumenerģijas zudumi pakāpeniski samazināsies un līdz 2040. gadam sasniegs 12% atzīmi, ja tiks veikti šajā FEA plānotie ieguldījumi (attīstības scenārijs ar privāto partneri FEA sadaļā Nr. 1.3).

- Ja netiek mainīts sadarbības modelis, tad CSS avāriju novēršanas izmaksas 5 līdz 10 gadu laikā sāks augt eksponenciāli, tā kā strauji tuvosies siltumapgādes tīklu kalpošanas beigu termiņš.

- Paredzams, ka attīstības scenārijā ar privātā partnera piesaisti varētu netikt izmantota SIA “Gren Gulbene” piederošā koģenerācijas iekārta. Šāda scenārija gadījumā, kas ir arī ņemts vērā finanšu analīzes aprēķinos, ir izdarīti sekojoši pieņēmumi:

  - Gulbenes CSS strādājošo skaits samazinās vismaz par 3 cilvēkiem (no 17 uz 14);

  - Kurināmā materiāla patēriņš samazinās vismaz par 13%;

  - Kopējās CSS remontdarbu, kā arī pārējās izmaksas samazinās vismaz par 18% (izmaksas, kas bija attiecināmas uz koģenerācijas stacijas darbību);

  - No izmaksu samazinājuma pilnībā tiek izslēgti tie ieņēmumi, kas bija radušies pārdodot ar koģenerācijas iekārtu saražoto elektroenerģiju.

- Pārējās izmaksas visos aprēķinos ir noteiktas 2025. gadā un ir prognozētas salīdzinoši statiskas, tā kā nav apsvērumu vai potenciāli ietekmējošo faktoru, kas šīs izmaksas varētu ietekmēt vienā vai otrā virzienā.

Tabula nr.1-15. Gulbenes pilsētas CSS ekspluatācijas izmaksu (tūkst. EUR) 2025. gada cenās novērtējums laika periodam no 2027. līdz 2031. gadam inerces scenārijam (esošais sadarbības modelis, kurā netiek veikti nozīmīgi ieguldījumi CSS infrastruktūras atjaunošanā)

| Nr. | Ekspluatācijas izmaksas | Mērv. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Kurināmā izmaksas | tūkst. EUR | 1 299,0 | 1 292,7 | 1 286,5 | 1 280,4 | 1 274,2 |
| 2 | Dabas resursu nodoklis | tūkst. EUR | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 3 | Elektroenerģijas izmaksas | tūkst. EUR | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 |
| 4 | Ūdens un ķimikāliju izmaksas | tūkst. EUR | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 5 | Pārējās mainīgās izmaksas | tūkst. EUR | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 6 | Darba samaksa ar sociālo nodokli | tūkst. EUR | 396,7 | 406,2 | 414,8 | 423,5 | 432,4 |
| 7 | Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas | tūkst. EUR | 83,0 | 86,3 | 89,7 | 93,3 | 97,1 |
| 8 | Pamatlīdzekļu nolietojums | tūkst. EUR | 233,9 | 236,2 | 236,6 | 236,9 | 237,2 |
| 9 | Apdrošināšana | tūkst. EUR | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 10 | Procentu maksājumi | tūkst. EUR | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| 11 | Pārējās izmaksas | tūkst. EUR | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
| 12 | Nekustamā īpašuma nodoklis | tūkst. EUR | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 13 | Ieņēmumi no elektroenerģijas | tūkst. EUR | -406,8 | -406,8 | -406,8 | -406,8 | -406,8 |
| 14 | Siltumenerģijas ražošanas izmaksas kopā | tūkst. EUR | 1 879,4 | 1 888,4 | 1 894,5 | 1 900,9 | 1 907,8 |
| 15 | Siltumenerģijas ražošanas izmaksas kopā bez nolietojuma | tūkst. EUR | 1 645,5 | 1 652,1 | 1 657,9 | 1 664,1 | 1 670,6 |
| 16 | Siltumenerģijas tarifs 2025. gada cenās | EUR/MWh | 81,57 | 82,58 | 83,48 | 84,39 | 85,34 |

Tabula nr.1-16. Gulbenes pilsētas CSS ekspluatācijas izmaksu (EUR) novērtējums laika periodam no 2027. līdz 2031. gadam investīciju veikšanas attīstības scenārijam

| Nr. | Ekspluatācijas izmaksas | Mērv. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Kurināmā izmaksas | tūkst. EUR | 1 299,0 | 1 292,7 | 1 107,9 | 1 092,6 | 1 077,5 |
| 2 | Dabas resursu nodoklis | tūkst. EUR | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 3 | Elektroenerģijas izmaksas | tūkst. EUR | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 |
| 4 | Ūdens un ķimikāliju izmaksas | tūkst. EUR | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 5 | Pārējās mainīgās izmaksas | tūkst. EUR | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 6 | Darba samaksa ar sociālo nodokli | tūkst. EUR | 396,7 | 406,2 | 341,6 | 348,7 | 356,1 |
| 7 | Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas | tūkst. EUR | 83,0 | 86,3 | 68,2 | 65,5 | 62,9 |
| 8 | Pamatlīdzekļu nolietojums | tūkst. EUR | 233,9 | 504,5 | 506,0 | 507,6 | 509,1 |
| 9 | Apdrošināšana | tūkst. EUR | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 10 | Procentu maksājumi | tūkst. EUR | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| 11 | Pārējās izmaksas | tūkst. EUR | 190,0 | 190,0 | 156,5 | 156,5 | 156,5 |
| 12 | Nekustamā īpašuma nodoklis | tūkst. EUR | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 13 | Ieņēmumi no elektroenerģijas | tūkst. EUR | -406,8 | -406,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Siltumenerģijas ražošanas izmaksas kopā | tūkst. EUR | 1 879,4 | 2 156,6 | 2 263,9 | 2 254,6 | 2 245,8 |
| 15 | Siltumenerģijas ražošanas izmaksas kopā bez nolietojuma | tūkst. EUR | 1 645,5 | 1 652,1 | 1 757,9 | 1 747,0 | 1 736,6 |
| 16 | Siltumenerģijas tarifs 2025. gada cenās | EUR/MWh | 81,57 | 94,31 | 99,75 | 100,09 | 100,46 |

Kā secināms no tabulās 1-15 un 1-16 atspoguļotās informācijas, ir sagaidāms, ka vairākas izmaksas attīstības scenārijā būtiski samazināsies (šķeldas izmaksas, personāla un remontdarbu izmaksas), kamēr būtiski pieaugs tarifos iekļaujamā nolietojuma apmērs, ja tas tiks pilnībā finansēts ar privāto kapitālu bez ES fondu finansējuma pieejamības. Tāpat, visdrīzāk, ka tiktu zaudēti ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas.

Tas nodrošinātu to, ka sistēma būtu daudz labākā un ilgtspējīgākā tehniskā stāvoklī, taču sagaidāmais tarifa kāpums būtu par aptuveni 15 līdz 16 EUR/MWh jeb par aptuveni 17% līdz 19%. Te svarīgi uzsvērt, ka šis tarifs šajā FEA sadaļā ir veidots kā salīdzināms ar Inerces scenāriju, t.i. tas neparedz riska izmaksas, kuras iekļaus privātais partneris, kā arī peļņas procentu, kas ir nepieciešams privātajam partnerim, lai nodrošinātu tādu privātā kapitāla ienesīgumu, kas būtu pievilcīgs privātajam investoram. Šīs papildus riska izmaksas un privātā ieguldījuma peļņa, kas nodrošinātu projekta ieguldījumu atpelnīšanos ir pievienotas nākamajās FEA sadaļās, kur tiek veikts Ieguldījumam Atbilstošas Vērtības (IAV) aprēķins. Iekļaujot šīs izmaksas, kā arī vēlamo peļņu, tarifs būs būtiski augstāks.

Projekta sociālā un vides iespējamība jeb sociālekonomiskā analīze

Projekta sociālekonomiskā analīze ir veikta atbilstoši Eiropas komisijas vadlīnijām izmaksu ieguvumu analīzes veikšanai (Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020).

Fiskālās korekcijas un fiskāli koriģētās investīcijas

Nodokļi un subsīdijas ir transferta maksājumi, kas nerada reālas ekonomiskas izmaksas vai ieguvumus sabiedrībai, jo tie ietver tikai kontroli pār atsevišķiem resursiem, pārvedot tos no vienas sabiedrības grupas uz citu. FEA IIA aprēķinu vajadzībām no Projekta investīciju un Projekta rezultātu uzturēšanas ir pilnībā izslēdzama darbaspēka darba devēja sociālā nodokļa izmaksu komponente. PVN aprēķinos un fiskālajās korekcijās netiek piemērots, tā kā ir paredzams, ka neatkarīgi no tā, kura persona ieviestu Projektu, tā ir PVN maksātājs – līdz ar to, PVN kā priekšnodoklis ir atgūstams likumdošanā noteiktajā kārtībā.

Darba samaksas daļa būvniecībā ir noteikta 34% apmērā, pakalpojumos darbaspēka izmaksas ir noteiktas 60% no izmaksu apmērā, bet piegāžu komponentei – 20%. Šādi pieņēmumi ir balstīti uz nozares pieredzi faktisko līdzīgo būvdarbu tāmju analīzē. Vidējās svērtās Projekta komponenšu darbaspēka izmaksas ir noteiktas 27% apmērā.

Attīstības scenārija sākotnējo fiskāli koriģēto kapitālieguldījumu izmaksu novērtējums ir noteikts 6,636 milj. EUR apmērā.

Videi un veselībai kaitīgo vielu emisiju samazinājuma novērtējums

PM2,5 daļiņu emisiju samazinājums

Esošajā situācijā Gulbenes pilsētā kā kurināmais tiek izmantota šķelda. Kurināmais rada būtiskas PM2,5 (daļiņas, kuru diametrs ir līdz 2,5 mikroniem) emisijas, kas potenciāli var radīt dažādus riskus un kaitējumus iedzīvotāju veselībai. Investīciju scenārijā kā kurināmais joprojām saglabāsies šķelda, tikai tās nodedzinātais apjoms mainīsies dēļ sistēmas efektivitātes uzlabojumiem. Līdz ar to samazināsies arī nepieciešamās šķeldas apjoms.

PM2,5 emisiju samazinājuma aprēķinos izmantotie pieņēmumi ir norādīti tabulā Nr. 1-17. FEA sagatavošanas ietvaros Gulbenes CSS nav tikuši veikti faktiskie daļiņu emisijas mērījumi, bet ir izmantotas putekļu jeb cieto daļiņu emisiju vērtības, kas ir noteiktas MK noteikumu Nr. 17 “Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām” 1. pielikuma 1. tabulā “Emisijas faktori mazas jaudas sadedzināšanas iekārtām”.

Ieguvums (samazināts gaisa piesārņojums) ir primāri vērojams aptuveni 200 metru rādiusā no emisijas avota. Kā fona piesārņojums neliela daļa no PM2,5 emisijām izplatās arī pa visu apdzīvoto vietu un vēl aiz tās robežām.

Tiek izdarīts pieņēmums, ka visas emisijas (mg/MJ izteiksmē) samazināsies par vismaz 20%, kas izrietēs no efektīvākiem un videi draudzīgākiem apkures katliem (aprīkoti ar papildus filtriem), kas tiks uzstādīti atbilstoši plānotajai investīciju programmai. Tabula 1-17 norāda emisiju samazinājumu 2040. gadam, kad ir pilnībā realizēta plānotā investīciju programma. PM2,5 daļiņu emisiju samazinājums katram gadam atsevišķi ir aprēķināts un atspoguļots FEA pievienotajā finanšu modelī, kas ir neatņemama šī ziņojuma sastāvdaļa.

Tabula nr.1-17. PM2,5 daļiņu emisiju samazinājums (kg/gadā, prognoze 2040. gadam)

| Nr. | Kurināmais materiāls | Apkures vajadzībām izmantoto materiālu enerģētiskā vērtība (MWh) |  | PM2,5 daļiņu emisijas faktors (mg/MJ) |  | PM2,5 daļiņu emisiju ietaupījums (kg/gadā) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bāzes attīstības scenārijs | Attīstības scenārijs ar privāto partneri | Bāzes attīstības scenārijs | Attīstības scenārijs ar privāto partneri |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Šķelda | 48 548 | 42 192 | 81 | 62 | 3 249 |

Saskaņā ar Eiropas Komisijas DG Environment ziņojumu “Green taxation and other economic instruments Internalising environmental costs to make the polluter pay” (2021), PM2,5 daļiņu emisiju sociālekonomiskās izmaksas sabiedrībai ir 9,6 EUR/kg/gadā 2016. gada cenās. Indeksējot šo vērtību ar vidējo algas pieaugumu Latvijā, var aplēst, ka 2025. gada cenās šīs izmaksas ir orientējoši 19,0 EUR/kg/gadā. Saskaņā ar tabulā 1-17 veikto PM2,5 daļiņu emisiju samazinājuma aprēķinu ir aplēsts, ka Projekta rezultātā PM2,5 daļiņu emisijas samazināsies par 3,3 tonnām ik gadus, kad būs realizēta visa FEA plānotā investīciju programma.

Projekta dzīves laikā tas nozīmē kopējo emisiju samazinājumu par 67,2 tonnām un to nediskontētā vērtība Projekta dzīves cikla laikā sasniegs 1,68 milj. EUR.

Visi aprēķini sadalījumā pa gadiem ir pieejami FEA finanšu-sociālekonomiskās analīzes modelī elektroniskā formā. Šie aprēķini ir neatņemama šī FEA ziņojuma sastāvdaļa.

Slāpekļa dioksīda (NO2) emisiju samazinājums

Slāpekļa dioksīda (NO2) emisiju apmēri, kas rodas koksnes produktu sadedzināšanas rezultātā, var atšķirties atkarībā no vairākiem faktoriem, piemēram, koksnes veids un mitrums, sadedzināšanas tehnoloģijas un temperatūra, kā arī apstākļiem, kas ir saistīti ar gaisa attīrīšanas tehnoloģijām. Gulbenes CSS nav tikuši veikti faktiskie NO2 emisiju mērījumi. Šī iemesla dēļ FEA vajadzībām ir pieņemtas NO2 emisiju vērtības, kas ir noteiktas MK noteikumu Nr. 17 1. pielikuma 1. tabulā “Emisijas faktori mazas jaudas sadedzināšanas iekārtām”.

Tabula 1-18 norāda emisiju samazinājuma prognozi 2040. gadam, kad būs veikti visi nepieciešamie ieguldījumi CSS darbības optimizēšanā un ilgtspējas nodrošināšanā.

Tabula nr.1-18. NO2 emisiju samazinājuma (kg/gadā) prognoze Gulbenes CSS 2040. gadam

| Nr. | Kurināmais materiāls | Apkures vajadzībām izmantotie materiāli (MWh/gadā) pēc augstākās siltumspējas |  | NO2 emisiju faktors (mg/MJ) |  | NO2 emisiju ietaupījums gadā (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bāzes attīstības scenārijs | Attīstības scenārijs ar privāto partneri | Bāzes attīstības scenārijs | Attīstības scenārijs ar privāto partneri |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Šķelda | 48 548 | 42 192 | 264 | 203 | 15 306 |

Saskaņā ar tabulā Nr. 1-18 veikto aplēsi kopējais maksimālais iespējamais NO2 emisiju apmēra samazinājums ir plānots aptuveni 17,8 tonnu apmērā fāzē uzreiz pēc Projekta ieviešanas, kad tiks izbūvēta jaunā katlu māja Nākotnes ielā 7. Tādējādi, kopējās NO2 emisijas Latvijā samazināsies par 5,52*10-3% salīdzinājumā ar scenāriju BEZ Projekta (pieņemot, ka situācija BEZ Projekta ir 32 700 tonnu NO2 emisijas Latvijā kopumā).

Saskaņā ar Eiropas Komisijas DG Environment ziņojumu “Green taxation and other economic instruments Internalising environmental costs to make the polluter pay” (2021) NO2 emisiju sociālekonomiskās izmaksas sabiedrībai ir 5,1 EUR/kg/gadā 2016. gada cenās. Indeksējot šo vērtību ar vidējo algas pieaugumu Latvijā salīdzināmajās cenās, var aplēst, ka 2025. gada cenās šīs izmaksas ir orientējoši 10,1 EUR/kg/gadā.

FEA iekļautie attīstības scenārija pasākumi ar privāto partneri Projekta dzīves laikā nodrošinātu kopējo NO2 emisiju samazinājumu par 316,6 tonnām un to nediskontētā vērtība Projekta dzīves cikla laikā sasniegs aptuveni 4,22 milj. EUR.

Sēra dioksīda (SO2) emisiju samazinājums

Kā papildus kaitīgā gāzu emisija, kas rodas, sadedzinot bioloģiskas izcelsmes kurināmo, ir sēra dioksīds (SO2). SO₂ kombinācijā ar ūdens tvaikiem atmosfērā veido sērskābi (H₂SO₄), kas nonāk uz zemes virsmas ar nokrišņiem. Tas pazemina augsnes dabīgo pH līmeni. Paaugstināta SO₂ koncentrācija gaisā var kairināt elpceļus un plaušas. Īpaši jutīgi pret sēra dioksīda koncentrācijas pieaugumu ir cilvēki ar astmu, bronhītu un citām elpceļu slimībām.

Tabula 1-19 norāda aprēķinos izmantotās vērtības scenārijiem AR un BEZ projektiem. Situācijā AR projektu tiek pieņemts, ka ilgtermiņā tiks uzstādīti moderni apkures katli, kas nodrošinās zemākas SO2 emisijas, kas būs iespējams:

- Nodrošinot optimālu degšanas kontroli, regulējot gaisa un kurināmā maisījumu, lai samazinātu nepilnīgas sadegšanas produktus un uzlabotu katlu efektivitāti;

- Nodrošinot optimālu degšanas temperatūru, kas palīdz samazināt sēra dioksīda veidošanos;

- Instalējot skrubera (ķīmisko skrāpju) sistēmas, kas, veicot dūmgāzu desulfurizāciju, neitralizē sēra dioksīdu, izvadot to kā šķidru vai cietu atkritumu. Skrubera tehnoloģiju veids (sausās, slapjās vai hibrīda) ir izvēlējams (ja vispār tiek par to lemts, jo tas var sadārdzināt siltumapgādes pakalpojumu) projektēšanas fāzē.

Tabula nr.1-19. SO2 emisiju samazinājuma (kg/gadā) prognoze Gulbenes CSS 2040. gadam

| Nr. | Kurināmais materiāls | Apkures vajadzībām izmantotie materiāli (MWh/gadā) pēc augstākās siltumspējas |  | SO2 emisiju faktors (mg/MJ) |  | SO2 emisiju ietaupījums gadā (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bāzes attīstības scenārijs | Attīstības scenārijs ar privāto partneri | Bāzes attīstības scenārijs | Attīstības scenārijs ar privāto partneri |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Šķelda | 48 548 | 42 192 | 81 | 65 | 4 314 |

Saskaņā ar tabulā 1-19 norādīto sagaidāmais SO2 emisiju samazinājuma apjoms ir aplēsts orientējoši 4,3 tonnu apmērā gadā aptuveni 12 gadu laikā pēc projekta uzsākšanas, kad būs veiktas pilnīgi visas investīcijas katlu nomaiņai. Saskaņā ar Eiropas Komisijas DG Environment ziņojumu “Green taxation and other economic instruments Internalising environmental costs to make the polluter pay” (2021) SO2 emisiju sociālekonomiskās izmaksas sabiedrībai ir 5,6 EUR/kg/gadā 2016. gada cenās. Indeksējot šo vērtību ar vidējo algas pieaugumu Latvijā, var aplēst, ka 2025. gada cenās šīs izmaksas ir orientējoši 11,1 EUR/kg/gadā.

Projekta dzīves laikā tas nozīmē kopējo SO2 emisiju samazinājumu par 279,3 tonnām un to nediskontētā vērtība Projekta dzīves cikla laikā sasniegs 3,62 milj. EUR.

Projekta ietekme uz sabiedrības ar veselību un dzīvildzi saistītiem riskiem

Latvijā nav pieejama tāda veida statistika, kas ļautu precīzi noteikt PM2,5 daļiņu un dažādu kaitīgo gāzu emisiju ietekmi uz sabiedrību kopumā. Saskaņā ar CSP veikto aptauju 2019. gadā ir ticis secināts, ka aptuveni 116 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju ir elpošanas ceļu hroniskās slimības. Dati rāda, ka aptuveni 60 tūkst. jeb 3,8% iedzīvotāju vecumā no 15 gadiem atbildējuši, ka hroniski slimo ar astmu (ieskaitot alerģisko astmu) un 56 tūkst. jeb 3,6% – ar hronisko bronhītu, hroniski obstruktīvu plaušu slimību vai emfizēmu.

Par minētajām elpošanas ceļu veselības problēmām biežāk sūdzas vecāka gadagājuma iedzīvotāji. Par veselības problēmām saistībā ar astmu pēdējo 12 mēnešu laikā sūdzējās 5,2% iedzīvotāju vecuma grupā 65 gadi un vairāk, par hronisko bronhītu, HOPS, emfizēmu 4,4% iedzīvotāju šajā vecuma grupā.

Eiropas Vides aģentūra ir novērtējusi, ka Latvijā 2022. gadā PM2,5 daļiņu piesārņojums ir radījis 820 priekšlaicīgas nāves gadījumus, bet slāpekļa dioksīda (NO2) piesārņojums – aptuveni 120 nāves gadījumus. PM2,5 daļiņu piesārņojums 2020. gadā Latvijā varētu būt izraisījis arī 8 400, bet slāpekļa dioksīda piesārņojums – 1 300 zaudētos dzīves gadus.

Saskaņā ar LVĢMC ziņojumu “2024. gadā iesniegtās gaisa piesārņojošo vielu inventarizācijas kopsavilkums” kopējās PM2,5 emisijas 2022. gadā Latvijā ir novērtētas 17,13 tūkstošu tonnu apmērā un lielākais PM2,5 emisiju avots ir enerģētikas (t.sk. apkures) sektors, kas ir atbildīgs par 85,8% no visām emisijām.

Saskaņā ar iepriekšējās FEA sadaļās veikto novērtējumu Projekta rezultātā kopējais PM2,5 emisiju samazinājums pēc katlu nomaiņas ilgtermiņā būs aptuveni 3,8 tonnas gadā jeb 2,21*10-4 no visām PM2,5 emisijām Latvijā. Tādējādi, tehniski attiecinot (neņemot vērā iedzīvotāju blīvumu, PM2,5 emisiju distribūciju laikā un telpā visā Latvijā u.c. faktorus, kurus objektīvi novērtēt ir gandrīz neiespējami) uz Projektu ir iespējams attiecināt vismaz 2,21*10-4 zaudētos dzīves gadus gadījumus Latvijā.

Saskaņā ar iepriekšējās FEA sadaļās veikto novērtējumu Projekta rezultātā kopējais NO2 emisiju samazinājums būs aptuveni 17,8 tonnas gadā jeb 5,44*10-4 no visām NO2 emisijām Latvijā. Tādējādi, tehniski attiecinot (neņemot vērā iedzīvotāju blīvumu, NO2 emisiju distribūciju laikā un telpā visā Latvijā u.c. faktorus, kurus objektīvi novērtēt ir gandrīz neiespējami) uz Projektu ir iespējams attiecināt vismaz 5,44*10-4 samazinātos zaudētos dzīves gadus Latvijā.

Novērsto nāves gadījumu sociālekonomiskie ieguvumi

Eiropas Vides aģentūra ir novērtējusi, ka Latvijā 2022. gadā PM2,5 daļiņu piesārņojums, kas veido lielāko daļu no putekļu emisijām vidē, ir radījis 820 priekšlaicīgas nāves gadījumus, bet NO2 emisijas ir atbildīgas par 120 cilvēku priekšlaicīgu nāvi gadā. Projekta rezultātā ir paredzams, ka PM2,5 emisijas Latvijā samazināsies par 2,21*10-4, bet NO2 emisijas – par 5,44*10-4.

Ekonomiskie zaudējumi, ko rada vidēji bojā gājušais 2019. gada cenās ir noteikti EUR 566 059 apmērā (VSIA “Latvijas valsts ceļi” Metodiskie norādījumi autoceļu projektu izmaksu – ieguvumu analīzes sagatavošanai, kas šo vērtību norāda par ceļu satiksmes negadījumā bojāgājušo). Šie ir vienīgie metodiskie materiāli Latvijā, kur ir tikusi noteikta vienas saglabātās cilvēka dzīvības references cena. Indeksējot šo vērtību uz 2025. gada cenām, tās vērtība ir noteikta EUR 890 071 apmērā (indeksēta ar 57,24% koeficientu atbilstoši CSP datiem “Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa un mediāna 1994Q1 - 2024Q3”; atsauces kods DSV010c.).

Izpildītājs ir konstatējis, ka emisijas Gulbenes katlu mājās Nākotnes ielā 7 un Miera ielā 17 notiek vidē ar labu vēja caurplūdi tajās, lai gan Nākotnes ielas katlu mājas tuvumā ir vairākas daudzdzīvokļu ēkas. Tāpēc šī ieguvuma apmērs varētu būt novērtēts pietiekami optimistiski (tas vairāk koncentrējas pilsētās ar blīvu apbūvi).

Balstoties uz proporcionalitātes principu ievērošanu, attiecinot 2,21*10-4 (PM2,5) un 5,44*10-4 (NO2) uz novēršamajiem nāves gadījumiem Latvijā kopumā, ir secināms, ka Projekta attīstības scenārija ieviešana varētu novērst riskus, kas ir saistīti ar vidēji 0,24 nāves gadījumiem Latvijā, kas rodas dēļ pasliktinātās gaisa kvalitātes.

Kopējā šo potenciāli novērsto pāragrās nāves gadījumu skaita samazinājuma sociālekonomiskā vērtība Projekta dzīves cikla laikā ir noteikta 5,24 milj. EUR apmērā.

Pagarinātās dzīvildzes sociālekonomiskie ieguvumi

Eiropas Vides aģentūra ir novērtējusi, ka Latvijā 2022. gadā PM2,5 daļiņu piesārņojums ir izraisījis 8 400 zaudētos dzīves gadus, bet NO2 emisijas – 1 200 zaudētos dzīves gadus. Kopumā Projekta ietvaros tiek lēsts, ka PM2,5 emisijas apkārtējā vidē samazināsies par 2,21*10-4, bet NO2 emisijas – par 5,44*10-4. Tādējādi, ieguvums identiskā proporcijā var tikt attiecināts uz Projekta sociālekonomiskajiem rezultātiem.

Viena dzīves gada vērtība (VOLY) vērtība nav tikusi adaptēta Eiropai kopumā un publiski ir pieejami dažādi pētījumi, kas analizē VOLY vērtību, izmantojot dažādas pieejas, t.sk. vēlmi-maksāt pieeju. Piemēram, VOLY vērtība, ko paredz NewExt pētījums (2003, III-34. lpp.) sasniedz aptuveni 64 tūkst. EUR (zemākā vērtība) un 144 tūkst. EUR (augstākā vērtība) 2012. cenās. Lundbergs un citi (1999), pētot VOLY iespējamās vērtības psoriāzes kontekstā, nonāca pie VOLY vērtības 360 EUR mēnesī 1999. gada cenās jeb EUR 4 320 gadā. Savukārt, Šmits un citi (2008) konstatēja, ka kontrolētas un nekontrolētas psoriāzes gadījumā VOLY vērtība, pamatojoties uz atbildēm no pacientiem, ir novērtējuma ir 641 EUR un 2 940 EUR mēnesī par kontrolētu un nekontrolētu psoriāzi attiecīgi (7,7 un 35,3 tūkst. EUR gadā). Ņemot vērā pārāk lielo datu izkliedi, datu adaptēšana Latvijas apstākļiem ir sarežģīta.

Minēto apsvērumu dēļ FEA ietvaros VOLY vērtība Latvijai ir noteikta, dalot vienas saglabātas dzīves vērtību ar vidējo prognozēto dzīves ilgumu Latvijā, kas ir dalīts ar divi. Vidējais prognozētais dzīves ilgums cilvēkiem Latvijā ir 75,5 gadi (CSP dati uz 2023. gadu). Tādējādi, vērtība ir noteikta sekojoši EUR 890 071 / ( 75,5 / 2 ) = EUR 23 578. Šī vērtība kā VOLY vērtība Latvijas apstākļiem tiek izmantota turpmākajos FEA sadaļas aprēķinos. Turpmākajiem gadiem VOLY vērtība tiek indeksēta ar vidējo darba algas pieauguma prognozi Latvijā salīdzināmajās cenās.

Paredzams, ka Projekta dzīves cikla laikā Projekta rezultāti novērsīs aptuveni 2,5 zaudētos dzīves gadus katru Projekta dzīves cikla gadu pēc tam, kad būs veikta FEA plānoto katlu nomaiņa un veikti ieguldījumi CSS tīklu atjaunošanā, kas stimulēs kurināmā materiāla izmantošanas samazināšu, un, tādējādi, arī dažādu kaitīgu vielu emisijas apkārtējā vidē. Ieguvuma nediskontētā sociālekonomiskā vērtība Projekta dzīves cikla laikā sasniegs aptuveni 1,41 milj. EUR.

Visi aprēķini sadalījumā pa gadiem ir pieejami FEA finanšu-sociālekonomiskās analīzes modelī elektroniskā formā. Šie aprēķini ir neatņemama šī FEA ziņojuma sastāvdaļa.

Sociālekonomiskās analīzes rezultātu kopsavilkums

Tabulas 1-20 un 1-21 atspoguļo kopējos FEA plānotā CSS attīstības scenārija par privāto partneri sociālekonomiskās analīzes rezultātus, kas apstiprina, ka Projekta realizācija rada ievērojamus ieguvumus sabiedrībai kopumā un, ka Projekta realizācija un tās ietvaros izvirzītie tehniskie risinājumi ir ekonomiski pamatoti. Tabulas 1-20 kolonnas 4 un 5 atspoguļo katra konkrētā faktora ēnu vai faktiskās izmaksas atkarībā no scenārija. Ieguvumi un izmaksas, kuri ir norādīti kolonnā 3, veidojas kā starpība starp kolonnām 4 un 5.

Tabula nr.1-20. Sociālekonomisko ieguvumu un izmaksu faktori un to diskontētās vērtības FEA pārskata periodā

| Nr. | Sociālekonomiskais ieguvums vai izmaksas | Ieguvuma vai izmaksu diskontētā papildus vērtība (EUR) Projekta dzīves cikla laikā |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | PM2,5 emisijas | 879 264 |
| 2 | NO2 emisijas | 2 202 031 |
| 3 | SO2 emisijas | 2 490 819 |
| 4 | Novērstie nāves gadījumi | 2 734 659 |
| 5 | Pagarinātā cilvēku dzīvildze (nezaudētie dzīves gadi) | 737 392 |
| 6 | Ieguvumi kopā | 9 044 164 |
| 7 | Projekta ieguldījumi (t.sk. atlikusī vērtība) | -5 099 285 |
| 8 | Ekspluatācijas uzturēšanas izmaksu izmaiņas (bez nolietojuma) | 259 373 |
| 9 | Izmaksas kopā | -4 839 913 |

Tabula nr.1-21. Sociālekonomiskās analīzes rezultātu kopsavilkums

| Nr. | Galvenie parametri un rādītāji | Vērtība |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība (ENPV), EUR | 4 204 252 |
| 2 | Ekonomiskā ienesīguma vērtība (ERR), % | 12,90% |
| 3 | Ieguvumu un izmaksu attiecība (B/C) | 1,26 |

Projekta ERR ievērojami pārsniedz noteikto diskonta likmi 5% apmērā, tādējādi, apliecinot Projekta kopējo izdevīgumu sabiedrībai kopumā.

Projekta īstenošanas labāko alternatīvu izvērtējums

Projekta īstenošanas alternatīvu analīze seko pēc optimālās tehniskās alternatīvas izvēles un tā ir sagatavota CFLA piedāvātajā finanšu modelī Excel formātā, kas tiek pievienota šim ziņojumam. Modelī atbilstoši projekta specifikai ir veikti papildinājumi un modificēšana, lai korekti atspoguļotu un salīdzinātu izvēlētās projekta īstenošanas alternatīvas.

PPP risinājuma piemērotības analīze jeb projekta īstenošanas alternatīvu identifikācija

Projekta īstenošanas alternatīvu identifikācijas ietvaros tika izvirzīts mērķis – nodrošināt projekta realizāciju bez ietekmes uz valsts budžeta bilanci. Tā rezultātā tika veikta sadarbības nosacījumu identifikācija starp publisko un privāto partneri tādā veidā, kas nodrošina aktīvu ekonomisko piederību privātajam partnerim.

Šie sadarbības nosacījumi balstās uz risku dalījumu pēc Piederības (Publisks, Privātais, Dalīts) un tā rezultātā pēc Ietekmes uz statistisko uzskaiti (no “Automātiski iekļauj bilancē” līdz “Neietekmē”). Izvērtējums tika veikts CFLA sagatavotajā risku rīku modelī, kas ietver analīzi pa sekojošām nosacījumu grupām, no kurām izriet risku sadalījums pēc piederības un Ietekmes uz statistisko uzskaiti:

      - Objekta ekspluatācija un uzturēšana;

      - Pieejamības maksājumu mehānisms;

      - Citas vienošanās par pieejamības maksājumiem;

      - Kompensācija par pirmstermiņa līguma pārtraukšanu;

      - Finansēšanas nosacījumi;

      - Publiskā partnera (vai citu valsts iestāžu) ietekme

CFLA risku rīka modelis tiek pievienots šim ziņojumam MS Excel formātā un ir neatņemama šī ziņojuma sastāvdaļa.

Risku potenciālās sadales ietvaros tika identificēts, ka – lai nodrošinātu projekta “atrašanos” ārpus valsts budžeta bilances – atbilstošākais PPP veids ir Koncesija.

Koncesija paredz, ka atbilstoši PPP likuma 1. panta 30.punktam, aktīvi būs publiskā partnera resursi (publiskā partnera īpašumā esošie apkures katli, tīkli u.c. siltumapgādes infrastruktūra), kas bez atsevišķas samaksas tiek nodota privātajam partnerim lietojumā saskaņā ar publiskās un privātās partnerības līgumu. Līdz ar to, visā Koncesijas līguma darbības laikā uz pašvaldības aktīviem īpašumtiesības saglabās pati pašvaldība, privātajam partnerim ar PPP līgumu aktīvi tiks nodoti tikai uz šī līguma darbības laiku lietošanā. Pēc līguma darbības termiņa beigām pašvaldība pārņems aktīvus no Privātā sektora.

Savukārt atbilstoši PPP likuma 62. pantam attiecībā uz jaunradītajām vērtībām būs jāvienojas PPP līgumā, nosakot kārtību, kādā publiskā partnera resursi un līguma izpildes rezultātā jaunradītais īpašums, kas nepieciešams turpmākai pakalpojumu sniegšanai vai mantas apsaimniekošanai, tiks nodoti publiskajam partnerim līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā vai izbeidzoties līguma termiņam. Aprēķinos tiek pieņemts, ka visa jaunradītās vērtības arī tiks nodotas pašvaldībai.

Koncesijas līguma atbilstību Gulbenes siltumapgādes sistēmas attīstības projekta realizācijai, pamato sekojoši galvenie apsvērumi:

      - Siltumapgāde ir pakalpojumus, kas tiek sniegts uz biznesa principu pamatiem, t.i. pakalpojuma saņēmējs nosedz visas izmaksas, ka saistītas ar pakalpojuma sniegšanu (t.sk. gan uzturēšanas izmaksas, gan kapitālieguldījums);

      - Siltumapgāde nav dotējams pakalpojums no pašvaldības vai valsts puses;

      - Siltumapgādes pakalpojuma pircējs ir gan privātpersonas, gan komercsabiedrības, gan arī pati pašvaldība savu iestāžu siltumapgādei. Turklāt pašvaldība kā klients ir būtisks nosacījumus kredītiestāžu interesei projekta finansēšanā, jo tas garantē stabilu naudas plūsmu ilgtermiņā;

      - līguma ietvaros privātais partneris ir ieinteresēts efektivizēt savu darbību gan investīciju fāzē, gan arī objekta uzturēšanas fāzē;

      - līguma ietvaros ir skaidri identificējami aktīvi, kas ir nododami koncesijā privātajam partnerim uz līguma periodu.

      - Līguma elastīgā forma ļauj pašvaldībai iesaistīties lēmumu pieņemšanā par nepieciešamajām investīcijām siltumapgādes sistēmas attīstībā, t.i. kopīgi izveidota komisija nodrošina lēmumu pieņemšanu par investīcijām dažādās stadijās (plānošanā, projektēšanā, piegādātāju izvēles procesā, būvniecības stadijā un tml.). Tas nodrošina nepieciešamu, bet tai pat laikā sabalansētu investīciju veikšanu attiecībā pret sagaidāmajām uzturēšanas izmaksām un līdz ar to pakalpojuma tarifu gala lietotājam.

      - Līguma darbības laikā pašvaldībai nav jāveic finanšu ieguldījumu siltumapgādes sistēmas elementos (katlu māja, ārējie, iekšējie tīkli, materiāltehniskā bāze un tml.), kas nodoti koncesijā. Investīcijām nepieciešamo finansējumu nodrošina privātais partneris, par to pretī saņemot ienākumus no gala lietotāja atbilstoši Regulatorā apstiprinātajam tarifam.

      - Līguma ilgtermiņa statuss nodrošina iespēju privātajam partnerim sabalansēt investīcijas, to amortizācijas periodu un sagaidāmo tarifu par pakalpojumu.

Gulbenes novada pašvaldība FEA ietvaros ir apzinājusi citu Latvijas pašvaldību pieredzi siltumapgādes sistēmu attīstības jomā. Kaut arī tiešu jeb klasisku PPP līguma piemēru PPP likuma izpratnē Latvijā nav daudz, tika identificēts Siguldas piemērs, kur siltumapgādi uz koncesijas līguma pamata pašvaldībā nodrošina SIA “Adven Sigulda”. Siguldas pieredze atspoguļo visas priekšrocībām, kas minētas iepriekš.

Izvēlētā alternatīva – Koncesija - tiek salīdzināta pret klasisko projektu realizācijas alternatīvu t.i. pret Bāzes alternatīvu, kuras ietvaros Publiskā iepirkuma kārtībā tiek izvēlēts projektētājs, būvdarbu veicējs, būvuzraugs un autoruzraugs, bet finansējums projekta realizācijai daļēji tiek piesaistīts aizņēmuma veidā no kredītiestādēm, t.sk. iespējams arī no Valsts kases.

Finansējuma piesaistes novērtējums

Kredītresursi

Gulbenes pilsētas PPP projekta īstenošanas rezultātā privātais partneris būs vienīgais pakalpojuma sniedzējs katrā no apdzīvotajām vietām, kas tiks iekļautas PPP līgumā. Tas ļauj secināt, ka:

- Privātajam partnerim būs nodrošināts zināmā mērā stabils pieprasījums pēc siltumenerģijas, kas savukārt garantēs stabilu naudas plūsmu no sniegtā pakalpojuma;

- Lielākajai daļai no sniegtā pakalpojuma saņēmējs ir Gulbenes pilsētas iedzīvotāji. Otrs nozīmīgākais patērētājs ir Gulbenes pilsētas pašvaldības īpašumā un apsaimniekošanā esošas ēkas, bet mazāk nozīmīgā siltumenerģijas patērētāju daļa ir Gulbenes pilsētā strādājošie komersanti.

- Darbojoties regulētajā nozarē, kur pakalpojuma tarifi apstiprina SPRK, privātais partneris būs ieinteresēts sabalansēt ieguldījumus infrastruktūrā un sagaidāmo ietekmi uz energoefektivitāti ar nepieciešamo tarifu par siltumapgādes pakalpojumu, lai nodrošinātu ieguldījumu pieejamību (affordability) pakalpojuma gala saņēmējam.

Minēt apsvērumi ļauj vērtēt, ka minētie argumenti būs pozitīvi izšķiroši ārējā finansējuma piesaistei no kredītiestādēm.

ES finansējums

Atbilstoši Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmai 2021.–2027. gadam ir paredzēts 2.politikas mērķis "Zaļāka un noturīgāka Eiropa ar zemām oglekļa emisijām, kurā notiek pāreja uz bezoglekļa ekonomiku neto izteiksmē, veicinot taisnīgu pārkārtošanos uz tīru enerģiju, "zaļās" un "zilās" investīcijas, aprites ekonomiku, klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām, risku novēršanu un pārvaldību un ilgtspējīgu mobilitāti pilsētvidēs".

Tā ietvaros ir 2.1.Prioritāte "Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām" paredz 2.1.1.SAM "Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana" (RSO 2.1.)

Dotā SAM ietvaros ir paredzētas atbalstāmās darbības, kas var tikt attiecinātas uz Gulbenes siltumapgādes attīstības projektam, t.i. SAM paredz atbalstu:

- dzīvojamo ēku, kā daudzdzīvokļu, privātmāju un neliela skaita ēku kompleksu, atjaunošana, paaugstinot energoefektivitāti un sasniedzot vismaz 30% enerģijas ietaupījumu un veicinot virzību uz nulles enerģijas ēkām, t.sk., ietverot arī centralizētajā, lokālajā un individuālajā apkurē izmantoto apkures iekārtu nomaiņa pret modernākām un efektīvākām iekārtām,

- Gaisu piesārņojošo vielu emisiju attīrīšanas iekārtu uzstādīšana siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas vai rūpnieciskās ražošanas stacionārās sadedzināšanas iekārtām.

- Energoefektivitātes paaugstināšana centralizētajā, lokālajā un individuālajā siltumapgādē un aukstumapgādē, iespēju robežās ievērojot aprites ekonomikas principus; AER un ne-emisiju tehnoloģiju izmantošana centralizētajā siltumapgādē, siltumenerģijas pārvades tīklu energoefektivitātes paaugstināšana.

SAM ietvaros galvenās mērķa grupas cita starpā ietver energopakalpojumu sniedzējus, pašvaldības, to iestādes, pašvaldību kapitālsabiedrības, uzņēmumi, kas nodrošina siltumapgādes un aukstumapgādes pakalpojumus. SAM mērķteritorija ir noteikta visa Latvija.

Ņemot vērā Gulbenes siltumapgādes projekta ieviešanas termiņus, visi finanšu plāni ir sagatavoti bez potenciālā grantu finansējuma, jo nav zināms precīzs PPP līguma noslēgšanas termiņš un nav arī zināms precīzs iepriekš minētā SAM uzsaukumu termiņš. Ja projekta ieviešanas laikā šāds grantu finansējums būs pieejams minētā SAM vai citu grantu programmu ietvaros, tad jebkuras investīciju aktivitātes īstenošana ar granta piesaisti atstās pozitīvu ietekmi uz pakalpojuma tarifu nākotnē. Līdz ar to projekta īstenošanas laikā pusēm (gan pašvaldībai, gan privātajam partnerim) ir jāseko aktualitātēm un iespēju robežās ieguldījumu veikšanai ir jāpiesaista grantu finansējums. Ja pastāvēs reāla iespēja saņemt ES fondu finansējumu, tad publiskajam vai privātajam sektoram, atkarībā no tā, kam būs pieejams atbalsta finansējums, būtu pienākums izmantot ES fondu finansējumu, lai samazinātu siltumapgādes tarifu. Piešķirot ES fondu līdzfinansējumu attiecīgā SAM ietvaros, tā piešķiršanā tiks ievēroti komercdarbības atbalsta regulējuma nosacījumi. Iepirkuma dokumentācijā, koncesijas līgumā un sabiedrisko pakalpojumu līgumā attiecībā uz kompensācijas mehānismu tiks paredzēts, ka papildus komercdarbības atbalstu var koncesionāram sniegt, ja tiek realizēti ES projekti un tiek nodota lietošanā papildus vai uzlabotā infrastruktūra.

Koncesijas statistiskās uzskaites

Projekta īstenošanas PPP alternatīvas ietekmes novērtējums uz valsts budžetu ir sagatavota CFLA piedāvātajā Risku rīka modelī.

PPP alternatīvas ietekmes uz valsts budžetu novērtējums arī ir kalpojis par pamatu tam, lai spētu identificēt to PPP realizācijas alternatīvu, kas pēc saviem nosacījumiem nodrošinātu to, ka projekts nav jāiekļauj valsts budžeta bilancē.

Izvēlētā projekta ieviešanas PPP alternatīva – Koncesija nodrošina projekta saistību neiekļaušanu valsts budžeta bilancē. CFLA piedāvātā Excel rīka nosacījumi turpmākā projekta realizācijas gaitā ir iekļaujami gan iepirkuma kvalifikācijas un tehniskās specifikācijas nosacījumos, gan līguma ar privāto partneri nosacījumos.

Koncesijas statistiskās uzskaites novērtējums ir veikts atbilstoši CFLA izveidotajam risku rīkam, sniedzot potenciālā PPP līguma nosacījumu skaidrojumu, kas regulēs privātā un publiskā partnera līgumattiecības sadarbības periodā.

Tabula nr.2-1. Risku statistiskās uzskaites novērtējums

| Riska Nosaukums | Riska dalījums |  |  | Ietekme uz statistisko uzskaiti |  |  |  |  | Papildjautājumi | "Jā" vai "Nē" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Publisks | Dalīts | Privāts | Iekļauj bilancē | Ļoti svarīgi | Svarīgi | Vidēji svarīgi | Neietekmē |  |  |
| 1. Projekta īstenošanas vieta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Saskaņojumu saņemšanas risks |  | x |  |  |  |  |  | x | - |  |
| 1.6. Vietas drošības risks |  | x |  |  |  |  |  | x | - |  |
| 1.7. Komunikāciju pārvietošanas risks |  | x |  |  |  |  |  | x | - |  |
| 1.9. Esošo pamatlīdzekļu stāvokļa risks |  | x |  |  |  |  |  | x | - |  |
| 2. Projektēšana un būvniecība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Projektēšanas risks |  |  | x |  |  |  |  | x | 1. Vai Publiskais partneris uzņemas risku saistībā ar projektēšanu attiecībā uz (viena atbilde "Jā" nozīmē "Jā" kopumā uz visu jautājumu): - būvdarbu aizkavēšanos vai nepilnībām un (vai) - palielinātām būvniecības vai uzturēšanas un (vai) pamatdarbības izmaksām un (vai) - darbības traucējumiem? (2.a.) |  |
| 2.1. Projektēšanas risks |  |  | x |  |  |  |  | x | 2. Ja PPP līgums paredz, ka Privātais partneris maksā Publiskajam partnerim summu, kas sedz izmaksas, kuras Publiskajam partnerim radušās saistībā ar projekta sagatavošanu līdz finanšu izpildes dienai (piemēram, saistībā ar projekta īstenošanas vietas izpēti vai tās sagatavošanas darbu veikšanu), vai līguma noteikumi, saskaņā ar kuriem Privātajam partnerim jāveic izmaksu atlīdzināšanas maksājumi Publiskajam partnerim, attiecas uz skaidri identificējamām izmaksām? (2.e.) |  |
| 2.3. Izmaiņu risks projektā |  | x |  |  |  |  |  | x | - |  |
| 2.4. Būvniecības kvalitātes un standartu risks |  |  | x |  |  |  |  | x | 3. Vai Privātais partneris ir atbildīgs par (viena atbilde "Nē" nozīmē "Nē" kopumā uz visu jautājumu): - aktīva būvniecības pabeigšanu noteiktā termiņā; - aktīva būvniecību atbilstoši Publiskā partnera specifikācijām un saskaņā ar atbilstošajiem tiesību aktiem, nozares standartiem un labu praksi; - visu tā būvniecības piegādes ķēdē iesaistīto pušu (piemēram, projektētāji un būvniecības apakšuzņēmēji) darbības rezultātiem; - būvdarbu neatbalstību novēršanu. (2.b.) |  |
| 2.5. Būvniecības izmaksu palielināšanās risks |  |  | x |  |  |  |  | x | - |  |
| 2.7. Defektu un bojātu materiālu risks |  |  | x |  |  |  |  | x | 4. Vai nebūtiski defekti ietekmē aktīva (objekta) pieejamību? (2.d.) | Nē |
| 2.10. Darbu pabeigšanas kavēšanās risks |  |  | x |  |  |  |  | x | 5. Vai būvniecības pabeigšanas kritēriji ir (viena atbilde "Nē" nozīmē "Nē" kopumā uz visu jautājumu): - objektīvi un skaidri noteikti PPP līgumā (t. i., tie nav atstāti atvērti kādas puses ziņā vai turpmākām pušu apspriedēm); - pamatoti (t. i., saskaņā ar tiem aktīvam ir jābūt tādā stāvoklī, lai to varētu lietot Publiskais partneris vai galalietotāji)? (2.c.) |  |
| 2.10. Darbu pabeigšanas kavēšanās risks |  |  | x |  |  |  |  | x | 6. Ja aktīvu paredzēts pabeigt posmos, vai būvniecības pabeigšanas (viena atbilde "Nē" nozīmē "Nē" kopumā uz visu jautājumu): - katra fāze ir saistīta ar kādu aktīva komponentu, kuru (Publiskais partneris vai galalietotāji) tiešām var lietot atsevišķi, un - ar katru fāzi saistīto pamatdarbības maksājumu daļas attiecība nav lielāka par šīs fāzes kapitālizmaksu daļas attiecība pret visa aktīva kapitālizmaksām? (2.c.) |  |
| 2.11. Ietekmes risks no citiem projektiem |  |  | x |  |  |  |  | x | - |  |
| 3. Ekspluatācija un uzturēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Veiktspējas un cenas risks |  | x |  |  |  |  |  | x | 7. Vai (viena atbilde "Nē" nozīmē "Nē" kopumā uz visu jautājumu): - standartos, atbilstoši kuriem Privātajam partnerim ir jāveic aktīva ekspluatācija un uzturēšana, ir jānorāda vismaz apstākļi, kādos šo aktīvu tiešām var lietot? - kārtība, kādā tiek uzraudzīts, vai Privātais partneris izpilda šos standartus, un ziņots par to, ir tāda, lai Publiskais partneris varētu Privātajam partnerim noteikt sankcijas par prasību neizpildi? (3.b.) | Jā |
| 3.2. Darbības resursu risks |  |  | x |  |  |  |  | x | - |  |
| 3.5. Uzturēšanas kvalitātes risks |  |  | x |  |  |  |  | x | 8. Vai Publiskā partnera apstiprinājums aktīva uzturēšanas plānam mazina un atceļ Privātā partnera atbildību par aktīva vai sniegto pakalpojumu nepilnībām? (3.c.) | Nē |
| 3.5. Uzturēšanas kvalitātes risks |  |  | x |  |  |  |  | x | - |  |
| 3.7. Privātā partnera kļūmes un maksātnespējas risks |  |  | x |  |  |  |  | x | - |  |
| 3.8. Privātā partnera īpašumtiesību maiņas risks |  |  | x |  |  |  |  | x | - |  |
| 3.9. Apakšuzņēmēja kļūmes un maksātnespējas risks |  |  | x |  |  |  |  | x | - |  |
| 3.10. Publiskā partnera iesaistīšanās risks |  |  | x |  |  |  |  | x | - |  |
| 3.10. Publiskā partnera iesaistīšanās risks |  |  | x |  |  |  |  | x | 11. Ja tiek paredzēts veidot aktīvu uzturēšanas fondu, vai Publiskais partneris uzņemas ar uzturēšanas fondu saistīto risku, piemēram, tajā veicot iemaksas, lai segtu faktiskās uzturēšanas izmaksas? (3.d.) |  |
| 3.10. Publiskā partnera iesaistīšanās risks |  |  | x |  |  |  |  | x | 12. Ja tiek paredzēts veidot aktīvu uzturēšanas fondu, vai Publiskais partneris saņems ar šo fondu saistītu atlīdzību, piemēram, saņemot daļu no fonda līdzekļu pārpalikuma vai visus šos līdzekļus, ja Privātā partnera aktīva uzturēšanas izmaksas ir mazākas, nekā tika prognozēts? (3.d.) |  |
| 3.10. Publiskā partnera iesaistīšanās risks |  |  | x |  |  |  |  | x | 13. Vai Publiskais partneris gūs labumu no Privātā partnera uzturēšanas izmaksu ietaupījumiem? (3.d.) |  |
| 3.11. Palielinātu ekspluatācijas izmaksu risks |  |  | x |  |  |  |  | x | - |  |
| 3.12. Personāla komplektēšanas risks. |  |  | x |  |  |  |  | x | - |  |
| 4. Maksājumu mehānisms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Atskaitījumu risks aktīva nepieejamības dēļ |  |  | x |  |  |  |  | x | 14. Ja aktīvs nav pieejams vai pakalpojumu izpilde ir neapmierinoša, atskaitāmo apmēru var noteikt objektīvi, piemērojot PPP līguma noteikumus (t. i., atskaitījuma apmērs netiek atstāts kādas puses ziņā vai turpmākām pušu apspriedēm katrā atsevišķā gadījumā)? (4.b.) | Jā |
| 4.1. Atskaitījumu risks aktīva nepieejamības dēļ |  |  | x |  |  |  |  | x | 15. Ja atskaitījuma apmērs ir pienācīgi noteikts, to var piemērot, pusēm par to papildus neapspriežoties? (4.b.) | Jā |
| 4.1. Atskaitījumu risks aktīva nepieejamības dēļ |  |  | x |  |  |  |  | x | 16. Vai līguma standartos, kurus izmanto, lai definētu un novērtētu aktīva pieejamību, ir norādīti vismaz apstākļi, kādos aktīvu tiešām var lietot? (4.c.) | Jā |
| 4.1. Atskaitījumu risks aktīva nepieejamības dēļ |  |  | x |  |  |  |  | x | 17. Vai maksājumu mehānisma pamatā ir tāda uzraudzības un ziņošanas kārtība, saskaņā ar kuru Publiskajam partnerim ir uzraudzības vai audita (un apstrīdēšanas) tiesības? (4.e.)- | Jā |
| 4.1. Atskaitījumu risks aktīva nepieejamības dēļ |  |  | x |  |  |  |  | x | 18. Vai ir ievērots samērīguma princips uz pieejamību balstītajos maksājumos, kas paredz, ka publiskais partneris pieejamības maksājumus veic proporcionāli aktīva pieejamībai, un vai šis princips tiek īstenots pietiekami ilgu laiku? (4.f.1.) | Jā |
| 4.1. Atskaitījumu risks aktīva nepieejamības dēļ |  |  | x |  |  |  |  | x | 19. Vai Privātā partnera rīcībā esošais laiks neizpildes novēršanai ir samērīgs, ņemot vērā neizpildes ietekmi uz aktīva lietošanu un (vai) projekta apstākļus (piemēram, ģeogrāfisko atrašanās vietu)? (4.f.3.) | Jā |
| 4.1. Atskaitījumu risks aktīva nepieejamības dēļ |  |  | x |  |  |  |  | x | 20. Vai līguma noteikumi, kuri attiecas uz aktīviem, kas nav pieejami, bet tiek lietoti, paredz samazināt atskaitījumus vairāk nekā par 50 %? (4.f.6.) | Nē |
| 4.1. Atskaitījumu risks aktīva nepieejamības dēļ |  |  | x |  |  |  |  | x | 21. Vai līguma noteikumi attaisno Privāto partneri nepieejamības vai neapmierinošas pakalpojumu izpildes gadījumā, ja tā notiek tādu notikumu dēļ, kurus Privātais partneris var ietekmēt vai kuri parāda makroekonomikas nosacījumu izmaiņas? (4.g.1.) | Nē |
| 4.1. Atskaitījumu risks aktīva nepieejamības dēļ |  |  | x |  |  |  |  | x | 22. Vai atvieglojuma periodi (kurus piemēro darbības posma sākumā, kurus piemēro, kad Privātais partneris nomaina galveno apakšuzņēmēju, un kurus piemēro, kad aizdevēji nomaina Privāto partneri pēc iestāšanās PPP līgumā), kas piešķir atvieglojumus attiecībā uz atskaitījumiem nepieejamības dēļ, ir uzskatāmi par pieņemamiem (proporcionāli 20 gadu projekta dzīves ciklam atvieglojumu periods nepārsniedz 6 mēnešus)? (4.g.2.) | Jā |
| 4.1. Atskaitījumu risks aktīva nepieejamības dēļ |  |  | x |  |  |  |  | x | 23. Vai līgums paredz, ka nepiemēroto atskaitījumu apmērs atskaitījumiem nepieejamības dēļ pārsniedz 1% no pamatdarbības maksājumiem (pieejamības maksājumiem)? (4.g.3.) | Nē |
| 4.1. Atskaitījumu risks aktīva nepieejamības dēļ |  |  | x |  |  |  |  | x | 24. Vai maksimālo atskaitījumu noteikšana, ko piemēro nepieejamības un (vai) neapmierinošas pakalpojumu izpildes dēļ, pārkāpj samērīguma principu (no kura, piemēram, jāizriet pietiekami ilgai principa “nulles pieejamība, nulles maksājums” piemērošanai)? (4.g.4.) | Nē |
| 4.1. Atskaitījumu risks aktīva nepieejamības dēļ |  |  | x |  |  |  |  | x | 25. Vai pamatdarbības maksājumi (kuri 100 % ir balstīti uz pieejamību) tiek attiecīgi samazināti, ja aktīvu izmanto mazāk, nekā gaidīts? (4.h.) |  |
| 4.2. Pieprasījuma risks |  |  | x |  |  |  |  | x | 26. Vai PPP līgumos, kas paredz uz pieprasījumu balstītus maksājumus, maksājumu mehānismu grupēšanas noteikumi paredz, ka visbiežāk lietotajai grupai noteiktā vienības cena atbilst nullei vai ir tuvu tai? (4.j.2.) | Nē |
| 4.2. Pieprasījuma risks |  |  | x |  |  |  |  | x | 27. Vai PPP līgumos, kas paredz uz pieprasījumu balstītus maksājumus, maksājumu mehānismu grupēšanas noteikumi paredz, ka biežāk lietotām grupām noteiktā vienības cena atbilst nominālajai cenai, kas faktiski ievērojami ierobežo Privātā partnera iespējas palielināt peļņu? (4.j.2.) | Nē |
| 4.2. Pieprasījuma risks |  |  | x |  |  |  |  | x | 28. Vai PPP līgumos, kas paredz uz pieprasījumu balstītus maksājumus, maksājumu mehānismu grupēšanas noteikumi paredz, ka retāk lietotām grupām ir noteikta tāda vienības cena, kā rezultātā Privātais partneris atgūs ievērojamu izmaksu daļu, ja pieprasījums ir ievērojami mazāks par pamatoti prognozēto? (4.j.2.) | Nē |
| 4.2. Pieprasījuma risks |  |  | x |  |  |  |  | x | 29. Vai PPP līgumos, kas paredz uz pieprasījumu balstītus maksājumus, maksājumu mehānismu grupēšanas noteikumi paredz, ka retāk lietotām grupām noteiktā vienības cena faktiski ir līdzvērtīga minimāla lietošanas apjoma un (vai) ieņēmumu garantijai? (4.j.2.) | Nē |
| 4.2. Pieprasījuma risks |  |  | x |  |  |  |  | x | 30. Vai PPP līgumos, kas paredz uz pieprasījumu balstītus maksājumus, Publiskais partneris garantē minimālo lietošanas apjomu vai minimālos ieņēmumus? (4.j.3.) | Nē |
| 5. Citas vienošanās par maksājumiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Maksājumu uzsākšanas risks pirms pieejamības |  |  | x |  |  |  |  | x | 31. Vai Publiskais partneris sāks pamatdarbības (pieejamības) maksājumus pirms aktīva būvniecības pabeigšanas? (5.a.) |  |
| 5.2. Inflācijas risks |  |  | x |  |  |  |  | x | - |  |
| 5.4. Indeksācijas risks |  |  | x |  |  |  |  | x | - |  |
| 5.5. Ieņēmumu risks no trešajām personām |  |  | x |  |  |  |  | x | 36. Vai apjoma risku projektos Publiskais partneris uzņemas vai dala ar Privāto partneri riskus, kuros Privātais partneris ietekmē komunālo pakalpojumu apjomu, kas tiek patērēts, lietojot vai ekspluatējot aktīvu (piemēram, ielu apgaismošanas projekts, kurā PPP līgumā ir norādītas ielu apgaismojuma ekspluatācijas stundas)? (5.c.) | Nē |
| 5.5. Ieņēmumu risks no trešajām personām |  |  | x |  |  |  |  | x | 37. Vai projektos, kuru mērķis ir panākt energoefektivitāti, Publiskais partneris uzņemas vai dala ar Privāto partneri ar komunālo pakalpojumu cenu un (vai) apjomu saistīto risku? (5.c.) | Nē |
| 5.5. Ieņēmumu risks no trešajām personām |  |  | x |  |  |  |  | x | - |  |
| 6. Kompensācija, atvieglojumi, nepārvarama vara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Atvieglojumu piešķiršanas risks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Kompensācijas izmaksāšanas risks |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |
| 6.3. Nepārvaramas varas risks |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 7. Izmaiņas PPP līgumā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Līguma grozījumu risks |  | x |  |  |  |  |  | x | 48. Vai kompensācija un (vai) atvieglojumi attiecas tikai uz Publiskā partnera izdarīto izmaiņu seku novēršanu (t. i., tie netieši nekompensē vai neatvieglo Privāto partneri par paša Privātā partnera radītu neapmierinošu izpildi vai citiem Privātā partnera riskiem), ja grozījumus ierosina Publiskais partneris? (7.a.) | Jā |
| 7.1. Līguma grozījumu risks |  | x |  |  |  |  |  | x | 49. Vai Publiskajam partnerim ir pienākums uzņemties Privātā partnera ierosināto izmaiņu finansiālās sekas (izņemot gadījumu, kad šīs izmaiņas ir nepieciešamas, lai izpildītu tiesību aktu prasības)? (7.b.) | Nē |
| 8. Izmaiņas tiesību aktos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. Tiesību aktu izmaiņu risks |  | x |  |  |  |  |  | x | 50. Vai Publiskais partneris uzņemas risku, kas saistīts ar (viena atbilde "Jā" nozīmē "Jā" kopumā uz visu jautājumu): - tādām izmaiņām tiesību aktos, kas līguma slēgšanas dienā bija paredzamas; - vispārīgām izmaiņām tiesību aktos (t. i., izmaiņām, kas neattiecas tikai uz konkrēto projektu, Privāto partneri, līdzīgiem projektiem vai līdzīgiem uzņēmumiem), kas ietekmē uzņēmuma vispārējās pamatdarbības izmaksas attiecīgajā jurisdikcijā (piemēram, nodokļu likmju izmaiņas vai izmaiņas nodarbinātības tiesību aktos)? (8.) | Nē |
| 8.3. Valdības lēmumu risks | x |  |  |  |  |  |  | x | - |  |
| 9. Apdrošināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Apdrošināšanas izmaksu risks |  |  | x |  |  |  |  | x | 51. Vai PPP līgumā piemēros tā dēvēto ekonomisko atjaunošanas pārbaudi situācijās, kad aktīvs ir pilnībā zaudēts vai arī tam ir radīti ievērojami bojājumi (pirms Privātais partneris sāk aktīva atjaunošanu, tiek veikts novērtējums, lai noteiktu, vai pēc aktīva atjaunošanas Privātais partneris joprojām spēs atmaksāt savu augstākās prioritātes parādu. Ja pārbaudes rezultāti ir negatīvi, augstākās prioritātes aizdevēji var saņemt jebkuru pieejamo summu no apdrošināšanas atlīdzības, lai atgūtu aizdevumus, ko tie bija piešķīruši projektam)? (9.b.) | Nē |
| 9.1. Apdrošināšanas izmaksu risks |  |  | x |  |  |  |  | x | 52. Vai (viena atbilde "Nē" nozīmē "Nē" kopumā uz visu jautājumu): - Publiskais partneris uzņemas vai dala risku, ka apdrošināšanas izmaksas var būt augstākas par kādu noteiktu maksimālo robežvērtību, un (vai) saņem vai dala ieguvumu, ja apdrošināšanas izmaksas ir zemākas par kādu noteiktu minimālo robežvērtību; - par maksimālo robežvērtību (atbilstošā gadījumā) nosaka vērtību, kas nav zemāka par divkāršu finanšu izpildes dienā prognozēto apdrošināšanas izmaksu summu; - par minimālo robežvērtību (atbilstošā gadījumā) nosaka vērtību, kas nav augstāka par pusi no finanšu izpildes dienā prognozēto apdrošināšanas izmaksu summas; - ja apdrošināšanas izmaksas ir augstākas par maksimālo robežvērtību, Publiskajam partnerim ir jāsedz tikai starpība starp faktiskajām izmaksām un maksimālo robežvērtību; - ja apdrošināšanas izmaksas ir zemākas par minimālo robežvērtību, Publiskais partneris saņem vai dala tikai starpību starp faktiskajām izmaksām un minimālo robežvērtību; - saskaņā ar noteikumiem Publiskais partneris nevar uzņemties risku un (vai)saņemt ieguvumu no apdrošināšanas izmaksām, ja tās mainījušās Privātā partnera darbību dēļ. (9.c.) | Jā |
| 9.2. Apdrošināšanas nepieejamības risks |  |  |  |  |  |  |  | x | - |  |
| 10. Garantijas un kompensācijas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Garantiju risks |  |  | x |  |  |  |  | x | - |  |
| 10.2. Kompensāciju risks |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |
| 10.2. Kompensāciju risks |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |
| 11. Līguma izbeigšana pirms termiņa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.8. Aktīvu stāvokļa risks līguma izbeigšanās brīdī |  |  | x |  |  |  |  | x | - |  |
| 12. Kompensācija, izbeidzot PPP līguma darbību pirms termiņa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Līguma tirgus vērtības risks |  |  |  |  |  |  |  | x | - |  |
| 12.5. Nepārvaramas varas līguma izbeigšanas risks |  | x |  |  |  |  |  | x | 71. Ja PPP līgumu izbeidz nepārvaramas varas dēļ, vai kompensācijas aprēķināšanas pieeja balstās uz tiem pašiem apsvērumiem, ko ņem vērā, aprēķinot kompensāciju, kad līguma darbība tiek izbeigta Publiskā partnera neizpildes dēļ vai kad Publiskais partneris brīvprātīgi izbeidz līguma darbību? (12.d.) | Nē |
| 12.6. Līguma izbeigšanās risks Privātā partnera vainas dēļ |  |  | x |  |  |  |  | x | 72. Vai Privātā partnera saistību neizpildes gadījumā maksājamo kompensāciju aprēķina, pamatojoties uz aktīva uzskaites vērtību, neņemot vērā Publiskajam partnerim radītās neatbilstību novēršanas pasākumu izmaksas? (12.a.4. pieeja) |  |
| 12.6. Līguma izbeigšanās risks Privātā partnera vainas dēļ |  |  | x |  |  |  |  | x | 73. Vai no aprēķinātās aktīva uzskaites vērtības atrēķina tikai daļu neatbilstību novēršanas pasākumu izmaksu (piemēram, neatrēķina papildu apsaimniekošanas vai uzturēšanas izmaksas)? (12.a.4. pieeja) |  |
| 13. Līguma darbības termiņš |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. Aktīvu stāvokļa risks |  |  | x |  |  |  |  | x | - |  |
| 13.2. Aktīvu īpašumtiesību risks, beidzoties līguma darbības termiņam |  | x |  |  |  |  |  | x | 74. Ja, beidzoties līguma termiņam, aktīvu Publiskajam partnerim piešķir bez maksas, vai (viena atbilde "Nē" nozīmē "Nē" kopumā uz visu jautājumu): - ir pierādījumi, ka ieņēmumi, ko Privātais partneris gūst PPP līguma darbības laikā, kompensē tā prognozētos ieguldījumus un dzīves cikla izmaksas; un - darbības fāze ilgst vismaz 10 gadus? (13.b.) | Jā |
| 13.2. Aktīvu īpašumtiesību risks, beidzoties līguma darbības termiņam |  | x |  |  |  |  |  | x | 75. Ja pēc PPP līguma darbības termiņa beigām aktīvs atkal nonāk Publiskā partnera atbildībā, vai Privātajam partnerim ir jāuzņemas risks par to, ka aktīva fiziskais stāvoklis PPP līguma darbības termiņa beigās atbilst standartam, kādam tam būtu jāatbilst, ja tas ticis uzturēts saskaņā ar līgumā noteikto? (13.c.) | Jā |
| 14. Finansēšanas noteikumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. Finansējuma pieejamības risks |  |  | x |  |  |  |  | x | 76. Ja Publiskajam partnerim ir finansiālās saistības vai cita veida sniegtais atbalsts, vai tas ir 50 % un vairāk no kapitālizdevumiem, kas radušies aktīva būvniecībā? (14.d.) |  |
| 14.1. Finansējuma pieejamības risks |  |  | x |  |  |  |  | x | 77. Ja Publiskajam partnerim ir finansiālās saistības vai cita veida sniegtais atbalsts, vai tas ir no vienas trešdaļas līdz 50 % (neieskaitot) no kapitālizdevumiem, kas radušies aktīva būvniecībā? (14.d.) |  |
| 14.1. Finansējuma pieejamības risks |  |  | x |  |  |  |  | x | 78. Ja Publiskajam partnerim ir finansiālās saistības vai cita veida sniegtais atbalsts, vai tas ir no 10% līdz vienai trešdaļai (neieskaitot) no kapitālizdevumiem, kas radušies aktīva būvniecībā? (14.d.) |  |
| 14.1. Finansējuma pieejamības risks |  |  | x |  |  |  |  | x | 79. Ja Publiskajam partnerim ir finansiālās saistības vai cita veida sniegtais atbalsts, vai tas ir līdz 10% (neieskaitot) no kapitālizdevumiem, kas radušies aktīva būvniecībā? (14.d.) |  |
| 14.1. Finansējuma pieejamības risks |  |  | x |  |  |  |  | x | 80.Vai aizdevēju tiesību īstenošana (tiesības iejaukties) izmaina PPP līgumā Publiskajam partnerim noteiktās tiesības vai saistības pirms iejaukšanās, tās laikā vai pēc tās? (14.h.) |  |
| 14.2. Procentu likmju svārstību risks |  |  | x |  |  |  |  | x | 81. Vai noteikumi par pamatdarbības maksājumu (pieejamības maksājumi) koriģēšanu ir atbilstoši procentu likmei, kas tiek noteikta sākotnējā riska ierobežošanas procesā (piemēram, neatbilstoši būtu, ja tiek piemēroti tikai daļēji riska ierobežošanas noteikumi)? (14.b.) |  |
| 14.3. Refinansēšanas risks |  |  | x |  |  |  |  | x | 82. Vai Publiskais partneris var nedot atļauju (vai novilcināt tās došanu) tikai tad, ja ierosinātā refinansēšana negatīvi ietekmētu vai nu Publisko partneri (piemēram, palielinātu Publiskā partnera potenciālās saistības, beidzot līguma darbību pirms termiņa), vai projekta izpildi? (14.f.1.) |  |
| 14.3. Refinansēšanas risks |  |  | x |  |  |  |  | x | 83. Vai Privātā partnera tiesības veikt refinansēšanu bez Publiskā partnera iepriekšējas piekrišanas varētu palielināt Publiskā partnera PPP līgumam atbilstošās saistības? (14.f.1.) |  |
| 14.3. Refinansēšanas risks |  |  | x |  |  |  |  | x | 84. Vai Publiskajam partnerim ir tiesības pieprasīt, lai Privātais partneris veic refinansēšanu? (14.f.1.) |  |
| 14.3. Refinansēšanas risks |  |  | x |  |  |  |  | x | 85. Vai Publiskajam partnerim ir tiesības saņemt vairāk par vienu trešdaļu no jebkādas refinansējot gūtās peļņas? (14.f.2.) |  |
| 14.3. Refinansēšanas risks |  |  | x |  |  |  |  | x | 86. Vai Publiskajam partnerim ir tiesības vienlaikus saņemt: - daļu no jebkādas refinansējot gūtās peļņas, kas radusies identificējamas valdības rīcības dēļ; - noteiktu daļu (kas nepārsniedz vienu trešdaļu) no jebkādas refinansējot gūtās peļņas; vai: izmantot kādu citu alternatīvu, refinansējot gūtās peļņas sadales pieeju papildus vienai no divām iepriekš minētajām pieejām? (14.f.2.) |  |
| 15. Publiskā partnera ietekme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2. Privātā partnera īpašumtiesību maiņas risks |  |  | x |  |  |  |  | x | - |  |
| 15.3. Publiskā partnera iejaukšanās risks |  |  | x |  |  |  |  | x | 87. Vai, pamatojoties uz Publiskajam partnerim piederošo Privātā partnera īpašumtiesību daļu, statistikas vajadzībām Privāto partneri klasificē vispārējās valdības sektorā? (15.a.) |  |
| 15.3. Publiskā partnera iejaukšanās risks |  |  | x |  |  |  |  | x | 88. Vai Publiskajam partnerim ir tiesības uz 50 % vai lielāku Privātā partnera peļņas daļu? (15.a.) |  |
| 15.3. Publiskā partnera iejaukšanās risks |  |  | x |  |  |  |  | x | 89. Vai Publiskajam partnerim ir tiesības uz mazāk kā 50%, bet vairāk kā vienu trešdaļu Privātā partnera peļņas daļu? (15.a.) |  |
| 15.3. Publiskā partnera iejaukšanās risks |  |  | x |  |  |  |  | x | 90. Vai Publiskajam partnerim ir tiesības uz mazāk kā vienu trešdaļu, bet vairāk kā 20% Privātā partnera peļņas daļu? (15.a.) |  |
| 15.3. Publiskā partnera iejaukšanās risks |  |  | x |  |  |  |  | x | 91. Vai Publiskajam partnerim ir tiesības uz mazāk kā 20%, bet vairāk kā 10% Privātā partnera peļņas daļu? (15.a.) |  |
| 15.3. Publiskā partnera iejaukšanās risks |  |  | x |  |  |  |  | x | 92. Vai (vismaz viena atbilde "Nē" nozīmē "Nē" uz visu jautājumu kopumā): - pamatdarbības maksājumu (pieejamības maksājumu) atskaitījumus par nepieejamību un (vai) neapmierinošu pakalpojumu izpildi līdz dienai, kurā Publiskais partneris iejaucas, un pēc dienas, kad Publiskais partneris beidz iejaukšanos, piemēro atbilstoši tam, kā paredzēts normālā līguma darbībā? - Publiskais partneris ir tiesīgs atgūt no Privātā partnera savas iejaukšanās izmaksas, ja Publiskais partneris ir iejaucies neapmierinošas Privātā partnera izpildes dēļ? (15.c.) |  |
| 15.3. Publiskā partnera iejaukšanās risks |  |  | x |  |  |  |  | x | 93. Vai līgumā paredzēti noteikumi, kas nosaka Privātā partnera maksimālo peļņu? (15.d.) | Nē |
| 15.3. Publiskā partnera iejaukšanās risks |  |  | x |  |  |  |  | x | 94. Vai ir paredzēti PPP līguma noteikumi, saskaņā ar kuriem PPP līguma darbība beidzas tad, kad Privātais partneris ir guvis noteiktu ieņēmumu apmēru? (15.d.) | Nē |

No sniegtajām atbildēm netika identificēts neviens risks, kas automātiski klasificētu līgumu valsts bilances uzskaitē.

Ieguldījumu pieejamības analīze (affordability)

Pieejamība attiecas uz publiskā partnera vai gala lietotāju spēju maksāt tādu maksu par siltumapgādei, kas spēj segt privātā partnera ieguldījumus un uzturēšanas izmaksas. Gulbenē projekta īstenošanas rezultātā gala saņēmējs ir gan pašvaldība, gan iedzīvotāji.

FEA sadaļā 1.5. ir sniegts projekta finansiālās iespējamības novērtējums, kas atspoguļo projekta īstenošanās rezultātā sagaidāmo maksu par siltumapgādes pakalpojumu.

Saskaņā ar aprēķiniem, svarīgi par siltumapgādi Gulbenes novadā prognožu perioda sākumā (provizoriski 2029.gads) būtu 99,75 EUR/MWh. FEA aprēķinu ietvaros, veicot risku mazināšanas pasākumu identifikāciju un kvantificēšanu siltumapgādes tarifs sasniedz 125 EUR/MWh koncesijas gadījumā un 126,9 EUR/MWh Bāzes scenārijā (ievieš pašvaldība) (skat. Ilustrāciju 2-1). Kā minētas sadaļā 3.3. “Projekta risku analīze” - risku kvantificēšanā ir piemērota negatīvākā prognoze, t.i. analīzē ir iekļautas būtiskas risku mazināšanas izmaksas, kas arī atstāj būtisku ietekmi uz sagaidāmo pakalpojum tarifu. Ja, faktiskās risku mazināšanas izmaksas būs būtiski zemākas, tad arī tad arī sagaidāmais tarifs būs ievērojami zemāks.

Ilustrācija nr.2-1. Siltumapgādes tarifa prognoze Attīstības scenārijam

FEA ietvaros papildus tika modelēti arī scenāriji, kas paredz mazāku tarifa pieaugumu, proti:

  - ja izdodas piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu jaunās katlu mājas būvniecībai ~85% apmērā, tad prognožu perioda sākumā, atkarībā no izvēlētā ieviešanas scenārija, pakalpojuma tarifu ir iespējams samazināt līdz 112–114 EUR/MWh (skat. Ilustrāciju 2-2);

  - ja potenciālais siltumapgādes sistēmas operators spēj panākt vienošanos par siltuma iegādi no SIA “Gren Gulbene” piederošās koģenerācijas stacijas, tad prognožu perioda sākumā, atkarībā no izvēlētā ieviešanas scenārija, pakalpojuma tarifu ir iespējams samazināt līdz 111–113 EUR/MWh (skat. Ilustrāciju 2-2).

Ilustrācija nr.2-2. Potenciāla siltumapgādes tarifa prognoze Attīstības scenārijam, ja apkures katla investīcijām tiek piesaistīts ES finansējums 85%

Ilustrācija nr.2-3. Potenciāla siltumapgādes tarifa prognoze Attīstības scenārijam, ja pilsētas siltumapgādes tiek izmantots SIA “Gren Gulbene” saražotais siltums

Turklāt siltumapgāde ir nozare, kuru pakalpojumu maksu regulē SPRK, ja kopējais siltumenerģijas apjoms ir lielāks par 5000 MWh/gadā. Gulbenes pilsētas projekts paredz 22 tūkst. MWh siltumenerģijas apjomu gadā. Līdz ar to var secināt, ka sagaidāmais pakalpojuma tarifs būs balstīts uz faktiskajām attiecināmajām izmaksām, ko veido arī privātā partnera ieguldījumu amortizācija.

Privātā partnera piesaiste neizbēgami paaugstinās siltumapgādes pakalpojumu tarifu, tomēr tam ir objektīvs iemesls – nozīmīgas investīcijas infrastruktūrā, kas palielinās tarifā ietverto nolietojuma apjomu. Šie ieguldījumi būtu nepieciešami jebkurā gadījumā, arī tad, ja to veikšana tiktu atlikta vēl par 5–10 gadiem. Atlikšana gan palielinātu sistēmas novecošanās riskus un līdz ar to arī siltumapgādes pakalpojumu pieejamības apdraudējumu.

FEA aprēķinātais maksimālais iespējamais tarifu pieaugums līdz 126,9 EUR/MWh atspoguļo pesimistiskāko iespējamo scenāriju, kura piepildīšanās varbūtība ir zema. Šis pieņēmums balstās uz vairākiem piesardzīgiem faktoriem:

- Pēdējos gados energoresursu cenas ir stabilizējušās, un, ja nenotiek jauni lieli ģeopolitiski satricinājumi, nav sagaidāms būtisks cenu kāpums.

- Tarifā ir iekļautas pilnas riska izmaksu aplēses. Daudzi no šiem riskiem, visticamāk, vai nu nepiepildīsies, vai arī realizēsies mazākā apjomā, tādējādi faktiskais tarifa līmenis varētu būt zemāks par FEA modelēto maksimumu.

Lai arī iespējamais tarifa kāpums ir būtisks, lielākajai daļai iedzīvotāju tas, visticamāk, neradīs tiešas finansiālas grūtības. Saskaņā ar CSP datiem (atsauces kods: MBI010), 2019. gadā Latvijas mājsaimniecības vidēji izdevumiem pozīcijā “Mājoklis, ūdens, elektroenerģija, gāze un cits kurināmais” veltīja 14,6% no ienākumiem. Pat pie maksimālā tarifa pieauguma, šis īpatsvars varētu palielināties līdz 17–20% robežai, kas joprojām kopumā ir uzskatāma par pieņemamu.

Turklāt jāņem vērā, ka daļa iedzīvotāju dzīvo siltinātās daudzdzīvokļu ēkās vai arī tās vēl tikai plāno siltināt, kur enerģijas patēriņš būtiski mazāks nekā pirms siltināšanas. Līdz ar to kopējie rēķini par apkuri var arī nepieaugt proporcionāli tarifam, bet augt mazāk vai pat palikt līdzšinējā līmenī, neskatoties uz tarifa pieaugumu.

Tajā pašā laikā jāatzīst, ka nelielai, sociāli mazāk aizsargātai sabiedrības daļai maksājumu slogs var būtiski pieaugt. Šīs grupas riska mazināšanai pašvaldībai jāturpina īstenot sociāli atbildīga politika, paredzot atbilstošu līdzfinansējumu komunālo maksājumu segšanai. Šāda pieeja nodrošinās, ka arī sociāli neaizsargātākie iedzīvotāji spēj saglabāt piekļuvi siltumapgādes pakalpojumiem.

Privātā partnera atlases procedūras izvērtējums

Atbilstoši PPP likuma 1. panta 12. punktam un 13. punktam ir divas publiskās un privātās partnerības procedūras – partnerības iepirkuma procedūras un koncesijas procedūras. Balstoties uz iepriekšējās sadaļās veikto analīzi, koncesijas procedūra ir piemērotākā Gulbenes siltumapgādes sistēmas attīstības projekta īstenošanai.

Atbilstoši PPP likumam iespējamās Koncesijas procedūras PPP projekta īstenošanas laikā var būt sekojošas:

    - konkursu bez pretendentu atlases;

    - konkursu ar pretendentu atlasi;

    - konkursa dialogu.

Atbilstoši PPP likumam Konkursa dialoga procedūru piemēro, ja:

- publiskā partnera vajadzības nevar apmierināt, nepielāgojot jau tirgū pieejamus risinājumus;

- koncesijas līgums ietver inovatīvus risinājumus;

- koncesijas līguma slēgšanas tiesības nevar piešķirt bez iepriekšējām sarunām īpašu apstākļu dēļ, kuri attiecas uz koncesijas raksturu, sarežģītību vai juridisko un finansiālo struktūru, vai ar tiem saistīto risku dēļ;

- publiskais partneris nevar pietiekami precīzi sagatavot tehniskās specifikācijas, atsaucoties uz standartiem vai tehniskajām specifikācijām.

Dotā FEA kontekstā no minētajiem konkursa dialoga procedūras piemērošanas priekšnosacījumiem izpildās galvenokārt 1), 2) un 4) punkts, jo:

- 1) publiskā partnera vajadzības nevar apmierināt, nepielāgojot jau tirgū pieejamus risinājumus, t.i. Gulbenes novada pašvaldība vēlas noslēgt ilgtermiņa līgumu par siltumapgādes nodrošināšanu Gulbenes pilsētā, kas būtu par priekšnosacījumu ilgtermiņa investīcijām siltumapgādes sistēmā, kā arī siltumapgādes pakalpojuma saņemšanu ilgtermiņā par konkurētspējīgu cenu. Publisko iepirkumu likums paredz pakalpojuma līguma slēgšanu uz termiņu ne ilgāku par 5 gadiem;

- atbilstoši 2) un 4) punktam - iecerētais koncesijas līgums ir saistītas ar investīcijām novada siltumapgādes sistēmā un pakalpojuma sniegšanu 20 gadu periodā. Investīciju tehniskās prasības, kā arī pakalpojuma faktisko apjomu un apstākļus nav iespējams precīzi definēt tehniskajā specifikācijā tik ilgam laika periodam, kā rezultātā sadarbības juridisko un finansiālo aspektu definēšana sadarbības līgumā ir sarežģīta un turklāt saistīta ar sadarbības nosacījumu definēšanu dažādu risku iestāšanās situācijās. Ņemot vērā to, ka privātā ieguldījuma apmēru nav iespējams precīzi noteikt jau konkursa dialoga dokumentācijā, kā rezultātā var notikt būtiskas izmaiņas projektā pēc privātā partnera izvēles, attiecībā uz šo līgumu tiks piemērots komercdarbības atbalsta regulējums atbilstoši FEA ziņojuma 2.6.sadaļā noteiktajam.

Potenciālā privātā partnera atlasei būtu piemērotāk izvērtēt iespēju pielietot konkursa dialogu. Tās ir divas atšķirīgas iepirkuma procedūras, kuru izmantošana apsverama gadījumos, kad atbilstošu piedāvājumu nebūtu iespējams saņemt atklātā vai slēgtā konkursā. Abas minētās iepirkuma procedūras kopumā ir uzskatāmas par atklātām iepirkuma procedūrām, jo jebkurš ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt tiesības piedalīties tajās.

Tomēr, atšķirībā no ikdienā visbiežāk sastopamās iepirkuma procedūras – atklāta konkursa, piedāvājumus iesniegt un turpināt dalību konkursā ar dialoga procedūru, tiek uzaicināti tikai tie pretendenti, kurus pasūtītājs ir atlasījis no visiem kandidātiem, kas ir izrādījuši interesi pie, dalīties iepirkumā un iesnieguši atbilstošus kvalifikācijas dokumentus. Šāda veida iepirkuma procedūru pielietošanu PPP projekta īstenošanai rekomendē, piemēram, Pasaules Banka (rekomendāciju devēju uzskaitījums nav izsmeļošs arī zemsvītras atsaucē), jo tās nodrošina PPP projekta mērķim un īstenošanai adekvātu iepirkuma procedūras atklātumu, caurspīdīgumu un konkurences līmeni .

Konkurences un komercdarbības atbalsta vērtējums

Projekta ietvaros ir izvērtēta iespējamā valsts atbalsta esamība saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. pantu un Eiropas Savienības tiesību aktiem par valsts atbalstu.

Komercdarbības atbalsts koncesionāra līmenī

Siltumapgādes pakalpojums Gulbenes pilsētas administratīvajā teritorijā tiks sniegts atbilstoši vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma (VTNP) definīcijai, kas tiks noteikta ar pakalpojuma sniedzēju noslēgtajā deleģējuma jeb Koncesijas līgumā, t.sk. paredzot, ka:

- Pakalpojums tiks nodrošināts visiem lietotājiem noteiktā ģeogrāfiskā teritorijā bez diskriminācijas;

- Pakalpojuma tarifs tiks apstiprināts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK), ņemot vērā faktiskās izmaksas, investīciju atdevi un saprātīgu peļņas normu;

- Koncesijas līgumā paredzams iekļaut sabiedrisko uzdevumu, tarifu noteikšanas mehānismu, pakalpojuma kvalitātes prasības, kontroles kārtību un pārkompensācijas novēršanas pasākumus;

- pašvaldība koncesionāram nodod bez atlīdzības lietošanā īpašumus,

- maksimālais privātā ieguldījuma apmērs nav zināms pirms līguma noslēgšanas.

Minētie apsvērumi, liecina, ka attiecībā uz koncesionāru nevar izslēgt ekonomisko priekšrocību un ir konstatējams komercdarbības atbalsts, kas jāpiešķir saskaņā ar piemērojamo komercdarbības atbalsta regulējumu, t.i. Koncesijas līgums tiks noslēgts saskaņā ar Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu (2012/21/ES) par LESD 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, un līgumā tiks ietverti visi nosacījumi, kas izriet no piemērojamā regulējuma.

Atbilstoši līgumam:

- nav paredzēta kompensācija no pašvaldības budžeta līdzekļiem koncesionāram,

- visi koncesionāra ieņēmumi tiek gūti tikai no gala lietotājiem atbilstoši SPRK apstiprinātajam tarifam,

- tarifs tiek piemērots visiem pakalpojuma lietotājiem vienādi (bez selektīvas priekšrocības).

Komercdarbības atbalsts gala lietotāju līmenī

FEA ietvaros tika identificēts, ka projektā paredzētās investīcijas attiecas uz katlu māju, apkures mezgliem un siltumtīkliem. Siltumenerģijas patērētāji ir gan pašvaldībai piederošās dzīvojamās mājas, sabiedriskās ēkas, kā arī privāto īpašnieku valdījumā esošie objekti.

Projekta ietvaros:

- visi ieguldījumi paredzēti tikai pašvaldības īpašumā esošajās katlu mājās un siltumtīklos,

- netiek veikti ieguldījumi gala lietotāju iekšējās apkures sistēmās vai ēku infrastruktūrā,

- netiek plānota trešo personu atbrīvošana no izmaksām, kas būtu jāsedz viņiem kā īpašniekiem.

Līdz ar to projektā nav identificējams komercdarbības atbalsts gala lietotājiem vai to īpašumos, un nav nepieciešams piemērot de minimis vai citu valsts atbalsta regulējumu.

Ieguldījumam atbilstošās vērtības aprēķins

Novērtēšanas pieejas apraksts jeb galvenie nosacījumi

Aprēķinos tiks izmantoti sekojoši pieņēmumi par termiņiem:

  - Aprēķinu periods – no 2025. gada līdz 2048. gadam, kur:

    - Tiek pieņemts, ka 2025-2027.gads ir plānošanas posms (t.sk. PPP līguma iepirkuma procedūra) līdz Koncesijas līguma noslēgšanai;

    - 1 gads (2028.gads) ir investīciju posms - tiek pieņemts, ka investīciju periods var ilgt līdz 12 mēnešiem un aprēķinos ir pieņemts, ka tas ir 2028.gads;

    - PPP partnera darbības periods ir 20 gadi, t.i. ar 2029. gadu tiek uzsākta objektu ekspluatācija un ekspluatācijas fāze ilgst no 2029. līdz 2048. gadam

    - kopējais Koncesijas līguma darbības periods būtu 21 gads, t.sk. 1 gads – investīciju posms, 20 gadi – ekspluatācijas posms;

  - Pieņēmumi attiecībā uz objektu ekspluatācijas izmaksām ir raksturoti 1.5. sadaļā. Tie sākas pēc būvdarbu pabeigšanas, t.i. sākot ar 2029.gadu.

  - Bāzes alternatīvā tiek paredzēts, ka GNP piesaista kredītresursus 100% apjomā no Valsts kases; savukārt PPP alternatīvā investīciju finansēšanas shēma nav identificēta, jo privātajam partnerim ir paredzēts izvēlēties investīciju finansēšanas shēmu pēc saviem ieskatiem un iespējām, kas nodrošina vēlamo projekta finanšu efektivitāti un darbības rentabilitāti;

  - Piesaistīto kredītresursu nosacījumi: termiņš – 10 gadi, 1 gads labvēlības periods, kas pielīdzināts investīciju periodam, kredītprocentu likme – līdz 4%.

  - PPP scenārija gadījumā tiek pieņemts, ka privātais partneris, iesaistoties dotajā projektā, varētu pretendēt uz savu investīciju IRR 20% apmērā.

Finanšu modelis

Gulbenes siltumapgādes sistēmas attīstības projekta salīdzinošā analīze Bāzes un PPP jeb Koncesijas scenārijam ir atspoguļota FEA Excel modelī – pie vienota pie FEA atsevišķā failā.

Tā galvenie pieņēmumi izriet no 1.5.sadaļā veiktā projekta finanšu analīzes, kas papildināta ar korekcijām un risku mazinošo pasākumu izmaksām, kas ir saistītas tieši:

  - ar pašvaldības darbības rezultāta radīto ietekmi uz naudas plūsmu Bāzes scenārijā

  - ar saistošajiem darbības priekšnosacījumiem Koncesijas scenārijā.

Bāzes scenārijs

Bāzes scenārijā, kad projektu īsteno pati pašvaldība, ir ņemti vērā sekojoši ietekmējošie aspekti:

- Publisko iepirkumu rezultātā investīciju izmaksas, kā arī kurināmā sagādes izmaksas tiek sadārdzinātas par vismaz 10% attiecībā pret teorētisko projekta īstenošanas scenāriju, kas raksturos 1.5 sadaļā, jo:

  - pašvaldība katru iegādi veic caur publisko iepirkumu, savukārt privātais varētu veidot ilgtermiņa sadarbību ar ražotājiem, t.i. visam prognožu periodam.

  - Pašvaldība kurināmo materiālu iepērk caur iepirkumu vienai sezonai, pārsvarā vasaras beigās vai rudenī, kad pieprasījums ir lielāks un cenas augstākas. Kā pierāda Konkurences padomes 2022.gadā veiktais pētījums par Šķeldas tirgus uzraudzību pašvaldības mēdz izvirzīt nesamērīgas prasības, kas ievērojami sadārdzina iepirkuma cenas (garantijas, apmaksas termiņi, vienpusējas atkāpšanās iespējas, soda naudas). Savukārt privātajam uzņēmējam ir motivācija pirkt un rezervēt lielākus apjomus neatkarīgi no sezonas. Tas var veidot krājumus vai slēgt līgumus, kad cena ir zemāka, veidojot ilgtermiņa sadarbību ar piegādātājiem.

- Risku mazinošo pasākumu izmaksas, kas ir balstītas uz nepieciešamo cilvēkresursu ekvivalentu aprēķinu risku mazināšanai:

  - Kapitālieguldījumu vadības izmaksas ietver 1 cilvēkslodzes ekvivalentu visā prognožu periodā;

  - Kurināmā materiāla iegādes vadības izmaksas ietver 0,5 cilvēkslodzes ekvivalentu visā prognožu periodā;

  - Siltumapgādes saimniecības vadības (plānošana, saskaņošana, iepirkumu organizācija, izskatīšana komitejās un domes sēdēs un tml.) izmaksas ietver vismaz divas cilvēkslodzes ekvivalentu visā prognožu periodā.

Koncesijas scenārijs

Koncesijas scenārijā, kad projektu īsteno privātais uzņēmējs, privātā uzņēmēja naudas plūsmā ir ņemti vērā sekojoši ietekmējošie aspekti:

- Tarifu līmenis tiek noteikts tādā apjomā, lai vidējā svērtā kapitāla atdeve (WACC - Weighted Average Cost of Capital) sasniegtu 9-10% (t.i. aizņemtais kapitāls 70% ar 5,5% kredītlikmi un privātais kapitāls 30% ar 20% atdevi);

- Risku mazinošo pasākumu izmaksas, kas ir balstītas uz nepieciešamo profesionālu cilvēkresursu ekvivalentu aprēķinu risku mazināšanai:

  - Kapitālieguldījumu vadības izmaksas veido līdz 10% no prognozētajiem kapitālieguldījumiem visā prognožu periodā;

  - Siltumapgādes saimniecības ikdienas tehniskās vadības izmaksas ietver 1 cilvēkslodzes ekvivalentu visā prognožu periodā.

  - Uzņēmuma vadības un stratēģiskās plānošanas izmaksas (t.sk. dalība kopīgās komisijās ar pašvaldību) ietver 1 cilvēkslodzes ekvivalentu visā prognožu periodā.

Kaut arī visu izmaksu siltumapgādes saimnieciskās un stratēģiskās vadības funkcijas veiks privātais uzņēmums, arī pašvaldībai ir jārēķinās ar cilvēkresursu izmaksām kopīgajās komisijās par siltumapgādes attīstības un stratēģiskajiem jautājumiem, lai pārstāvētu visa novada intereses. Šīs izmaksas kopumā tiek novērtētas 0,6 cilvēkslodzes ekvivalenta apmērā, kas ikdienā realitātē sadalītos starp dažādas jomas pašvaldību speciālistiem.

Projekta risku analīze

Risku identificēšana, novērtēšana un pārdale ir noteicošs faktors korektas ieguldījumam atbilstošās vērtības noteikšanai. Risku kvantificēšanā ir piemērota negatīvākā prognoze, t.i. analīzē ir iekļautas būtiskas risku mazināšanas izmaksas, kas arī atstāj būtisku ietekmi uz sagaidāmo pakalpojum tarifu. Ja, faktiskās risku mazināšanas izmaksas būs būtiski zemākas, tad arī sagaidāmais tarifs būs ievērojami zemāks.

Dotā projekta ietvaros ir identificētas trīs veidu nozīmīgākās risku grupas, kas detalizēti atspoguļojas risku rīka kopsavilkuma tabulā (Tabula 3-2), t.i.:

- Būvniecības risks (BR), kas ietver būvdarbu sadārdzināšanas risku būvniecības izmaksu pieauguma vai būvdarbu termiņu, vai nekvalitatīvas projektēšanas rezultātā;

- Pieejamības risks (PI), kas ietver tekošo uzturēšanas izmaksu sadārdzināšanos nekvalitatīvas uzturēšanas rezultātā Bāzes scenārija gadījumā vai pieejamības maksas samazināšanos arī nekvalitatīvas uzturēšanas rezultātā PPP alternatīvas gadījumā;

- Pieprasījuma risks (PR), kas ietver ieņēmumu kritumu, saistībā ar zemāku pakalpojuma pieprasījumu nekā sākotnēji plānots.

Bāzes scenārijā visi riski gulstas uz pašvaldību (Tabula 3-2).

Tabula nr.3-2. Risku novērtējums Bāzes scenārijā

| Nr. | Riska Nosaukums | Riska vērtības noteikšana |  |  | Risku mazinošie pasākumi |  | Riska mazināšanas izmaksas (kopā), eiro | Riska pārdale publiskajam sektoram partnerim, % | Privātā partnera riska izmaksas, eiro | Publiskā partnera riska izmaksas, eiro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Riska varbūtība | Riska ietekme | Riska vērtība | Skaits | Pasākumi |  |  |  |  |
| 1. Projekta īstenošanas vieta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.4. Saskaņojumu saņemšanas risks | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2 | 1.6. Vietas drošības risks | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 3 | 1.7. Komunikāciju pārvietošanas risks | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 4 | 1.9. Esošo pamatlīdzekļu stāvokļa risks | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2. Projektēšana un būvniecība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.3. Izmaiņu risks projektā | 2 | 2 | 4 | 2 | 1) Pašvaldības eksperta izmaksas 2) Vadības lēmumu saskaņošana | 375 600 | 100% | - | 375 600 0,5 cilvēkslodžu ekvivalents |
| 6 | 2.4. Būvniecības kvalitātes un standartu risks | 2 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
| 7 | 2.5. Būvniecības izmaksu palielināšanās risks | 2 | 2 | 4 | 1 | 1) Pašvaldības eksperta izmaksas 2) Vadības lēmumu saskaņošana | 375 600 | 100% | - | 375 600 0,5 cilvēkslodžu ekvivalents |
| 8 | 2.7. Defektu un bojātu materiālu risks | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 9 | 2.10. Darbu pabeigšanas kavēšanās risks | 2 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
| 3. Ekspluatācija un uzturēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3.1. Veiktspējas un cenas risks | 2 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
| 11 | 3.5. Uzturēšanas kvalitātes risks | 2 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
| 12 | 3.11. Palielinātu ekspluatācijas izmaksu risks | 2 | 2 | 4 | 1 | 1) Profesionāla ikdienas saimnieciskā darbības vadība | 373 800 | 100% | - | 373 780 0,5 cilvēkslodžu ekvivalents |
| 4. Maksājumu mehānisms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 4.2. Pieprasījuma risks | 2 | 2 | 4 | 2 | 1) Pašvaldības mērķtiecīga komunikācija ar novada siltuma patērētājiem 2) Vadības lēmumu saskaņošana | 1 505 100 | 100 % | - | 1 505 100 jeb 2,0 cilvēkslodžu ekvivalents |
| 5. Citas vienošanās par maksājumiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 5.5. Ieņēmumu risks no trešajām personām | 2 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
| 12. Kompensācija, izbeidzot PPP līguma darbību pirms termiņa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 12.1. Līguma tirgus vērtības risks | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 13. Līguma darbības termiņš |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 13.2. Aktīvu īpašumtiesību risks, beidzoties līguma darbības termiņam | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
|  | Kopā |  |  |  | 6 |  | 2 630 100 | 100% | 0 | 2 630 100 |

Savukārt Koncesijas scenārijā lielākais risku novēršanas izmaksu apjoms ir privātā uzņēmuma kompetencē (Tabula 3-3).

Tabula nr.3-3. Risku novērtējums Koncesijas gadījumā

| Nr. | Riska Nosaukums | Riska vērtības noteikšana |  |  | Risku mazinošie pasākumi |  | Riska mazināšanas izmaksas (kopā), eiro | Riska pārdale privātajam partnerim, % | Privātā partnera riska izmaksas, eiro | Publiskā partnera riska izmaksas, eiro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Riska varbūtība | Riska ietekme | Riska vērtība | Skaits | Pasākumi |  |  |  |  |
| 2. Projektēšana un būvniecība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Projektēšanas risks | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2 | 2.3. Izmaiņu risks projektā | 2 | 2 | 4 | 2 | 1) Pašvaldības profesionāla eksperta dalība kopīgā komisijā 2) Uzņēmuma vadības/eksperta dalība kopīgā komisijā | 635 200 | 45% | 285 600 0,2 cilvēkslodžu ekvivalents | 349 600 0,4 cilvēkslodžu ekvivalents |
| 3 | 2.4. Būvniecības kvalitātes un standartu risks | 2 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
| 4 | 2.5. Būvniecības izmaksu palielināšanās risks | 2 | 2 | 4 | 1 | 1) Profesionāls ieguldījuma plānošanas un vadības eksperts | 462 334 | 100% | 462 334 10% vadības izmaksas no investīcijām | - |
| 5 | 2.7. Defektu un bojātu materiālu risks | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 6 | 2.10. Darbu pabeigšanas kavēšanās risks | 2 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
| 3. Ekspluatācija un uzturēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3.1. Veiktspējas un cenas risks | 2 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
| 8 | 3.5. Uzturēšanas kvalitātes risks | 2 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
| 9 | 3.11. Palielinātu ekspluatācijas izmaksu risks | 2 | 2 | 4 | 1 | 1) Profesionāla ikdienas saimnieciskā darbības vadība | 849 300 | 100% | 849 300 1,0 cilvēkslodzes ekvivalents | - |
| 4. Maksājumu mehānisms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4.2. Pieprasījuma risks | 2 | 2 | 4 | 1 | 1) Pašvaldības mērķtiecīga komunikācija ar novada siltuma patērētājiem 2) Uzņēmuma profesionāla stratēģiskā vadība | 1 129 800 | 100% | 1 129 800 0,8 cilvēkslodzes ekvivalents | - |
|  |  |  |  |  | 5 |  | 3 076 634 | 89% | 2 727 034 | 349 600 |

Identificēto risku kopsavilkums liecina, ka Publiskā partnera kopējā riska summa Bāzes scenārijā gadījumā (2,63 milj. EUR), savukārt Koncesijas scenārijā – 0,35 milj. EUR, jo privātais partneris Koncesijas gadījumā uzņemas lielāko riskus, kuru kopējā vērtība sasniedz 2,73 milj. EUR (skat. Tabula 3-5), ko potenciāli Privātais partneris iekļautu kopējā piedāvājuma summā.

Tabula nr. 3-4. Risku novērtējums kopsavilkums

|  | Privātais partneris, EUR | Publiskais partneris, EUR | Publiskā partnera risku daļa, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| BĀZES MODELIS |  |  |  |
| Būvniecības riska izmaksas | - | 751 200 | 100% |
| Pieejamības riska izmaksas | - | 373 780 | 100% |
| Pieprasījuma riska izmaksas | - | 1 505 100 | 100% |
| Kopējais risku apjoms | 0 | 2 630 100 | 100% |
| Koncesija |  |  |  |
| Būvniecības riska izmaksas | 747 934 | 349 600 | 32% |
| Pieejamības riska izmaksas | 849 300 | - | 0% |
| Pieprasījuma riska izmaksas | 1 129 800 |  | 0% |
| Risku kopējais apjoms | 2 727 034 | 349 600 | 11% |

Ieguldījumam atbilstošā vērtības noteikšana

Atbilstoši PPP likuma 1. panta 32.punktam līgumcena ir kopējā samaksa par publiskās un privātās koncesijas izpildi (neņemot vērā pievienotās vērtības nodokli). Tas attiecas arī uz finanšu līdzekļu kopējo apjomu (neņemot vērā pievienotās vērtības nodokli), ko privātais partneris iegūtu, īstenojot tiesības un pienākumus, kas izriet no publiskās un privātās partnerības līguma un kas var ietvert arī galalietotāja maksājumus.

PPP likuma 13. panta otrā daļa paredz, ka koncesijas līguma paredzamo līgumcenu nosaka kā finanšu līdzekļu kopējo apjomu (izņemot pievienotās vērtības nodokli), ko privātais partneris iegūtu, īstenojot tiesības un pienākumus, kas izriet no koncesijas līguma. Publiskais partneris, aprēķinot paredzamo līgumcenu, ņem vērā jebkuru izvēles iespēju un jebkurus koncesijas līguma grozījumus, tai skaitā termiņa pagarinājumus, galalietotāja maksājumus, kas nav veikti publiskā partnera labā, jebkādus publiskās personas veiktos maksājumus, tai skaitā publiskā partnera atlīdzību, kuras apmērs ir atkarīgs no galalietotāju pieprasījuma, vai jebkura veida publiskās personas sniegtās finansiālās priekšrocības, ieņēmumus par jebkādu koncesijā iekļautu aktīvu pārdošanu, visu to piegāžu un pakalpojumu vērtību, kurus publiskais partneris paredzējis darīt pieejamus privātajam partnerim un kuri nepieciešami koncesijas līguma izpildei, jebkurus trešo personu maksājumus vai sniegtās finansiālās priekšrocības, kas saistītas ar koncesijas līguma izpildi, kā arī godalgu un maksājumu vērtību, ja publiskais partneris paredz koncesijas procedūras pretendentiem piešķirt godalgas vai izmaksāt maksājumus. Gadījumā, ja projektā iepirkuma procesā tiks paredzēts projekta īstenošanas termiņa pagarinājums, norādes par to tiks iekļautas jau sākotnējā dokumentācijā un koncesijas līgumā. Jebkāda publisko līdzekļu piešķiršana tiks veikta, ievērojot komercdarbības atbalsta kontroles regulējumu. Iepirkuma dokumentācijā, koncesijas līgumā un sabiedrisko pakalpojumu līgumā attiecībā uz kompensācijas mehānismu tiks paredzēts, ka papildus komercdarbības atbalstu var koncesionāram sniegt, ja tiek realizēti ES projekti un tiek nodota lietošanā papildus vai uzlabotā infrastruktūra.

Līgumcena šī FEA izpratnē ir kopējā summa (nediskontētā), ko sabiedrība (pašvaldība, iedzīvotāji, komersanti u.c.) samaksātu par doto pakalpojumu, t.i.: līgumcena ir visi ieņēmumi, ko privātais partneris iegūst, noslēdzot koncesijas līgumu. No tās netiek atskaitīti jebkādi privātā partnera izdevumi. Līgumcena veidojas no privātā sektora siltumapgādes lietotāju maksājumiem, saskaitot kopā ar publiskā sektora siltumapgādes lietotāju maksājumus.

Lai Koncesijas scenārija līgumcenas apjomu salīdzinātu ar Bāzes scenāriju, Bāzes scenārijā līgumcenai ir pielīdzinātas siltumapgādes saimniecībās kopējās izmaksas, kādas tās veidotos pašvaldībai, ja tā siltumapgādes sistēmas attīstību nodrošinātu ar saviem resursiem. Tādēļ Bāzes scenārija līgumcenā un IAV aprēķinā sabiedrības diskontētās izmaksas nav samazinātas par aprēķinos iekļauto ienākumu apjomu no privātajiem siltuma pircējiem, jo šie ienākumi atspoguļo tikai izmaksu daļu, kas tiktu nosegta caur siltuma tarifu. Ja šīs izmaksas iekļautu aprēķinā, tad tas atspoguļos tikai pašvaldības (ne visas kopējās sabiedrības) naudas plūsmu no siltumapgādes darbības.

Atbilstoši aprēķiniem kopējā prognozētā līgumcena sagaidāma 56,22 milj. EUR apmērā, ja pašvaldība īstenotu projektu (Bāzes modelis), savukārt līdz 52,77 milj. EUR Koncesijas scenārija gadījumā.

Ilustrācija nr.3-1. Prognozētā līgumcena, milj. EUR

Savukārt Sabiedrības kopējā diskontētā naudas plūsma (NPV) svārstās 32,35 milj. EUR apmērā Bāzes scenārijā līdz 31,25 milj. EUR Koncesijas scenārijā.

Ilustrācija nr.3-2. Publiskā partnera diskontētā naudas plūsma NPV un Ieguldījumam atbilstošā vērtība, milj. EUR

Kā starpība starp Publiskā partnera NPV Bāzes un Koncesijas scenārijā ir Ieguldījumam atbilstošā vērtība un tā ir pozitīva 1,10 milj. EUR apmērā.

Jutīguma analīze

Jutīguma analīzei tikai pakļauti divi mainīgie parametri:

- Kapitālieguldījumu izmaksas, lai noteiktu ietekmi uz Publiskā partnera NPV;

- Tekošo ekspluatācijas izmaksu izmaiņas, lai noteiktu ietekmi uz Publiskā partnera NPV.

Tabula nr.3-5. Jutīguma analīzes rezultāti, EUR

| Bāzes modelis I |  | Koncesijas modelis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kapitālieguldījumu svārstība | Parametrs, NPV | Kapitālieguldījumu svārstība | Parametrs, NPV |
|  | -32 351 196 |  | -31 246 878 |
| 1% | -32 611 049 | 1% | -31 484 633 |
| Svārstība, % | 0,8% | Svārstība, % | 0,8% |
| 5% | -32 891 300 | 5% | -31 981 252 |
| Svārstība, % | 1,7% | Svārstība, % | 2,4% |
| Uzturēšanas izmaksu svārstība | Parametrs, NPV | Uzturēšanas izmaksu svārstība | Parametrs, NPV |
|  | -32 351 196 |  | -31 246 878 |
| 1% | -32 611 049 | 1% | -31 583 957 |
| Svārstība, % | 0,8% | Svārstība, % | 1,1% |
| 5% | -33 502 757 | 5% | -32 477 870 |
| Svārstība, % | 3,6% | Svārstība, % | 3,9% |

Pie izmantotajām svārstību likmēm 1% un 5% kapitālieguldījumu svārstību ietekme uz Sabiedrības NPV ir nenozīmīga un nepārsniedz 2,4%. Savukārt analoģiska tekošo uzturēšanas izmaksu svārstību ietekme uz Sabiedrības NPV ir nozīmīgāka, taču joprojām diezgan zema, t.i. nepārsniedz 3,9% robežu.

Ietekme uz pašvaldības saistību apmēru

Atbilstoši Valsts kases apkopotajam pārskatam par Gulbenes pašvaldības saistību apmēru uz 2025.gada maija datiem, var secināt, ka siltumapgādes projekta ietekme uz pašvaldības saistībām Bāzes scenārija gadījumā veidotu ap 3% pieaugumu (ja rēķina tikai kredītresursus uz 10 gadiem) gadā sākot no projekta ieviešanas gada (Tabula 3-6). Savukārt Koncesijas scenārija gadījumā ietekme būtu mazāka, t.i. ap 1% pieaugumu gadā (tiek rēķināts tikai maksājums par piegādāto siltumu).

Tabula nr.3-6. Ietekme uz pašvaldība saistību apmēru Bāzes scenārija gadījumā

| Faktors / gads | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pašvaldības saistības, tūkst. EUR | 2 609 | 2 432 | 2 327 | 2 055 | 2 000 | 1 947 | 1 881 |
| Saistību apjoms % no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem | 9,74% | 9,08% | 8,69% | 7,67% | 7,46% | 7,27% | 7,02% |
| Pašvaldības maksājumi par siltumenerģiju pēc projekta, tūkst. EUR |  |  |  |  | 797 | 797 | 797 |
| Kopējais saistību apjoms pēc projekta īstenošanas, tūkst. EUR | 2 609 | 2 432 | 2 327 | 2 055 | 2 796 | 2 744 | 2 677 |
| Saistību apjoms % no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem | 9,74% | 9,08% | 8,69% | 7,67% | 10,44% | 10,24% | 9,99% |

Tabula nr.3-7. Ietekme uz pašvaldība saistību apmēru Koncesijas scenārija gadījumā

| Faktors / gads | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pašvaldības saistības, tūkst. EUR | 2 609 | 2 432 | 2 327 | 2 055 | 2 000 | 1 947 | 1 881 |
| Saistību apjoms % no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem | 9,74% | 9,08% | 8,69% | 7,67% | 7,46% | 7,27% | 7,02% |
| Pašvaldības maksājumi par siltumenerģiju pēc projekta, tūkst. EUR |  |  |  |  | 272 | 271 | 270 |
| Kopējais saistību apjoms pēc projekta īstenošanas, tūkst. EUR | 2 609 | 2 432 | 2 327 | 2 055 | 2 272 | 2 219 | 2 151 |
| Saistību apjoms % no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem | 9,74% | 9,08% | 8,69% | 7,67% | 8,48% | 8,28% | 8,03% |

Kopsavilkums

- FEA tvērums ir Gulbenes pilsētas siltumapgādes sistēma.

- Siltumapgādes sistēmas attīstības perspektīvu novērtēšanai Gulbenes CSS tiek identificēti trīs tehniskie scenāriji:

  - Investīciju neveikšana – netiek veikti būtiski ieguldījumi siltumapgādes sistēmā, tiek veikti esošās CSS pamata uzturēšanas pasākumi ar fokusu saglabāt vismaz esošo CSS efektivitāti;

  - Attīstība scenārijs (I), ja par privāto partneri tiek izvēlēts SIA “Gren Gulbene” (t.i. visai sistēmai);

  - Attīstības scenārijs (II), ja par privāto partneri tiek izvēlēts cits komersants (attiecināms tikai uz pašvaldībai piederošo sistēmu).

- FEA aprēķinos brīvas konkurences nodrošināšanas nolūkā detalizēti tiek izvērtēts II scenārijs – “Attīstības scenārijs (II) pašvaldībai piederošai sistēmai, ja par privāto partneri tiek izvēlēts cits komersants”. Šī scenārija ietvaros tiek analizētas divas alternatīvas IAV vērtības noteikšanai:

  - Scenāriju ievieš Gulbenes novada pašvaldība caur publisko iepirkumu;

  - Scenāriju ievieš privātais partneris, kas izraudzīts PPP iepirkuma procedūras rezultātā.

- Attīstības scenārijs (II) pašvaldībai piederošai sistēmai, ja par privāto partneri tiek izvēlēts cits komersants, ietver:

  - investīcijas apkures katlu savlaicīgā nomaiņā, nodrošinot kalpošanas laiku līdz 20 gadiem;

  - investīcijas kurināmā materiāla uzglabāšanas infrastruktūrā, lai iegūtu atbilstoša mitruma biomasas kurināmo, kas var būtiski uzlabot energoefektivitāti;

  - nepieciešamo atbilstošas kvalifikācijas cilvēku resursu iesaisti sistēmas darbības funkcionēšanai;

  - kopējās siltumenerģijas ražošanas izmaksas, kas kopā ar investīcijām nodrošina siltumenerģijas tarifu optimālā līmenī.

- Kopējie sākotnēji kapitālieguldījumi alternatīvas realizācijai 2025. gada cenās tiek novērtēti 7,19 milj. EUR apjomā un reinvestīcijas ekspluatācijas periodā 2,13 milj. EUR (bez PVN) - kopā 9,32 milj. EUR bez PVN. Tādējādi tiek nodrošināts sistēmas kalpošanas laiks 20 gadu garumā, kā arī nodošana pašvaldībai pēc līguma perioda beigām labā tehniskā stāvoklī.

- Ja iepirkuma procedūras rezultātā par privāto partneri tiek izvēlēta SIA “Gren Gulbene”, pastāv priekšnoteikumi no tehniskā viedokļa īstenot Attīstības scenāriju visai pilsētas infrastruktūrai kopumā (Attīstības scenārijs (I)), un noslēgtais koncesijas līgums nodrošinātu sabiedrībai kopumā vismaz līdzvērtīgus, ja ne labākus nosacījumus, salīdzinot ar scenāriju, kurā par privāto partneri tiek izvēlēts cits komersants.

- Sistēmas tehniskais stāvoklis, efektīva organizatoriskā un pārvaldības struktūra veicina sistēmas finansiālo ilgtspēju, kas nodrošinās iespēju ģenerēt un akumulēt finanšu resursus savlaicīgai siltumapgādes sistēmas modernizācijai nākotnē.

- Projekta sociālekonomiskās analīzes rezultāti liecina, ka projekts ir nozīmīgs Gulbenes un Latvijas sabiedrībai kopumā. Projekta sociālekonomiskā iekšējā atdeves norma (ERR/C) atkarībā no izmantotās novērtējuma metodikas sasniedz 12,78%.

- Projekta īstenošanas alternatīvu identifikācijas ietvaros tika izvirzīts mērķis – nodrošināt projekta realizāciju bez ietekmes uz valsts budžeta bilanci. Tā rezultātā tika veikta risku identificēšana un to sadale starp publisko un privāto partneri tādā veidā, kas nodrošina aktīvu ekonomisko piederību privātajam partnerim.

- Ņemot vērā minēto mērķi - finanšu salīdzināšana tika veikta divām potenciālajām īstenošanas alternatīvām:

- Bāzes alternatīva – Publiskais iepirkums;

- PPP alternatīva – Koncesija.

- Izvēlētā projekta ieviešanas PPP alternatīvu – Koncesiju plānots īstenot uz nosacījumiem, kas neparedz automātiski klasificēt līgumu bilances uzskaitē. Izvirzītie šīs alternatīvas nosacījumi turpmākā projekta realizācijas gaitā ir iekļaujami gan iepirkuma kvalifikācijas un tehniskās specifikācijas nosacījumos, gan līguma ar privāto partneri nosacījumos.

- Projekta ietvaros koncesionāra līmenī ir konstatējams komercdarbības atbalsts un siltumapgādes pakalpojums Smiltenes novada administratīvajā teritorijā tiks sniegts ar koncesionāru noslēgtā deleģēšanas līguma ietvaros, kas tiks noslēgts saskaņā ar Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumā (2012/21/ES) par LESD 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, un deleģējuma līgumā tiks ietverti visi nosacījumi, kas izriet no piemērojamā regulējuma.

- FEA ietvaros veiktais aprēķins liecina, ka Ieguldījumam atbilstošā vērtība ir pozitīva – sasniedz 1,1 milj. EUR apmērā.

Pielikumi

Excel fails “Gulbene FEA 29_07_2025”

CSP dati

https://www.gulbene.lv/lv/gulbenes-novada-ilgtspejigas-attistibas-strategija-2014-2030-gadam

https://www.gulbene.lv/lv/gulbenes-novada-attistibas-programma-2025-2030gadam

https://www.gulbene.lv/lv/teritorijas-planojumi

https://www.vidzeme.lv/wp-content/uploads/2019/06/VIDZEMES_PLANOSANAS_REGIONA_ILGTSPEJIGAS_ATTISTIBAS_STRATEGIJA.pdf

https://www.vidzeme.lv/wp-content/uploads/2024/11/VPR_AP_2022-2027_2.1-1.pdf

https://likumi.lv/wwwraksti/LIKUMI/NAP/NAP2027.PDF

https://likumi.lv/ta/id/353615-aktualizetais-nacionalais-energetikas-un-klimata-plans-20212030gadam

https://likumi.lv/ta/id/336956-pasvaldibu-likums

https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums

https://likumi.lv/ta/id/194597-publiskas-un-privatas-partneribas-likums

Saskaņā ar Eiropas Komisijas vadlīnijām “Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020 (42. lpp)”, kuru papildina EK vadlīnijas “Economic Appraisal Vademecum 2021-2027 General Principles and Sector Applications”

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.310 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija" optimāla gaisa temperatūra telpās ir no 18oC (ziemā) līdz 28oC vasarā. Telpas īpašnieks var noteikt arī atšķirīgus apkures līmeņus, par to vienojoties ar siltumenerģijas piegādātāju. Visi aprēķini šajā FEA ir veikti, ka pašvaldībai būtu jānodrošina vismaz 18oC grādu temperatūra telpās, tā kā būtiski zemākas temperatūras noteikšana būtiski apgrūtina privātā partnera investīciju atmaksāšanās prognozēšanu vai arī varētu pat padarīt to neiespējamu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 06.10.2009 noteikumu Nr.1152 „Kārtība finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai, publiskās un privātās partnerības līguma veida noteikšanai un atzinuma par finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem sniegšanai” 11.punktu. Pieejams šeit: https://www.fm.gov.lv/lv/makroekonomiskie-pienemumi-un-prognozes

Pieejams šeit: https://www.fm.gov.lv/lv/makroekonomiskie-pienemumi-un-prognozes (noteiktas 09.04.2025.)

Excel fails “Gulbene FEA 29_07_2025” – darba lapa “Proj_FinEkonAnalize”

Datu avots: Altum. https://www.altum.lv/daudzdzivoklu-maju-siltinasana-top-10-energoefektivakas-ekas-latvija/

Jaunās apkures iekārtas būs efektīvākas, un kurināmā patēriņš samazināsies. Tāpat samazināsies arī personāla izmaksas, jo vairs nebūtu personāls koģenerācijas stacijas apkalpošanai, kā arī tiktu samazinātas remontdarbu izmaksas. Tomēr, vienlaikus no aprēķiniem izzūd elektroenerģijas pārdošanas efekts, kas pašlaik pastāv SIA “Gren Gulbene” koģenerācijas stacijā. Šo zaudējumu apjoms pārsniedz sagaidāmos ieguvumus, ko rada izmaksu ietaupījums. Ilgtermiņā, ņemot vērā jauno ražošanas jaudu attīstību Baltijas reģionā un plānotos projektus Igaunijā un Lietuvā, tiek prognozēts, ka elektroenerģijas cena varētu samazināties. To zināmā mērā apstiprina arī nozares piesardzīgā attieksme – tai skaitā nozares pārstāvju neformāli sniegtie norādījumi, ka investīcijas jaunā koģenerācijas stacijā varētu nebūt ekonomiski pamatotas.

Excel fails “Gulbene FEA 29_07_2025” – “Proj.Soc.Ek.Analize”

MK noteikumi nenosaka dažādu putekļu izmēru daļiņu emisijas. Tomēr ņemot vērā, ka dažādos publiskajos pētījumos ir norādīts, ka PM2.5 daļiņas, dedzinot dažādus materiālus, var sasniegt līdz pat 95% kopējā daļiņu struktūrā, tad aprēķinu pārliekai nesarežģīšanai tiek pieņemts, ka visas degšanas procesā emitētās daļiņas atbilst PM2,5 izmēram. Tāpat tiek pieņemts, ka no jauna uzstādāmie apkures katli nebūs tik ļoti efektīvi PM2,5 daļiņu emisiju samazināšanā, kā ir norādīts MK noteikumos. Tas ir darīts piesardzīgas plānošanas nolūkos. Tiek izdarīts pieņēmums, ka jaunie katli nodrošinās tikai 10% PM2,5 daļiņu emisiju samazinājumu. Šis pats princips ir ticis attiecināts uz NO2 un SO2 emisiju izmaiņu novērtējumu.

1 MWh = 3600 MJ

Šobrīd ražošanā esošie apkures katli kļūst aizvien efektīvāki un nodrošina pilnvērtīgāku kurināmā sadegšanu. Kolonnā 5 norādītās vērtība atbilst MK noteikumos Nr. 17 noteiktajām vērtībām apkures katliem, kuri tiek uzstādīti pēc 2027 gada 1. janvāra.

https://environment.ec.europa.eu/publications/green-taxation-and-other-economic-instruments-internalising-environmental-costs-make-polluter-pay_en

Indeksēts ar koeficientu 1,9802 atbilstoši bruto darba algas pieaugumam Latvijā laika posmā no 2016. līdz 2024. gadam. CSP atsauces kods DSV010c - “Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa un mediāna 1994Q1 - 2023Q4”.

Saskaņā ar LVĢMC ziņojumu “2024. gadā iesniegtās gaisa piesārņojošo vielu inventarizācijas kopsavilkums” kopējās slāpekļa oksīdu emisijas Latvijā sasniedza 32 700 tonnas.

https://ej.uz/zpb3

Avots: Eiropas Vides aģentūra. Pieejams šeit: https://ej.uz/s5dc

https://videscentrs.lvgmc.lv/files/Gaiss/Gaisa_piesarnojums/2024_kops_IIR.pdf

https://lvceli.lv/wp-content/uploads/2021/02/Metodiskie_noradijumi_Autocelu_proj_IIA_sagatavosanai.docx

https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/darbs/alga

NewExt (2003). New Elements for the Assessment of External Costs from Energy Technologies. https://www.psi.ch/en/media/18638/download

Lundberg, L., Johannesson, M., Silverdahl, M., et al. (1999). Quality of life, health‐state utilities and willingness to pay in patients with psoriasis and atopic eczema. British Journal of Dermatology, 141(6): 1067-1075.

Schmitt, J., Meurer, M., Klon, M., et al. (2008). Assessment of health state utilities of controlled and uncontrolled psoriasis and atopic eczema: a population‐based study. British Journal of Dermatology, 158(2): 351-359

Pieejams šeit: https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/iedzivotaji/iedzivotaju-skaits/5661-paredzamais-muza-ilgums

Vidējais sagaidāmais dzīves ilgums ir dalīts ar 2, lai demonstrētu vidējo lielumu cilvēku kopā. Faktiski gan zaudētie gadi varētu attiekties vairāk uz vecāka gada gājuma cilvēkiem. Tādējādi, šis ieguvums arī ir novērtēts samērā optimistiski.

Ministru kabineta rīkojums Nr. 841 Rīgā 2021. gada 16. novembrī (prot. Nr. 75 37. §) Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.–2027. gadam

Guidance on PPP framework, 2022 edition. 99.lapa. Pieejam: https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/2022-07/P17521204fa5900710ba160e9613aa44291.pdf

Public – Private Partnerships. Reference Guide, 3.redakcija, 163.lapa. Pieejams: https://library.pppknowledgelab.org/documents/4699/download ;

PPPs and Procurement. Impact of the new EU Directives. Eiropas Investīciju banka, 2016.gada aprīlis. Pieejams: https://www.eib.org/en/publications/epec-pppsand-procurement

Excel fails “Gulbene FEA 29_07_2025” – “NPV Baze I”

https://www.kp.gov.lv/lv/media/10451/download

Excel fails “Gulbene FEA 29_07_2025” – “NPV PPP Koncesija”

WACC - Weighted Average Cost of Capital - ir uzņēmuma vidējais kapitāla izmaksu rādītājs, kas ņem vērā gan pašu kapitāla, gan parāda izmaksas, pielāgojot tās attiecīgajām proporcijām uzņēmuma finansēšanas struktūrā

Excel fails “Gulbene FEA 29_07_2025” – “Pašv.Saistības”